ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 15ª LEGISLATURA

COORDENADORIA DE TAQUIGRAFIA  DAS COMISSÕES

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO PARA DEBATER SOBRE A SITUAÇÃO JURÍDICA DA BR-282, NO DIA 13 DE MAIO DE 2005, NO AUDITÓRIO DA ACIL, NO MUNICÍPIO DE LAGES,  ÀS 9H.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Damos início a esta audiência pública.

Para compor a mesa, gostaríamos de convidar as seguintes autoridades: Dr. Nazareno Jorgealém Wolff, Procurador da República no Município de Lages; Deputado Federal Ivan Ranzolin; Deputado Federal Carlos Fernando Agostini, o Coruja; Deputado Estadual Francisco Küster; Deputado Estadual Antônio Ceron; Deputado Estadual Sérgio Godinho; Deputado Estadual Herneus de Nadal, 1° Vice-Presidente da Assembléia Legislativa; Deputado Estadual Pedro Baldissera; Sr. Murilo Ramos Vieira, Secretário de Planejamento da Prefeitura de Lages, neste ato representando o Sr. Prefeito Raimundo Colombo; Vereador Willy João Brunn Filho, Presidente da Câmara Municipal de Lages; Sr. João José dos Santos, Coordenador do DNIT em Santa Catarina, neste ato representando o Ministro dos Transportes; Sr. João Manoel da Silva Dionísio, Secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União em Santa Catarina; Dr. Maurício Pessuto, Procurador da República em Joaçaba; Dr. Clênio Jair Schulze, Juiz Federal da Subseção Judiciária de Lages; Sr. Antônio Carlos Floriani, Presidente da Acil – Associação Comercial e Industrial de Lages; Sr. Romualdo de França Júnior, Diretor-Geral do Deinfra; Tenente-Coronel Daniel de Almeida Dantas, Comandante do 10° Batalhão de Engenharia de Construção, de Lages; Sr. Luiz Ademar Paes, Superintendente da 8ª Superintendência do Departamento de Polícia Rodoviária Federal; e Sr. Pedro Lopes, Diretor Executivo da Fetrancesc. (Palmas.)

Cumprimentamos os Srs. Prefeitos das várias cidades que aqui se encontram, os Vereadores, as entidades representativas, principalmente as que foram criadas no sentido de defender a BR-282. Queremos agradecer pela presença a todos que estão compartilhando conosco esta audiência.

(Passa a ler.)

“Informamos que esta audiência pública, para tratar, discutir e apontar soluções para a BR-282, está sendo realizada em conjunto com a Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembléia Legislativa de Santa Catarina, o Fórum Permanente da BR-282 e o Ministério Público Federal, e que foi solicitada, no plenário da Assembléia Legislativa, pelo Deputado Francisco Küster.

Justificamos a ausência do Deputado Rogério Mendonça, Presidente da Comissão de Transportes, por estar representando a Comissão em outra cidade.

Na Presidência dos trabalhos desta audiência pública e na qualidade de Presidente do Fórum Pró BR-282, que ora represento, saudando a todos os presentes, passo a fazer um relato da situação da BR-282, trecho Lages/São José do Cerrito/Vargem/Campos Novos. São dados colhidos desde 1995, pois o Fórum tem buscado acompanhar toda essa trajetória. Falarei especificamente desse trecho porque posteriormente outros falarão a respeito do trecho de São Miguel do Oeste.

Em 1995, pela primeira vez em uma história de mais de 40 anos, um Governador decidiu investir no trecho de Lages a São José do Cerrito. Na época, o Governador Paulo Afonso buscou o primeiro convênio de delegação, e em 1996, concluído esse processo, contratou o Batalhão Ferroviário de Lages para a execução da obra com recursos exclusivos do Estado.

Queremos relatar aqui a situação dos convênios até o presente momento. Trecho Lages a São José do Cerrito: extensão, 33,848 quilômetros; primeiro Convênio nº 9600100, de 14 de março de 1996, com vigência até 31 dezembro de 2000; recursos que estavam previstos, R$7.042.000,00; recursos que foram investidos naquele convênio, R$3.023.000,00; e realizados 14,120 quilômetros de pavimentação asfáltica. Segundo convênio, PG 265/2000 (sic), Ministério da Defesa do Exercito Brasileiro, através do Batalhão de Engenharia e Construção de Lages e Departamento Nacional de Estradas e Rodagem; vigência, 29 de dezembro de 2000 a 31 de outubro de 2002; recursos previstos, R$1.500.000,00; recursos recebidos, R$1.500.000,00; e realizados 1,230 quilômetros de pavimentação asfáltica.

O Governador Esperidião Amin não renovou o convênio com o Batalhão, na época, e devolveu a obra ao Governo Federal, passando a ser administrado pelo Ministério dos Transportes.

Terceiro convênio, TT 014/2002 (sic), também através do Batalhão Rodoviário de Lages (sic) e do Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes (DNIT); vigência, 6 de novembro de 2002 a 31 de dezembro de 2004; recursos previstos no convênio, R$17.694.973,36; e recursos recebidos até o presente momento, R$2.027.000,00. A obra encontra-se na seguinte situação: extensão, 33,84 quilômetros; pavimentação, 20 quilômetros; terraplanagem, aproximadamente 3,84 quilômetros; e valores investidos até o presente momento, R$6.550.842,00.

Recentemente o Governador do Estado, Sr. Luiz Henrique da Silveira, propôs-se a participar desta obra, que é federal, com o convênio de R$5 milhões. No dia 9 de maio de 2005 liberou a primeira parcela de recursos, no valor de R$500 mil. Essa é a situação do referido trecho diante das informações que o Fórum obteve.

Trecho de Vargem a Campos Novos, que é menor. Em 1998 o Governador Paulo Afonso resolveu buscar a delegação do trecho de Vargem a Campos Novos. Em 2 de junho do mesmo ano foi lançada a licitação, sendo vencedora a empresa Reis Engenharia, que orçou, na época, a obra em R$5.065.000,00. A empresa iniciou o trabalho de terraplanagem, drenagem e construção de bueiros, porém, em 1999 foi paralisado por determinação governamental.

Em 2001 a obra foi relicitada, recontratada e reiniciada, porém sob a responsabilidade de outra empreiteira, a ARG, e com novo valor: R$22.482.800,00.

Esse segmento foi igualmente delegado ao Estado até 30 de janeiro de 2002, quando foi denunciado o Convênio PG-209/98, celebrado com o DNER.

A obra, objeto do Contrato PJ-090/2001 com a empresa ARG Ltda., encontra-se atualmente paralisada e na seguinte situação: extensão, 16,6 quilômetros; terraplanagem concluída na época, 9,2 quilômetros; pavimentação, zero quilômetro; valor investido até 31 de dezembro de 2001, R$4.179.621,69.

O Tribunal de Contas da União determinou a paralisação da obra e que os valores do contrato fossem repactuados.

Logo após, o Governador devolveu a obra ao Governo Federal, e está paralisada até hoje.

Trecho ainda mais crítico é o de São José do Cerrito a Vargem, também delegado em 1998, com extensão de 53,9 quilômetros, através do Convênio PG-209/98. A obra foi licitada e teve como vencedora a empresa Reis Engenharia, que orçou a obra em R$19.606.080,00. Devido à falta de recursos, na época essa obra não foi iniciada.

O trabalho nesse trecho começou somente em 2002, amparado pelo mesmo convênio. Porém, outra empreiteira foi contratada para realizar a obra, a ARG, segunda colocada no processo licitatório. Este novo contrato, o PJ-078/2000, após vários termos aditivos ao valor original, alcançou, na época, a cifra de R$29.715.008,12.

Veja a situação atual desse trecho: extensão do segmento, 53,9 quilômetros; terraplanagem concluída na época, 49 quilômetros; pavimentação, zero quilômetro; valor investido até 31 de dezembro de 2001, R$31.012.540,19.

Depois de ter esgotado os recursos previstos o Governo do Estado lançou o Edital de Concorrência nº 142/2001, cujo objeto era a execução da complementação das obras de implantação e pavimentação do trecho São José do Cerrito a Vargem. O Tribunal de Contas de Santa Catarina considerou irregular e sustou o edital. O caso foi parar no Tribunal de Contas da União (TCU), que realizou auditoria. Diante de todos os problemas detectados nesse segmento, em 30 de janeiro de 2002 o Estado devolveu a rodovia ao Governo Federal.

Também havia uma empresa contratada para a supervisão da obra, a Engemin Engenharia e Geologia Ltda., que recebeu, na época, o valor de R$1.399.718,38.

Do relatório do Tribunal de Contas do Estado: denúncias de irregularidade provocaram a paralisação das obras no trecho de São José do Cerrito a Vargem. Uma análise detalhada do Tribunal de Contas da União confirmou as suspeitas.

Segundo o relatório apresentado pelo TCU, a empresa Reis Engenharia venceu a licitação para a execução da terraplanagem e da pavimentação do trecho, com o valor inicial de R$23.606.080,00 (valor já corrigido), porém desistiu do trabalho e rescindiu administrativamente o contrato. Nesse momento a empresa ARG, segunda colocada no processo licitatório, foi convocada para assumir a obra nos termos do contrato inicial.

Depois de fazer diversos termos aditivos no projeto original a ARG acabou aumentando expressivamente os valores do item terraplanagem e praticamente excluindo o item pavimentação. Além disso, os preços utilizados para a realização dos trabalhos foram os da empresa ARG e não os da vencedora da licitação.

O Tribunal de Contas da União realizou auditoria nos termos aditivos, apontando várias irregularidades (...)

Através do Acórdão nº 383/200303, o TCU posicionou-se contrário à forma como as negociações contratuais foram conduzidas e condenou os responsáveis a pagarem multa. Além disso, recomendou à empresa ARG Ltda. devolver R$5.425.792,68”, valores que agora corrigidos ultrapassam R$11 milhões, “e a pagar multa no valor de R$100 mil.

O TCU determinou que, caso haja interesse da empresa ARG, o débito poderá ser compensado com a execução total da obra – subtrecho São José do Cerrito/Vargem, da BR-282 –, atendendo as seguintes condições: utilizar, para efeito da revisão contratual, os preços unitários da empresa vencedora da licitação (Reis) e não os da convocada (ARG); e anular todos os termos aditivos que alteraram os quantitativos inicialmente fixados, para formalizar novo contrato com base nos termos unitários ofertados pela empresa Reis.

Esses dados foram extraídos do relatório da última decisão tomada pelo TCU. Há recursos tramitando no TCU, por parte da ARG, que hoje deverão ser colocados aqui pelo representante do Tribunal de Contas e também pelo Dr. Nazareno Jorgealém Wolff, Procurador do Ministério Público.

Resumo de toda a obra, trecho Lages/São José do Cerrito/Vargem/Campos Novos: extensão, 104 quilômetros; terraplanagem concluída, 60 quilômetros; pavimentação concluída, apenas 20 quilômetros; e valor investido nesse trecho, até o presente momento, R$43.615.156,26 (...)”

Essa é a situação real, de informações obtidas pelo Fórum Parlamentar da BR-282, que temos acompanhado de perto.

Quero agradecer ao Dr. Nazareno, Procurador da República, que a partir de agora toma ciência da situação e está agindo em favor dos catarinenses e, principalmente, de nós da BR-282.

Durante muitos anos tivemos recursos assegurados no orçamento da União para a BR-282, mas, na maioria das vezes, posteriormente foram contingenciados. Em 2002 tivemos uma oportunidade única: recursos assegurados para iniciar e ir até o término da obra, mas, infelizmente, deparamo-nos com tais irregularidades e as obras foram suspensas. Isso é de conhecimento de todos os presentes.

O Fórum quer fazer uma referência: na época, os Deputados Federais Fernando Coruja e Raimundo Colombo, que representavam a nossa região no Congresso Nacional, foram os grandes batalhadores para assegurar tais recursos. Hoje, temos outro representante da Região Serrana, o Deputado Ivan Ranzolin, que tem batalhado e lutado para assegurar recursos, juntamente com o Deputado Coruja, representando a nossa BR-282.

Também quero agradecer, em nome do Fórum, aos Parlamentares Estaduais que como eu residem, moram e trafegam na BR-282: Deputados Antônio Ceron, Francisco Küster, Sérgio Godinho e Onofre Santo Agostini, que tem sido, este último, um dos grandes lutadores por essa BR, principalmente por esse trecho. Mais adiante, os Deputados Pedro Baldissera e Herneus de Nadal, que lutam pelo trecho de São Miguel do Oeste até a divisa com a Argentina. E, entre outros Parlamentares, o Deputado Reno Caramori, que tem sido um grande batalhador nessa questão.

Senhores presentes, da mesma forma, o Fórum agradece a todas as instituições que foram criadas em favor da BR-282, assim como aos Prefeitos, aos Vereadores, às entidades representativas, que têm feito grandes batalhas.

Do nosso grande sofrimento é desnecessário aqui falar. Como há, e naturalmente são conhecidos por todo o nosso Brasil, os sem-terra, os sem-teto, nós da BR-282 somos os sem-estrada.

Muitas vezes não somos ouvidos e nós Parlamentares nos revoltamos, pois lutamos por essa questão e não conseguimos ver um desfecho final. Vemos que até o presente momento R$43 milhões foram investidos e pouca coisa se vê palpável. Foram colocados R$35 milhões, Dr. Nazareno, debaixo da lama de São José do Cerrito, Vargem e Campos Novos, e não vemos uma solução até o presente momento. Não vemos uma ação por parte do Governo Federal em fazer com que a situação saia do Tribunal de Contas rapidamente, para podermos executar as obras. Como também desde 2002 essa questão está no Tribunal de Contas, e não vimos a situação resolvida.

Essa é a grande revolta e a grande situação de todos aqueles que residem nas margens da BR-282 e que não são ouvidos, porque muitas vezes vemos aqueles que lutam pela 470 fecharem a rodovia, paralisam 2 mil carros, e o Governo vem negociar; na 101, paralisam 5 mil carros, e o Governo vem negociar; se há invasão de terra, o Governo vem negociar; e, quanto a nós, não adianta fecharmos a BR-282, porque poucos passam por lá, e até a imprensa tem dificuldade para chegar e fazer uma matéria.

Desculpe o nosso desabafo, mas é uma luta de 11 anos que temos frente à comissão, junto com muitos Parlamentares, e não conseguimos ver resolvida essa situação.

Quero ressaltar aqui que esta audiência pública foi solicitada em Plenário pelo Deputado Francisco Küster, um dos grandes lutadores dessa questão, e desejar, em nome do Fórum e da Comissão de Transportes, que todos tenham um bom debate.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. DEPUTADO HERNEUS DE NADAL – Sr. Deputado Romildo Titon, V.Exa. fez a manifestação com relação ao trecho que liga São Miguel do Oeste a Paraíso, e nós abordaríamos depois também esse trecho e esse assunto.

Só para esclarecer, fiz um requerimento, um ofício, dirigido à Comissão de Transportes, e com certeza ainda não chegou ao Presidente do Fórum, solicitando que em todas as fases dessa discussão pudéssemos também tratar do trecho da BR-282 que liga São Miguel do Oeste ao Município de Paraíso e à Ponte Internacional, porque se encontra também nas mesmas condições no Tribunal de Contas da União. E precisamos buscar saídas e soluções, com a única diferença de que lá ainda os trabalhos não foram iniciados.

Quero agradecer a referência feita por V.Exa., mas gostaria que pudéssemos abordar esse assunto conjuntamente, até porque aqui estão os nossos Prefeitos de São Miguel do Oeste e de Paraíso, o Deputado Pedro Baldissera e outros líderes da região, que vieram a esta audiência para poder discutir esse assunto e procurar o auxílio e a parceria de V.Exa., que tem estado tão bem à frente do Fórum, assim como os demais Deputados que solicitaram a realização deste evento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Sem dúvida, Deputado Herneus, falei inicialmente que faria um relato apenas do trecho de Lages a Campos Novos pelo fato que o nosso Fórum representa apenas esse trecho, e eu só tenho conhecimento de números desse trecho. Mas, disse que posteriormente seria debatido o outro trecho também com outras pessoas que tivessem dados e números para serem fornecidos.

Ressalto que a audiência pública convocada é para discutir a BR-282 de uma forma geral, como o trecho em que não foi executado a obra de asfaltamento.

Passo a palavra ao Dr. Nazareno Jorgealém Wolff, Procurador da República e representante do Ministério Público Federal.

O SR. NAZARENO JORGEALÉM WOLFF – Bom-dia a todos, senhores componentes da mesa, digníssimas autoridades, senhoras e senhores. Penso que podemos fazer o seguinte encaminhamento, Deputado Titon: vou fazer aqui uma pequena exposição do trabalho do Ministério Público, e em seguida passamos a palavra a todos os Deputados que estão aqui.

E comunico que já estão abertas as inscrições para as pessoas que quiserem se manifestar. A nossa previsão é de que justamente até o meio-dia haja essa manifestação da comunidade. Depois, no período da tarde, teremos o espaço já estabelecido no cronograma aprovado pela Comissão de Transportes da Assembléia Legislativa para que o Tribunal de Contas, a empresa ARG Ltda. e o DNIT façam os seus esclarecimentos, que é tudo o que queremos saber aqui.

Rapidamente, quero dizer o seguinte: na minha visão, todos nós que exercemos uma função pública, sejam titulares do Legislativo ou do Executivo, que são detentores de mandatos eletivos conferidos pelo povo, sejamos nós do Ministério Público e da Magistratura, que fomos investidos em razão de concurso público, temos pelo menos duas obrigações básicas para com a sociedade, para com a comunidade que paga os nossos proventos. Primeiro, é bem desempenhar os nossos ofícios de maneira que o nosso trabalho resulte na resolução dos problemas e no alcance daquela finalidade comum aos interesses da população. Segundo, fazer com que essa população esteja permanentemente bem informada acerca daquilo que estamos fazendo. Acho que esses são os dois objetivos básicos.

Nesta audiência pública, queremos justamente isso, fazer com que a comunidade esteja esclarecida do que está acontecendo na administração do poder público com relação à BR-282, seja na condução que está sendo feita pelo Poder Legislativo Federal, pelo Legislativo Estadual, pelo Executivo, pelo Tribunal de Contas da União, que é um órgão público, ou pelas empresas contratadas pela administração pública, como é o caso da ARG. Que se esclareça o que estão fazendo com os recursos públicos e com os destinos da comunidade interessada.

A partir daqui, a nossa idéia é que essa não seja apenas mais uma daquelas inúmeras reuniões sem que tenhamos um resultado concreto. Então, desde já quero convocar todas as autoridades – e já falei ao advogado da ARG, que veio de Belo Horizonte até Lages nesta semana para conversar comigo depois de ter recebido a intimação – para fazermos uma reunião, incluindo o Tribunal de Contas da União, e encaminharmos uma solução.

Por quê? Porque eu já fiz alguns estudos acerca da situação jurídica, da situação processual no Tribunal de Contas da União e verifiquei que já foram três julgamentos por parte do Plenário da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União, todos no sentido de que a empresa ARG está obrigada a aplicar na obra, no trecho Cerrito/Vargem, e não recolher aos cofres da União, um valor que hoje está em R$11 milhões.

E desde já quero tranqüilizar o Deputado Nadal e os Prefeitos do Oeste: os outros dois trechos, o trecho Vargem/470 e o trecho São Miguel do Oeste/Peperiguaçu, são indissociáveis – é a mesma solução jurídica, quando falarmos de um teremos que falar dos outros. Para os outros dois trechos, a decisão do Tribunal de Contas é que os contratos são mantidos, as licitações são válidas, mas há de existir uma repactuação dos preços. Há de se chegar a um acordo acerca dos preços praticados, para que então possa se executar esses contratos e a União possa repassar esses recursos. Nós temos que encaminhar uma solução.

Agora, o que eu vi claramente é que com relação ao último acórdão, ou seja, a última sentença, a última decisão do Tribunal de Contas, que foi publicada em 17 de fevereiro de 2005, a empresa ARG, mais uma vez – claro, ela tem advogados competentes que fazem bem o seu trabalho, que é defender a empresa –, entrou com outro recurso, chamado embargo de declaração. Para aqueles que não são versados em Direito, o embargo de declaração é um recurso que se entra contra uma decisão judicial quando essa decisão não for suficientemente clara ou deixa alguma dúvida. Agora, o que eu disse para o Dr. Alexandre Aroeira, que é o advogado da ARG que esteve aqui, é que essa última decisão tem apenas uma linha, que diz o seguinte: o Tribunal conhece o recurso e, no mérito, nega-lhe provimento. Pronto! Ou seja, está mantida integralmente a decisão anterior, não há o que discutir. Eu acho que não há dúvida nisso aí. Mas, não obstante essa decisão tão clara, límpida e curta, a empresa ARG entrou com outro recurso, que é o embargo de declaração, dizendo que há dúvida nessa decisão. Quer dizer, não há dúvida que o escritório de advocacia é muito competente, está alcançando resultados, tanto que estamos há três anos discutindo. Porém, a outra parte está perdendo. E quem é a outra parte, no caso? É a comunidade interessada. Então, não é possível que continuemos nessa situação.

O que eu quero dizer a todos os senhores é o seguinte: está aqui o meu colega de Joaçaba, Dr. Maurício Pessuto, e o colega que jurisdiciona o trecho do Oeste, o Dr. Harold, não veio porque está com problema de doença na família (o Ministério Público Federal está designando, dentro de 30 dias, no máximo, um Procurador da República para ficar lotado em São Miguel do Oeste), e vamos fazer um trabalho em conjunto, eu, Joaçaba e São Miguel do Oeste, para colocar o Ministério Público Federal como um escritório de advocacia de defesa da sociedade catarinense nessa questão da 282. E já temos, é claro, uma estratégia de atuação: é simples, ou fechamos um acordo no TCU com a ARG ou vamos ingressar (é por isso que convidei o Dr. Clênio Schulze, Juiz Federal em Lages, para vir aqui e observar toda essa problemática) com uma ação civil pública e buscar uma tutela antecipada que desonere a União de todas as licitações feitas, para que a União fique desobrigada com relação à ARG no trecho Cerrito/Vargem, Vargem/470 e São Miguel do Oeste/Peperiguaçu.

Ao mesmo tempo, claro, abriremos uma investigação criminal para verificar os reflexos criminais dessas irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas. Nós temos que ver se realmente houve superfaturamento, se houve desvio de recursos, quem é o responsável. E, se preciso for, vamos utilizar os instrumentos que a lei nos coloca à disposição que é a quebra do sigilo fiscal, do sigilo bancário, o rastreamento desses recursos. Vamos fazer tudo que for possível para bem esclarecer.

Então, a solução tem que sair, e num período curto, porque a partir desse desembargo seria possível que a União empenhasse, para execução desses contratos, aqueles R$18.800.000,00 que o Congresso Nacional colocou na Lei Orçamentária de 2005. É um absurdo, é um escândalo! Independentemente de haver superfaturamento, desvio de recursos ou não, é um escândalo o que acontece com a BR-282, que é a coluna vertebral do Estado de Santa Catarina. Ela tem recebido dotações orçamentárias no orçamento geral da União nos últimos quatro anos, mas a obra não é concluída somente por causa desse embargo.

A população de São José do Cerrito e de Vargem está sofrendo, não há alternativa de renda naquela região em função da ausência de estradas, o meio ambiente sofre porque as pessoas são obrigadas a cortar duas ou três araucárias que têm na sua pequena propriedade para auferir algum dinheirinho, porque não tem emprego, não tem empresas na região. E o pessoal do Oeste tem que fazer todo esse desvio para ir até Florianópolis, além de não haver, como deveria ter, um fluxo de turistas da Argentina.

Quer dizer, não é possível que continuemos nessa situação. Não é possível que nós, que temos o encargo de exercer, de administrar a coisa pública, continuemos deixando que a situação fique nesse pé. Então, desde logo quero deixar registrada a seguinte proposta do Ministério Público Federal: todos vamos ouvir os esclarecimentos que hoje forem possíveis ser prestados pelas autoridades, pelo Tribunal de Contas, pela empresa ARG e pela comunidade. Vamos gravar tudo isso, se necessário vamos degravar e escrever, colocar dentro do processo e em seguida – quero já conclamar todas as autoridades – marcar uma outra reunião em Florianópolis ou em Brasília para tentarmos fechar um acordo. Se não fecharmos um acordo, o Ministério Público Federal vai à Justiça Federal pleitear a imediata desoneração da União desses contratos. Agora, quando formos à Justiça queremos que – e por isso desejo que o Dr. Clênio já esteja a par – vá não só o Mistério Público, mas o Ministério Público e toda essa sociedade interessada, para buscarmos uma decisão favorável aqui, em 1º Grau. E depois, caso a ARG agrave para o Tribunal Regional Federal, vamos juntos para o Superior Tribunal de Justiça e, se possível, juntos para o Supremo Tribunal Federal. Já mobilizei a Procuradoria-Geral da República, através da Dra. Gilda de Carvalho Berger, que é coordenadora da 5ª Quebra do Patrimônio Público do Ministério Público Federal, que cuida das questões de patrimônio público, para que o Ministério Público Federal funcione em todas as instâncias na defesa dos interesses dessa comunidade.

Então acho que podemos encaminhar assim: passamos a palavra para os Deputados se manifestarem e depois, presidido pelo Deputado Romildo Titon, para as pessoas que forem se escrevendo e passarem as fichas aqui para a mesa. Pode ser?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Assim, regimentalmente, primeiro vamos dar a palavra aos Deputados Estaduais e depois os Deputados Federais. Para não constrangermos ninguém, quem desejar fazer uso da palavra, por gentileza, inscreva-se, mesmo os membros da mesa. Se alguém quiser falar agora ou posteriormente, porque vai ter um momento de discussão mais específico e quem veio falar da área técnica poderá falar mais tarde, poderá se inscrever com a nossa assessoria. Ainda, peço a compreensão dos Parlamentares em relação à limitação do horário, para que possamos oportunizar tempo a todos os presentes que desejarem falar.

Inicialmente, passamos a palavra ao Deputado Francisco Küster, autor do requerimento.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO KÜSTER – Sr. Deputado Romildo Titon, a quem saúdo e a através do qual cumprimento todas as autoridades já nominadas, os dados que aqui foram citados por V.Exa., Presidente do Fórum, são dados de que disponho, e de igual forma alguns dados que foram fornecidos pelo Dr. Nazareno. Não vou ser repetitivo, e também para não prejudicar esta reunião (já vi a pauta dos colegas) quero me ater a algumas colocações de ordem política e prática. A mesa está repleta de autoridades que estão testemunhando que o povo da região está descrente da realidade da BR-282. As presenças aqui bem demonstram, e saudamos todos os presentes.

Mas só para relembrar um pouco, Deputado Reno Caramori, Vice-Presidente da Comissão do Poder Legislativo, quando cheguei na Assembléia Legislativa como Deputado eleito, em 1974, eram Deputados Cid Pedroso, Belani, do Oeste, Valdir Buzatto e mais alguns Parlamentares. Formamos uma comissão e fomos buscar informações com vistas a alavancar dados para objetivar uma ação concreta pró-implantação da BR-282.

Em 1975, eu fazia diariamente Lages/Patucci, cruzamento da BR-116 com a BR-470, Rio do Sul, Blumenau, Itajaí, Florianópolis. Eram 400 quilômetros que rodávamos. Posteriormente, fizemos por Otacílio Costa. De lá para cá foi acontecendo o pinga-pinga da BR-282. E hoje temos um trecho feito – Lages/Florianópolis –, mas em partes desse trecho não foram concluídas as obras de capeamento asfáltico por inteiro, têm pedaços só com a parte básica do asfalto, e parte desse trecho está em péssimas condições, principalmente o trecho de Alfredo Wagner até Águas Mornas.

Quanto ao problema de sinalização, eu e os Colegas da Assembléia Legislativa temos debatido-nos muito a respeito disso. Obras de importância mas de pequeno valor precisam ser feitas, necessitam ser incrementadas, como as rótulas em Índios, Lages, Bocaina do Sul, Bom Retiro e por aí afora.

Dito isso, vamos entrar nesse trecho aqui, que eu acho que tem muito dinheiro enterrado, sim, Dr. Nazareno. Muito dinheiro enterrado, sim! Porque buscaram gente que não tem compromisso com o progresso e o desenvolvimento de Santa Catarina para fazer a obra, foram buscar não sei aonde gente que não tem responsabilidade com o progresso, com a prosperidade do Estado, que não tem nenhum compromisso conosco para executar uma obra de fundamental importância, senão a mais importante obra bicentenária de Santa Catarina. Essa é uma obra que teve o início das suas tratativas dois anos antes da Proclamação da República! Existem documentos na Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina a respeito dessa situação, e decorridos mais de 200 anos até hoje nada.

Então, quero fazer mais um discurso político nesse campo. E, para não me alongar, quero objetivar dizendo o seguinte a todas essas autoridades que estão presentes, representantes do Governo Federal que vão se pronunciar: não vou assacar críticas contra o Governo Federal neste momento, porque teria que criticar todos os Presidentes que passaram desde quando iniciei na vida pública, e lá se vão 36 anos. Portanto, seria injusto centrar as críticas no Governo atual. Mas precisamos nos manter  mobilizados.

Há dias ouvi o depoimento do Deputado Federal Secretário de Obras do Rio Grande do Sul dizendo do megaporto que estão construindo naquele Estado. Todos os políticos do Rio Grande do Sul somaram esforços em torno daquela obra. Vai ser a obra mais importante na infra-estrutura portuária do Brasil, viabilizada em tempo recorde porque voltaram as atenções, todas as forças, para um objetivo.

Nós precisamos disso! Necessitamos do engajamento de toda a classe política, do setor produtivo, da sociedade civil organizada, através dos seus representantes, para viabilizar essa obra. Mas temos que fazer uma limpeza! Como eu disse, há muito dinheiro enterrado ali, tem até caveira de burro enterrada ali, e temos que desenterrar.

Acho que foi feliz o Dr. Nazareno ao dizer que vai adotar providências no campo da Justiça para limpar, porque se a empresa está brincando com o nosso sentimento, vamos limpar, vamos tirá-la daqui, vamos buscar um remédio legal para limpar esse trecho, para desenterrar essas caveiras de burro que tem por aí. É por aí que tem que seguir!

Não conheço o representante da empresa nem não faço muita questão de conhecer. Sou sincero! Quero conhecer daqui há uns meses, daqui há uns dias, na retomada das obras: eles reiniciaram, eles cumpriram a missão, honraram o compromisso que assumiram! Caso contrário, Dr. Nazareno, tem o nosso total e irrestrito apoio. E espero que de todos os catarinenses que pensam e que querem o progresso e a prosperidade do nosso Estado. Vamos limpar esse trecho. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Com a palavra o Deputado Sérgio Godinho, por até cinco minutos.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO GODINHO – Em primeiro lugar, quero saudar à platéia altamente representativa da Região Serrana. Acho que todos que estão aqui representam o anseio, a angústia de tudo isso que já foi citado e que será dito aqui. Quero saudar à mesa, à Justiça Federal, ao Tribunal de Contas da União, aos Deputados Federais, aos Deputados Estaduais presentes, aos órgãos públicos aqui representados, à Prefeitura, ao Ministério Público e, em especial, ao Dr. Nazareno.

Acho que estamos vivendo um fato inédito, Dr. Nazareno, quando V.Exa. vem levar a público uma maneira de defesa. É sua competência nos defender, defender os interesses do cidadão e da sociedade, mas V.Exa. vem a público dizer o que falou há alguns minutos.

Eu entraria no mérito da questão da obra, mas o Deputado Titon disse todos os problemas da obra, assim como o Deputado Küster citou. Porém, acho que é altamente relevante, estamos vivendo um fato inédito: a Justiça vem aqui discutir e mostrar coisas de sua competência, e nós estamos, a sociedade toda está clamando por justiça. Estamos vivendo num estado democrático, mas não temos um eco, uma resposta da Justiça.

A partir dessa denúncia, que é uma vergonha a repactuação, sem entrar no mérito da questão desse superfaturamento de 5 milhões 425 mil, que está nos autos, vamos discutir isso. É até uma vergonha, pois problemas sociais mais graves estão sendo penalizados. A Justiça cumpriu o seu dever, mas num fato tão deplorável desse vemos não conivência, mas uma coisa parada, morta, e a sociedade sofrendo com isso. Acho que vivemos um pasmo na educação, na saúde, no meio ambiente.

Vemos a Amazônia sendo devastada, o progresso na produção da soja de 66% ao ano, que foi a produção de soja em 2004 na Amazônia, e aqui na Região Serrana não se consegue tirar um pinheiro caído. Então, vive-se dentro de um pasmo, não sabemos o que fazer, e de repente sente-se que parece que o País parou, está recomeçando, vemos autoridades do Executivo dizendo que o País está recomeçando, que agora o País está acordando, que estamos descobrindo o País. Na verdade, estamos tentando reinventar a ordem, tentando reinventar a roda numa ação de desespero, de revolta, aqui explicitada pelo Deputado Küster, que também é a nossa revolta.

Queria-me ater a isso, devido ao tempo, e parabenizar o Dr. Nazareno por ter feito a primeira e a segunda audiências, e não só na questão da 282, também nas questões ambientais. O Dr. Nazareno tem sido pontual, tem sido uma pessoa clara e objetiva, que é aquilo que vemos no povo.

Nos bastidores, comentávamos que o que o povo fala é a verdade, quer dizer, existe uma roubalheira danada, existe uma sacanagem danada. Essas são palavras populares que escutamos todo dia, e a culpa sempre fica nos políticos, os políticos é que não fazem, os políticos é que não conseguem fazer. Então, culpo a Justiça pela decisão, pela determinação: que a partir dessa denúncia que se faça alguma coisa, ou que se libere a obra, ou que essa empresa seja inocentada, porque talvez esteja sendo até vítima de denúncias vazias ou coisa parecida. Mas que seja feita alguma coisa e que a obra seja retomada.

A questão da BR até São José do Cerrito. A parcela estadual (até foi proposição minha que o Governo fizesse uma doação ao Governo Federal) não é contrapartida, é uma doação de 5 milhões que o Governo do Estado vai fazer para que seja concluída a obra até São José do Cerrito. Já foi depositada a primeira parte, de 500 mil, e vão ser repassados mais na medida da necessidade que o Comandante do Batalhão tiver para executar a obra. Até pedimos que seja urgente, urgentíssima, pois os 5 milhões já estão disponibilizados, é só o Batalhão ir requerendo esses 5 milhões. O Presidente da Uveres, Vereador Cidnei Marcon, esteve conosco em reunião, e temos esses 5 milhões para dar para a obra, para terminar até Cerrito.

Agora, que esse imbróglio da 282 até Campos Novos seja decidido de forma firme, forte, como explicou aqui o Procurador da República. Mas cabe a ele essa decisão forte que comunicou aqui, para que seja decidido, a fim de que possamos passar aos nossos munícipes, aos Prefeitos o que está sendo feito, o que será feito, e de forma clara, transparente, porque os políticos já estão ficando revoltados, não cansados.

Obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Obrigado, Deputado Sérgio Godinho.

Com a palavra o Deputado Antônio Ceron, Relator do Fórum da BR-282.

O Sr. DEPUTADO ANTÔNIO CERON – Quero cumprimentar as autoridades, a imprensa e toda a comunidade que aqui está envolvida e pedir desculpas à mesa por, em função do tempo, respeitosamente não poder nominá-la. Vou procurar pontuar algumas questões bem objetivamente, para que depois cada setor possa trazer os esclarecimentos.

Para o DNIT, desejo colocar algumas questões ao Sr. João José. No último dia 29, através de ofício (ele até já tinha conhecimento), havia um convite para comparecer à Assembléia, mas entendemos que a oportunidade para conversarmos seria nesta audiência pública. Quais as ações para o trecho já asfaltado? Vamos imaginar daqui a Florianópolis, que está sendo sempre consertado, remendado, mas que está cada vez pior. Quais as ações concretas e como está o orçamento para essas questões? Quais as ações de orçamento de conservação no trecho de Cerrito até Campos Novos? Nem a cavalo se passa mais lá, não tem mais jeito. Parece que a questão era a disponibilidade financeira, poucos recursos, e deu para fazer a conservação de Cerrito até a entrada de Curitibanos, mas de Curitibanos para a frente não dá para andar. Está aí o Mariano, o pessoal de Cerrito que sabem que não tem jeito. Parece-me que é falta de recursos. Qual é o problema certo e o orçamento que há nesta questão?

Engenheiro, ontem, ao vir de Florianópolis, observei um trabalho no acostamento da rodovia. Há poucos dias um engenheiro de Lages, que está aqui, colocou que tem ocorrido muitos acidentes no trecho de Lages até Florianópolis, normalmente em dias de chuva, e no trecho que a estrada é bem conservada e bem sinalizada. A informação que esse engenheiro nos passou é que haveria necessidade de um estudo, porque o escoamento da água da pista tem dificuldade, pois a grama que faz a proteção está acima do nível da pista e isso estaria deixando um acúmulo de água na pista, o que tem sentido. Sou leigo no assunto, mas ontem vi um trabalho em que estão retirando a grama lá na frente. Não sei se tem a ver alguma coisa com essa questão, e por isso faço essa colocação.

Ao Deinfra: quais os recursos do orçamento 2005 para o trecho Lages/Cerrito? Parece que já há uma verba de 5 milhões, mas depois poderia detalhar mais?

Ao Batalhão, ao nosso Coronel Dantas: por que vai tão devagar? A manchete do jornal de hoje diz que em 800 dias foram feitos quatro quilômetros. E, como o Batalhão só trabalha com o dinheiro na frente, não dá para alegar que é falta de recurso, porque o Batalhão só trabalha com dinheiro em caixa. E há poucos dias, numa reunião na Acil, foi falado que em 30 dias faltariam recursos. Houve uma mobilização dos Deputados daqui e o Governo já depositou 500 mil para o Batalhão. Dá para acelerar um pouco? Até porque esse trecho não tem grandes complicações, a complicação é que a coisa não anda, é muito devagar. Então, se há condições de melhorar esse cronograma, o organograma de trabalho nesse trecho daqui até São José do Cerrito.

À Procuradoria: Dr. Nazareno, efetivamente fiquei satisfeito quanto às colocações que V.Exa. já fez nesta reunião. Só quero pontuar uma questão: com muita propriedade, o senhor colocou que o valor a que foi condenado o DER, o DNIT, ou o DNER e a empresa, era cinco e meio e hoje está em onze.

Deputados e autoridades presentes, fazendo uma analogia, um comparativo, naquele trecho de Cerrito até Campos Novos foram investidos 36 milhões em terraplenagem – não é, Deputado Titon –, e hoje esses 36 representam 80 milhões, porque à época, o real e o dólar eram um por um. Então, foram investidos R$80 milhões, e passa-se lá e não se vê nada daquilo! É evidente que temos que nos indignar, porque é dinheiro público que foi investido, e não dá para dizer que foram investidos lá R$80 milhões! Para quem hoje passa lá de carroça – está aqui o Deputado Reno Caramori, e acho que ônibus não consegue mais passar – é muito difícil entender que R$80 milhões foram investidos naquele trecho.

Por isso quero parabenizar a dianteira que V.Exa. tomou nessa questão, assim como as demais autoridades da parte jurídica do Governo da União, porque de fato tem dinheiro investido nesse trecho.

Então, não é só pensar nos cinco milhões que tem de cobrar da empresa, porque senão vai ficar essa coisa parada e não andamos (ininteligível). Vamos cobrar essa conta, mas vamos fazer uma nova licitação andar, porque tem muito dinheiro investido e, mais do que isso, precisamos dessa estrada.

Olha, fico com raiva ao ver a manchete do jornal de hoje: R$370 milhões para fazer a duplicação da BR-101. E aqui estamos brigando para fazer uma pista, porque essa estrada está um carreiro, remonta ao tempo antigo em que no dia que chovia atravessava-se uma árvore na pista para dizer que não podia passar. É isso que temos que fazer! Essa estrada é de 1770!

Então, parabéns, Dr. Nazareno e todas as autoridades aqui presentes, pela nova roupagem que está tendo essa discussão. Nós políticos estamos berrando, falando, gritando, mas a coisa tem dificuldades. Se não houver a entrada no processo de pessoas, de autoridades e de entidades, como V.Exa., a Procuradoria, enfim, que estão se integrando nesse processo, daqui a pouco jogamos a toalha. Não podemos fazer isso, mas há vontade. E a falta de pessoas aqui, Deputado Küster, é porque o povo já não acredita mais, é verdade. O povo diz: “Ah, de novo?!” Agora há pouco na entrada eu ouvi dizer: “Ah, vai ser mais uma sessão de mentirada.” Isso é porque o povo não acredita. Agora, não temos o direito sequer de pensar em jogar a toalha.

Parabéns pela audiência pública, parabéns pela determinação. Fico satisfeito com as colocações que V.Exa. fez, mas depois gostaria de obter respostas, se possível, para esses questionamentos que fiz aos outros setores.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Obrigado, Deputado Antônio Ceron.

Registramos a presença do Deputado Reno Caramori, Vice-Presidente da Comissão de Transportes, que fará uso da palavra, por cinco minutos, como acordado entre os Srs. Parlamentares presentes.

O SR. DEPUTADO RENO CARAMORI – Rapidamente, quero cumprimentar o nosso grande amigo Promotor Nazareno; os Deputados Estaduais e Federais; o nosso futuro Presidente da Fetrancesc; o nosso Diretor do Deinfra; o meu amigo João José, sofredor das obras federais – que bom te ver aqui; os Prefeitos; os Vereadores; as demais autoridades; e a nossa gente que está aqui preocupada com uma coisa tão importante.

Escutei os Parlamentares Francisco Küster e Antônio Ceron, e o Deputado Ceron disse que fica com raiva. Eu tenho vontade de chorar, não fico só com raiva. Se bem que quando fico brabo não choro, mas dá vontade de chorar. Agora, imagino quem usa todo dia essa rodovia, sem falar nos ônibus da Reunidas, a população toda, porque não é o ônibus, é o passageiro que é o sofredor.

Vejam bem, Deputados Antônio Ceron e Ivan Ranzolin, conheci essa estrada em 1960. Aliás, naquela época podia cassar. E esses dias, em Brasília, falei que ia cassar no parque de São Joaquim e quase me prenderam. Mas não tem razão, por que sabe em que ano foi? Em 1960. Então, podia cassar. Não em 1964!

Mas é uma realidade, minha gente, e quem acompanha, como nós, por força das circunstâncias, sabe disso. Porém, quem não transita, quem não conhece, quem só ouve falar, Deputado Ceron, acha que é uma coisa como qualquer outra. Mas essa rodovia é a espinha dorsal de Santa Catarina, é o caminho da roça, lá do Extremo Oeste, lá de Paraíso, para o contato com a nossa Ilha, com Florianópolis. Peguem o mapa e olhem, é a coisa mais linda ver o traçado dessa rodovia. É a coisa mais linda, mas é a coisa mais triste quando se chega na BR-470, em Campos Novos. Olha-se para a direita, quem vem de lá, e diz-se: que pena que essa obra não está pronta. Quanta economia, quanta agilidade, se essa obra estivesse pronta.

O que foi enterrado de dinheiro até nem falo mais, porque não dá para admitir que num país como o Brasil ainda tramita na Justiça Federal uma coisa tão insignificante, se olharmos e compararmos com outras tantas questões que tramitam. Não consigo entender, não entra na minha cabeça, no meio dessas minhas duas baitas orelhas, que o Tribunal de Contas da União, ou seja lá quem for, ainda não tomou uma decisão para que alguma coisa seja feita por essa obra. O Deputado Romildo Titon, que é o Presidente do Fórum, deve lembrar que na outra vez que nos reunimos eu disse que tinha vontade de chorar, porque não dá para entender.

Na semana passada, quando estivemos em Anita Garibaldi, conversamos com o Dr. Nazareno a respeito disso. Ficamos até com vergonha de comentar o que está acontecendo com essa obra. Não sei se é desprestigiamento com a região. E isso não é do Governo, não, é de todos os Governos que passaram, desde o início da história. Não estou falando aqui do Governo, estou falando da situação, e alguém tem que assumir, tem que ter um responsável.

Somos questionados todos os dias: “Mas, Reno, vocês têm os ônibus, os caminhões e não tomam uma providência?!” Assim pensa o povo leigo, que não sabe da história, e ele tem razão, porque, se nós não conseguimos entender, imagina se quem está totalmente por fora do assunto vai entender alguma coisa.

O Esperidião Amin dizia que tinha uma cabeça de burro enterrada na estrada de Porto União. Aqui tem o burro todo enterrado, não só a cabeça, porque não é possível! Não é só uma caveira de burro, é o burro todo enterrado.

Mas, minha gente, vocês vêem aqui a representatividade, com Deputados Estaduais, Deputados Federais, autoridades estaduais e federais. Acho que esse é o início do fim. Se não assumirmos agora, Deputado Titon, com veemência e não deixarmos parar, nem que tenhamos que trancar a BR-116... Não sou de trancar obra, trancar estrada, não, mas vamos trancar meia pista e depois trancamos a outra meia pista (não é, Coruja?), porque não é possível que ainda enfrentemos uma situação dessas no século em que vivemos, num mundo moderno em que se vai para a lua. Temos esse trecho interrompido prejudicando o progresso do nosso Estado.(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Com a palavra o Deputado Padre Pedro Baldissera, por cinco minutos.

O SR. DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA - Bom-dia a todos.

Inicialmente a minha saudação ao Deputado Romildo Titon, Presidente do Fórum Permanente da BR-282, e em seu nome saúdo os demais Deputados Estaduais e Federais, os representantes do Poder Público Estadual e Federal, o Ministério Público, na pessoa do Dr. Nazareno, os Prefeitos da região do Extremo Oeste, e as senhoras e os senhores que aqui também estão no sentido de buscar resolver esse grande imbróglio a respeito da BR-282.

Há vários anos eu ando por essas estradas, indo e vindo do Extremo Oeste para o Litoral, e muitas coisas foram acontecendo nesse tempo todo. Se formos verificar, em 2003 tivemos grandes avanços (e aqui sou testemunha) na questão da BR-282; temos que reconhecer que existiu esforço e empenho por parte do DNIT no sentido de dar melhores condições de tráfego para toda essa região.

É claro que uma estrada que historicamente não recebe nenhum tipo de investimento, de um momento para o outro fica difícil resolver seus problemas e diminuir a questão de acidentes e mortes, haja vista que ela vai do Extremo Oeste ao nosso Litoral.

Quanto ao assunto que nos traz hoje aqui, eu quero parabenizar o Ministério Público e o Fórum Permanente que discute a BR-282, Deputado Romildo Titon, porque eu acho que este é momento, já que não podemos admitir que o dinheiro público seja tratado dessa forma. É preciso apurar as responsabilidades. O dinheiro público, que advém com o sacrifício e suor de tanta gente, não pode ser enterrado e ser perdido. Temos que fazer com que esse dinheiro traga o desenvolvimento para toda a região. Então, neste sentido nós temos, sim, que apurar a questão.

Agora eu quero elogiá-lo, Dr. Nazareno, pela sua atitude, pela atitude do Ministério Público: ou nós fazemos um acordo ou entramos com uma ação para resolver de uma vez por todas essa situação.

E aqui estamos, junto com o Prefeito Valar, com o Prefeito Ênio, com os seus assessores, para que, em nome do Extremo Oeste, também possamos ver contemplada com os investimentos necessários a obra que liga São Miguel do Oeste à divisa com a Argentina, quem sabe já a partir do ano que vem, após resolvido esse impasse. E eu acredito, João José, que o Governo Federal, sem dúvida nenhuma, está ali também para fazer esses investimentos e dar plenas condições ao nosso povo, promovendo assim o desenvolvimento de toda a região.

Também gostaria de dizer ao Deputado Herneus de Nadal que às vezes somos mal interpretados na região, porque defendemos também a questão da BR-282 aqui e a de São Miguel do Oeste a Paraíso. Mas este é o papel do Parlamentar, o de ser interlocutor e defensor do povo. Somos Parlamentares do Estado de Santa Catarina e não de um pequeno município ou só de uma região.

Sucesso nesse trabalho! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) - Com a palavra o Deputado Herneus de Nadal, 1º Vice-Presidente da Assembléia Legislativa, por até cinco minutos.

O SR. DEPUTADO HERNEUS DE NADAL - Bom-dia a todos.

Os meus cumprimentos ao Deputado Romildo Titon, Presidente do Fórum Permanente da BR-282, e ao cumprimentá-lo estendo os cumprimentos aos Deputados Federais Coruja e Ivan Ranzolin, ao Deputado Küster, que solicitou esta audiência pública, ao Deputado Ceron, ao Deputado Pedro Baldissera, ao Deputado Reno, bem como ao Dr. Nazareno.

Também cumprimento o João José e o Romualdo França, e em nome deles os representantes do Governo Federal e do Governo do Estado, os integrantes do Ministério Público e do Judiciário, as representações de associações, os Prefeitos, os Vereadores, o Tribunal de Contas, enfim, todas as autoridades que estão aqui presentes.

Há algumas décadas, para debelar um movimento separatista, o Governo de então resolveu criar a Secretaria dos Negócios do Oeste, com sede em Chapecó, e para integrar o Estado de Santa Catarina resolveu iniciar os trabalhos pela conclusão da BR-282, que significa a integração de todo o território catarinense. Mas infelizmente, depois de tantos e tantos anos, ainda não conseguimos alcançar o nosso objetivo e a nossa BR-282 continua na expectativa de todos nós, catarinenses.

E nós, que somos oestinos, Prefeito Valar e Prefeito Ênio, que somos do Extremo Oeste estamos sendo duplamente penalizados, porque para chegar à Capital do Estado, a exemplo de todos que vivem e que trabalham neste Estado, precisamos percorrer o trecho do entroncamento da BR-470 até o Município de Lages, e o contorno que fazemos custa-nos tempo e dinheiro. Nós, do Extremo Oeste, a entrada deste Estado e deste país, ainda não temos nenhuma iniciativa concreta para que possamos iniciar os trabalhos no trecho que liga São Miguel Oeste ao Município de Paraíso, à Ponte Internacional na divisa com a Argentina.

Por isso, senhores, eu quero neste momento fazer um requerimento verbal, é verdade, ao Presidente do Fórum Permanente da BR-282: que o trecho de São Miguel do Oeste a Paraíso, divisa com a Argentina, seja inserido como objeto de estudo e defesa permanente também desse Fórum. Fazemos essa solicitação, Sr. Presidente, a fim de que possamos, aí sim, estar representados através da Assembléia Legislativa e de todos quantos defendem essa rodovia.

Portanto, Sr. Presidente, a minha manifestação é em defesa dos dois trechos.

Finalizando, Dr. Nazareno, eu dizia há pouco para a imprensa que o processo que se arrasta com relação aos indícios de superfaturamento está na esfera administrativa, e muitos são os instrumentos protelatórios que têm sido utilizados, pelo que tudo indica principalmente pelas empresas interessadas na execução dessa obra. Por isso mesmo parece-me que precisamos, através da via judicial, buscar outras saídas, quem sabe através de um novo certame licitatório, e começar novamente os nossos trabalhos a fim de que a rodovia que liga Lages ao entroncamento da BR-470 e a rodovia de São Miguel do Oeste a Paraíso possam exercer sua importante função dentro do quadro de desenvolvimento do nosso Estado, atraindo os nossos turistas da Argentina vindos via Paraíso/Ponte Internacional, escoando a nossa produção através desse trecho, integrando – como pensou o nosso Governo há época quando idealizou esse projeto - todo o nosso Estado de Santa Catarina.

## Essa é a nossa proposta, Sr. Presidente e Srs. Deputados.

Muito obrigado! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Obrigado, Deputado Herneus, e o seu requerimento para que também seja incluído o trecho do Oeste no nosso Fórum será levado ao Plenário da Assembléia Legislativa na sessão da próxima terça-feira, porque o Fórum foi criado por um ato da Mesa Diretora e tem que ser levado ao Plenário. Mas tenho certeza que será aceito por parte dos integrantes com muita honra.

Àqueles que chegaram posteriormente, esclareço que na parte da manhã faremos todas as manifestações que os presentes desejarem, através de inscrição junto a nossa assessoria. Já na parte da tarde a palavra será assegurada aos representantes do Deinfra, do DNIT, do Tribunal de Contas da União e da empresa ARG, se estiverem presentes, que poderão, certamente, responder todos os questionamentos que serão feitos nesta fase.

Então, todos aqueles que desejarem se manifestar devem fazer sua inscrição com a nossa assessoria.

Neste momento passamos a palavra por até cinco minutos ao Deputado Federal Ivan Ranzolin, que foi Presidente da Comissão por 23 anos - naquela época era Comissão, hoje é Fórum - e é um grande batalhador da BR-282.

O SR. DEPUTADO FEDERAL IVAN RANZOLIN – Os meus cumprimentos a todos.

Quero dizer, Deputado Titon, que uma audiência pública como esta é esclarecedora, acima de tudo, e responsabiliza as autoridades que estão aqui. E hoje estão presentes Deputados Federais, Deputados Estaduais, sob o comando de V.Exa., o Ministério Público Federal, que é imprescindível - até quero cumprimentá-los pelas atitudes em defesa da comunidade e da sociedade -, o Ministério do Transporte, através do DNIT, o Tribunal de Contas da União, as entidades de classes, que representam os caminhoneiros e o transporte rodoviário. Então é o palco adequado para discutirmos e conversarmos.

O que falamos aqui, o que vamos falar aqui não tem o objetivo de estabelecer quem são os culpados ou condenar ou atacar alguém! O que nós queremos é a obra, só que precisamos expor a verdade para a sociedade. Se não colocarmos a verdade, vamos sair daqui sem nenhuma solução, já que é buscando a verdade que vamos buscar as soluções e a grande parceria. E uma das verdades é que temos no Brasil três mil obras inacabadas, pelo último levantamento feito, sendo que algumas irrecuperáveis, ou seja, não servem para mais nada, e outras passíveis de recuperação, como é o caso da nossa BR-282, especialmente de São José do Cerrito até Campos Novos.

Quando vamos a um país vizinho da América do Sul até ficamos com inveja. O Chile, por exemplo, tem estradas de primeiríssima qualidade; recentemente viajamos para participar de um congresso e percorremos 200 quilômetros sem nenhum buraco. O Paraguai é a mesma coisa, assim como as estradas da Argentina, do Peru. E por que no Brasil 70% das estradas estão sem trafegabilidade? Em algumas regiões do Brasil os agricultores se uniram com os Prefeitos para patrolar o asfalto a fim de conseguir escoar seus produtos, como é o caso de algumas estradas de Minas Gerais e de Goiás.

A nossa BR-101, que teve uma luta de dez anos para ter o sentido norte duplicado, está acabando. Passei há poucos dias por lá, com chuva, e está terrível, porque o movimento de caminhões é muito grande e a sinalização é precária. E quando terminarem o trecho sul, o trecho norte já estará liquidado, e tanto isso é verdade que existe uma licitação para cobrar pedágio daquele trecho.

Preocupado com tudo isso, eu, particularmente, tenho ido ao Ministério inúmeras vezes. Recentemente tomei a decisão de conversar com o Ministro, mas tive o cuidado de convidar para participar dessa audiência os dois ex-Secretários de Santa Catarina, Edinho Bez e Leodegar Tiscoski, já que eu não conheço muito as questões técnicas, porque fomos discutir com o Ministro técnica e politicamente.

Na oportunidade fizemos um convite ao Ministro para que viesse a Santa Catarina no começo de junho participar de uma reunião em Lages, no Batalhão, visitar a obra e para fazer uma reunião aqui como esta, a fim de que ele batesse o martelo. Depois ele participaria de uma reunião na Assembléia Legislativa, lá em Florianópolis, para discutirmos a BR-101 - recursos e trafegabilidade – junto com as entidades que representam o transporte em Santa Catarina, com os Prefeitos, estabelecendo uma regra e batendo o martelo de cronograma da BR-101. E o Ministro se prontificou e vai estar conosco.

No entanto, quero falar aqui como pano de fundo que nós já recebemos do ex-Prefeito Paulo Duarte cerca de oitenta placas na estrada dizendo: cada buraco uma promessa dos políticos; cada pó que você recebe na cara, cobre dos políticos. E isso depois se repetiu com o Prefeito Zé Maria, de São José do Cerrito. Eram placas para chamar a atenção, eram até objetivas, mas hoje eu quero dizer aos senhores que não é mais problema dos políticos, porque nós resolvemos os problemas. Os senhores ouviram aqui o Deputado Titon dizer que o Coruja e o Raimundo Colombo colocaram mais de 20 milhões na obra, nós colocamos no ano passado 14.600 milhões e este ano tem 18.800 milhões, que foi o Fórum Catarinense. Nós nos unimos, todos... E agora não é mais cada Partido apresentando suas propostas, Deputado Küster, são todos juntos apresentando as dezesseis emendas coletivas a que temos direito para Santa Catarina, de sorte que quando sair um milhão de lá, ele sai em nome dos dezesseis Deputados e dos três Senadores.

Na verdade, hoje tem descontingenciado para a 282 mais de sete milhões, e o Batalhão deve receber nos próximos dias cerca de cinco ou seis milhões. E o Sr. João José, representante do DNIT, pode afirmar a vocês, porque em uma das reuniões que fizemos com o Ministro ele estava junto, não na última, mas na penúltima.

Então o que nos assusta, realmente, é que o Deputado Küster tem razão. A empresa que veio construir a obra não tem o sentimento que nós temos pelo nosso desenvolvimento, porque 43 milhões estão em baixo da lama. Por que não se construiu de terraplanagem dez quilômetros e depois se colocou o cascalho em cima ou uma proteção para a erosão não levar? Por que a obra não foi sendo levada para a comunidade usar? E quanto a isso, também fazemos referência ao Batalhão, que muitas vezes abre uma frente de seis a oito quilômetros, que é uma questão técnica - e quero dar a mão à palmatória, não quero discutir -, mas a comunidade está passando ali, escoando seus produtos e eles cobram dos políticos!

Por esses dias aí passei por essas estradas e os agricultores me cobravam: o senhor é Deputado Federal e não acontece nada aqui. Todos nos cobram! Os Vereadores são cobrados, os Prefeitos são cobrados, nós somos cobrados, mas a questão não é política, a questão é técnica! Existe o dinheiro!

Eu quero dizer aos senhores que fui no Tribunal de Contas e conversei muito com os Ministros daquela Corte, e a última audiência foi com o Adilson Mota, a quem eu disse: por que o senhor não libera essa obra para ser licitada? A própria empresa, a ARG, pode ganhar, mas se ela não for licitada, os senhores que são engenheiros e que conhecem com profundidade a questão da legislação podem me dizer como vão repactuar os preços no novo contrato se não teve licitação!? Será que não tinha uma empresa que podia fazer mais barato? Será que não tinha uma empresa que deveria participar? A Lei 8.666 impõe essa regra.

A empresa ARG, que adquiriu o contrato da empresa Santa Catarina ou Catarinense, que foi a segunda colocada, utilizou um contrato feito em primeiro lugar e houve vários termos aditivos acrescentado um preço que chegou hoje, o Titon colocou ali, a 31 milhões. Esses recursos foram gastos em terraplanagem.

Num determinado dia fomos fazer uma vistoria na obra, o Deputado Titon, o Deputado Coruja e eu, fomos a Vargem e a Campos Novos, e no carro fomos conversando que era uma barbaridade, que do serviço de terraplanagem tinha lugar com sessenta, setenta metros de largura e que lá na frente tinha sido cortado um morro com vinte metros de corte. Será que tecnicamente era isso o exigido? Eu não sei! Mas a verdade é que o dinheiro foi fora! Por quê? Porque a empresa foi embora, o Tribunal de Contas do Estado glosou a licitação e o tempo levou a estrada embora. Quem vai pagar isso? Quem vai pagar? O povo entra em desespero e se vê numa situação constrangedora, Zé Maria, é você que foi Prefeito, é o novo Prefeito agora, é o povo do Cerrito, somos nós, é o pessoal que quer trafegar pela estrada, mas ninguém resolve o problema.

Por isso nós temos que resolver o problema hoje, de uma vez por todas. Na realidade, eu acho que quem está com a palavra é a empresa ARG, até para compensar os erros técnicos que foram cometidos e que não sou eu quem diz, pois o Tribunal de Contas encontrou um superfaturamento, um superpreço, e estabeleceu uma multa de 5.425.792, isso no primeiro Acórdão, no 380. No segundo acórdão, manteve. Mas ao manter, no meu entendimento, o Tribunal de Contas agiu equivocadamente, e isso eu disse para o Presidente. Se uma empresa tem um contrato, repactuou 25%, Deputado Ceron, o que é permitido pela lei, como é que no mesmo contrato vai repactuar ou vai acertar isso com o DNIT? Eu acho que é uma irregularidade. Mas se não for uma irregularidade, se provarem o contrário, vamos fazer! Tem que fazer um acordo? Vamos fazer um grande acordo. O que não pode é a empresa apresentar recursos, embargos declaratórios cada vez para não pagar esses onze milhões que serão revertidos em obras.

Na realidade, o que nós queremos é a estrada. Mas essa decisão já foi de 2003! Por que não houve a licitação? Por que não fizeram uma ampliação de convênio com o Batalhão, que agora está estruturado para tocar toda a obra? O Ministro até defende esta tese.

Eu acho, meu caro Nazareno, que nós temos que sair daqui com uma proposta de acerto para ver se podemos viabilizar e legalizar. Eu só não sei como é que vai ser legalizado, se diz o seguinte na letra b do Acórdão 383:

“b) com fulcro nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea “c”, 19 e 23, inciso III, da Lei n° 8.443/92, em julgar irregulares as contas dos responsáveis Genésio Bernardino de Souza e Edgar Antônio Roman e a empresa ARG Ltda., e, em débito, solidariamente, pelas quantias abaixo relacionadas (...)”.

Ora, se tem três em débito, como a empresa vai pagar em obras o débito dos outros? Os outros vão recolher? Então por que não foi transformado em licitação para a própria empresa entrar e ganhar a licitação, dentro de preços normais? Vai repactuar preço com o DNIT, no primeiro contrato? Então, na realidade, eu acho que está tudo errado! E acho que o Tribunal de Contas está equivocado.

Quero encerrar a minha participação dizendo para os senhores o seguinte: nós estamos todos aqui como parceiros, os Deputados querem ajudar, mas ajudar de uma maneira correta, porque não é possível dizermos a frase: olha, se nós quisermos complicar a estrada não vai sair. Nós queremos é que a estrada saia, limpa, dentro da lei, porque por falta de cumprir a lei é que há milhares de obras paradas no Brasil. Na hora em que estabelecermos o critério rigoroso para ser executado um contrato, nós temos que fiscalizar, porque nós, os políticos, os Deputados Estaduais, os Federais, os Vereadores, é que viabilizamos os recursos para que as empreiteiras toquem as obras. Agora mesmo estivemos com o Vereador Jacinto Bet em Brasília brigando pela nossa obra Paiquerê, brigando pelos recursos, brigando para que ela saia. Nós estamos brigando, e nem sabemos quem são os empresários que vão tocar a obra, o que sabemos é que ela é boa para a nossa região.

Então tem que existir essa parceria entre o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo e os empreiteiros, porque nós não podemos ver os empreiteiros como pessoas que só querem ganhar dinheiro, nós temos que vê-los como pessoas que visam o lucro, mas que realizam as obras que estão no contrato.

Eu encerro a minha participação dizendo que queremos ser parceiros, mas não é possível estabelecermos irregularidades, única e objetivamente, para a obra sair. Nós queremos que a obra saia limpa, e por isso estamos à disposição. Se a empresa quer discutir conosco, vamos discutir, vamos achar um caminho para que no dia em que o Ministro vier aqui possamos assinar o contrato, assinar a licitação ou ter uma definição, porque chega de discutir sem que se chegue a uma definição.

Meu caro Nazareno e meu caro Titon, eu acho que nós temos que sair daqui com uma posição definitiva: a obra vai sair dessa maneira ou vai sair daquela maneira. Por isso estão aqui o Tribunal de Contas, nós e a empresa para ver se achamos um caminho.

Desculpem por me alongar, mas eu acho que esta é a verdade.

(Palmas da plenária.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Com a palavra o Deputado Federal Fernando Coruja.

O SR. DEPUTADO FEDERAL FERNANDO CORUJA – Quero saudar de público o Procurador, Dr. Nazareno; o Deputado Titon, que coordena a mesa, e através dele todos os Deputados Estaduais; o Deputado Federal Ivan Ranzolin; os demais componentes e todos vocês que estão nesta audiência pública.

Essa é uma obra de difícil compreensão. Eu acho que quem está ouvindo os vários discursos às vezes não consegue compreender o que realmente aconteceu e o que está acontecendo. Quando a gente está numa audiência de explicação, você não consegue compreender, porque realmente é incompreensível o que aconteceu até hoje com a 282.

Existem problemas burocráticos, evidentemente. E como exemplo cito que para se fazer um convênio entre o Governo do Estado e o Governo Federal está-se há dois anos, um ano e meio num rolo, e a gente não consegue compreender como é possível que duas esferas de governo não consigam se entender para acertar um convênio. Há algo de podre no reino da Dinamarca, há alguma coisa esquisita!

Depois, evidentemente, há os problemas políticos, houve muitos ao longo da caminhada. Acho que hoje, como colocou o Deputado Ivan, os problemas políticos estão muito resolvidos, eu vejo que todos os políticos, Prefeitos, Vereadores, Parlamentares e, principalmente, Governos Estadual e Federal estão interessados em fazer a obra.

Havia os problemas financeiros, que geralmente são os principais numa obra, mas que nos últimos anos não existiram para a 282. Não houve problema de dinheiro. Nem de orçamento, nem de dinheiro! Sempre teve orçamento e sempre teve dinheiro. Tanto que houve um superfaturamento com o dinheiro que veio. Teve orçamento e teve dinheiro. E houve, sim, um superfaturamento. É evidente que houve um superfaturamento!

Agora, isso não é responsabilidade só da empresa, porque tem que ter um órgão do governo fiscalizando a obra. Alguém tem que cuidar, alguém tem que fiscalizar a obra, porque o empreiteiro não chega lá e faz as coisas por sua vontade. Alguém tem que fiscalizar a obra e qualquer um sabe disso! Ou na Prefeitura não tem que fiscalizar a obra? Tem que fiscalizar a obra, tem um órgão responsável que vai lá ver se o cara está superfaturando, pois tem um contrato.

Então alguma coisa está errada e nós temos que solucionar o problema. E qual é a grande novidade? É exatamente o fato de o Ministério Público ter uma ação pró-ativa. O Dr. Nazareno está tendo uma ação ativa e essa é a grande coisa. Eu acho que nós, realmente, vamos começar a dar solução para o problema em função da ação pró-ativa do Ministério Público.

E está aqui o Dr. Clênio, que é Juiz Federal, a olhar. Com a nova mudança do Ministério Público e do Poder Judiciário no País, com uma ação mais pró-ativa, de não esperar que as coisas cheguem lá... Porque se eles esperarem que as coisas cheguem, pode contar que se passarão aí dez anos, porque não adianta dizer que o Tribunal de Contas às vezes resolve, porque tem lei no País, tem recurso. E aí o cara vai lá, faz um recurso, tem advogado... Mas com a ação pró-ativa as coisas vão encurtar, é evidente que vão encurtar, principalmente com essa espada na cabeça: ou as coisas são resolvidas, ou vai ter ação civil pública, ou vai ter ação criminal. Com isso acho que damos um grande passo para resolver a questão, um passo gigantesco para resolver a questão.

O trecho Lages/São José do Cerrito acho que está mais equacionado por uma questão de recursos. Agora os outros três trechos precisam de uma resolução desse imbróglio judicial, porque senão não há acerto. Não são os políticos que vão resolver, não é o Ministro que vai resolver, eles não podem resolver! Tem que ser uma ação pesada.

Todos aqui já estão calejados de participar de reuniões, todos têm participação ativa no processo, mas o diferencial agora é exatamente essa ação pró-ativa do Ministério Público. Isso dá condições práticas para se ter uma solução. E há outros mecanismos: qualquer cidadão pode entrar com uma ação popular daqui a pouco, se quiser; qualquer associação formada há mais de um ano pode entrar com uma ação civil pública. Mas acho que realmente... bom, há tanta bandalheira neste país que se ficarmos andando atrás das bandalheiras... Temos é que solucionar o problema. Então um acordo que se está propondo pelo Ministério Público é uma coisa importante, positiva. Temos é que solucionar o problema!

Quando cheguei no Congresso Nacional via que nunca tinha dinheiro para a 282. Eu e o Raimundo chegamos lá e dissemos que iríamos lutar para colocar dinheiro. E conseguimos, porque havia o Fórum, tinha a luta conjunta, e achamos que a coisa iria sair. Sempre se dizia que o problema era a falta de dinheiro, então agora tinha. Fui até o Cerrito e cheguei a jogar uma bicicleta como a obra sairia até o final do meu mandato. Perdi a bicicleta e nem paguei ainda! (Risos.)

Realmente ninguém consegue entender! Dão quinhentas explicações, é tanto rolo que você não consegue entender. Agora, essa ação do Ministério Público por parte do Dr. Nazareno, que tem feito não só na BR-282, mas em várias outras, que tem a participação do companheiro de Joaçaba, o Maurício, do outro Promotor do Ministério Público que vai entrar em São Miguel e do Poder Judiciário olhando essa situação, vendo tudo isso, acho que demos um grande passo.

Então quero parabenizar todos que participaram dessa empreitada, que estão fazendo as coisas, mas, fundamentalmente, o Dr. Nazareno por essa ação pró-ativa. Vamos trabalhar em conjunto para realmente solucionar esse problema, e sob a tutela do Ministério Público, porque a chance de dar certo é muito grande.

Obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Damos por encerrada esta parte da audiência e, agora, partiremos para os debates. O Dr. João José dos Santos havia pedido a palavra para responder a uma pergunta que foi feita, mas tendo em vista a quantidade de inscritos, achamos melhor que o senhor responda mais tarde, junto com outros questionamentos que deverão ser feitos.

Até o momento estamos com onze inscritos e pedimos a compreensão de todos no sentido de que respeitem o horário. Cada um terá o tempo de dois minutos, prorrogáveis por até mais um se necessário.

Iniciamos passando a palavra ao Sr. João Carlos Valar, Prefeito de São Miguel do Oeste.

O SR. PREFEITO JOÃO CARLOS VALAR – Bom-dia, Presidente Titon. Quero cumprimentar essa pessoa importante que está coordenando este belíssimo trabalho, as demais autoridades presentes, os Prefeitos, os Vereadores, as lideranças e o Prefeito de Paraíso, meu colega, com quem viajamos desde ontem para chegar aqui em Lages.

Eu gostaria que São Miguel do Oeste tivesse um minuto a mais a fim de que vocês tenham uma noção de como São Miguel do Oeste... a distância de São Miguel do Oeste até Florianópolis.

Tenho aqui vários documentos que depois deixarei para V.Exa., Deputado Titon, para que vocês leiam com atenção e vejam a preocupação do Oeste de Santa Catarina, do Extremo Oeste, de Paraíso, São Miguel do Oeste e mais dezenove Prefeitos, que no dia de ontem aprovamos uma moção que também deixarei em suas mãos depois.

Quero ler esse ofício bem rapidamente. (Passa a ler)

“Senhor Procurador,

Aos 51 anos, São Miguel do Oeste conta hoje uma história de coragem e aventuras que contribuiu com sua formação e desenvolvimento, desde o surgimento dos primeiros desbravadores oriundos em sua maioria do Rio Grande do Sul, com sua cultura voltada ao trabalho no campo.

Distante 730 quilômetros da Capital do Estado de Santa Catarina, o Município tem uma população de 32.309 habitantes e está situado na região do Extremo Oeste do Estado. São Miguel do Oeste é beneficiado pelas proximidades físicas que tem atualmente apenas com seus municípios circunvizinhos.

Ocorre que São Miguel do Oeste, geograficamente, é ponto estratégico entre os dois portos, do Pacífico e Atlântico (Antofagasta e Itajaí), mas a ausência do asfaltamento compreendido no trecho de trinta quilômetros até a divisa com a Argentina interrompe esse importante corredor de exportação e o acesso de entrada e saída catarinense de produtos para o Mercosul. Além de estar dificultando o trânsito de turistas que buscam o litoral catarinense, que passam pelos Municípios de Paraíso e São Miguel do Oeste.

Lembramos que a BR-282 chegou ao Extremo Oeste de Santa Catarina, em São Miguel do Oeste, em 1971, e há 34 anos a região aguarda a conclusão desse trecho. E não estando sob a suspeição do Tribunal de Contas da União – TCU -, não há razão que impeça o asfaltamento do Município de São Miguel do Oeste até o Município de Paraíso, ligando o Brasil e a Argentina através da Ponte Internacional, construída e inaugurada há mais de dez anos, que proporcionará o desenvolvimento não só da região do Extremo Oeste, mas vem ao encontro dos interesses do Mercosul.

Desta forma, solicitamos vosso auxílio para, na audiência pública convocada pela Assembléia Legislativa de Santa Catarina, demonstrar que o trecho acima citado não é objeto de suspeição do TCU, sendo imperiosa a sua conclusão.

Certos de contar com vossa especial atenção a essa importante solicitação, reitero estima e consideração.

(aa) Prefeitos de São Miguel do Oeste e Paraíso.”

Também vou deixar aqui para vocês um manifesto de dezenove municípios da Ameosc – vou deixar em suas mãos, Sr. Presidente.

Para completar, quero dizer que está nas mãos do Dr. Nazareno, Procurador da República. A sua palavra será ouvida, analisada e tenho certeza que a população da nossa região - talvez o senhor não conheça o Extremo Oeste de Santa Catarina – agradecerá de coração aberto e com gratidão, porque com muita ansiedade essa obra é esperada há mais de trinta anos.

Nós estamos aqui vindos lá de São Miguel do Oeste para ter uma solução para essa obra que é tão importante. Na época a Prefeitura de São Miguel do Oeste bancou 100% da obra, da construção da Ponte Internacional, agora falta apenas o Governo Federal e o Governo Estadual se unirem para completar essa grande obra que beneficiará todo o Estado de Santa Catarina.

Obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Obrigado, Prefeito.

Com a palavra o próximo inscrito, Sr. Ênio Reckziegel, Prefeito de Paraíso, por até dois minutos.

O SR. PREFEITO ÊNIO RECKZIEGEL – Quero saudar o Presidente do Fórum e o Dr. Nazareno, do Ministério Público, e em seu nome saudar os demais componentes da mesa e os participantes desta audiência pública.

Primeiramente, Dr. Nazareno, quero agradecer por podermos participar desta audiência pública que trata dessa importante obra para o nosso município. Há muitos anos estamos aguardando essa obra e hoje, pelas suas colocações, pela sua firmeza, pela clareza das suas posições, pelo pulso firme que o Ministério Público Federal terá ao agir nas questões do campo jurídico e do campo técnico, tenho certeza que... E também acompanhei atentamente as palavras do Deputado Ivan Ranzolin, que foi bastante objetivo nas sua colocações a respeito dessa obra, dessa rodovia.

Também quero agradecer aqui a presença dos Deputados da nossa região, Herneus de Nadal e Padre Pedro Baldissera, que estão na luta, sempre junto conosco, e dizer que também estamos, é claro, apostando nesse trajeto aqui que falta ser concluído, porque temos principalmente os pacientes que são transportados lá da região Oeste, do Extremo Oeste para Florianópolis, que tanto necessitam dessa obra.

Mas quero ter a certeza de que desta audiência pública sairá uma proposta definitiva a fim de que possamos levar para a nossa região, para o nosso povo que espera há tanto tempo uma solução. E acredito que logo mais ouviremos a própria empresa, que está sendo alvo dessa discussão, e quem sabe nós tenhamos então uma BR-282 com início, meio e fim.

Obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – O próximo inscrito é o Sr. Francisco Biazotto, Presidente do Sindicam-SC, a quem concedemos a palavra por até dois minutos.

O SR. FRANCISCO BIAZOTTO – O meu bom-dia a todos. Cumprimento o Presidente desta Comissão e, assim, cumprimento todas as autoridades e os demais presentes.

A minha indignação é porque quando da abertura dos trabalhos para esse trecho de 33 quilômetros e alguns metros na cidade de São José do Cerrito, na época do ex-Governador Paulo Afonso, o Batalhão que venceu a concorrência apresentou um valor de R$7,5 milhões para essa conclusão, e a segunda vencedora o valor era de R$29 milhões. Então, essa é uma das indignações.

Mas eu me congratulo com tudo o que aqui foi dito, pela esperança, porque a parte burocrática é terrível, e pelo que deu a entender, pelo que o Dr. Nazareno nos explicou, nós vamos nos enroscar mais na parte burocrática.

Mas uma solução paliativa, enquanto essa estrada não sai – e posso aqui dizer uma grande besteira, mas que ela possa ser sugestiva -, que os Srs. Deputados, o Governador e a região da Amures façam uma concorrência lícita, séria, para que uma empresa desse manutenção, assentasse um canteiro de obras para dar manutenção nessa estrada acascalhada, com trafegabilidade garantida para o trecho São José do Cerrito até Campos Novos. Eu desconheço o trecho de São Miguel do Oeste até Paraíso, mas também para isso serve a minha sugestão. Quando não tem burocracia é muito bom, é inacreditável!

Eu tenho meus amigos e familiares que moram em Rio Rufino - vou desviar para lá um pouquinho -, e parecia brinquedo quando começaram a asfaltar a  estrada, a BR-282 a Rio Rufino, mas de repente concluíram a estrada.

Então, minha gente, com toda essa força política aqui... mas eu ainda acho que está faltando, e sugiro que o Presidente da Assembléia Legislativa e o Deputado Titon, da próxima vez, tragam mais Deputados para se engajarem nessa luta. Sem dúvida nenhuma tudo o que foi dito aqui eu assino embaixo como representante dos caminhoneiros autônomos do Estado de Santa Catarina.

O meu muito-obrigado.(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – O próximo inscrito é o Sr. Remy Antunes, coordenador da Comissão Pró BR-282 de São José do Cerrito, a quem concedemos a palavra por até dois minutos.

O SR. REMY ANTUNES – O meu boa-tarde ao Dr. Nazareno, e através da sua pessoa estendo os cumprimentos a todas as autoridades que compõem a mesa; saúdo aqui o pessoal de São José do Cerrito, o Presidente da Câmara de Vereadores e os demais Vereadores, o Prefeito e o Vice-Prefeito, o Presidente da Uveris, Sr. Cidnei Heinzen Marcon, e todas as demais pessoas que estão aqui dando força para que essa BR-282 saia do papel.

Temos aqui alguns documentos e a história da BR-282. Nós convidamos no ano passado... Quero saudar aqui o Sr. João José, que sempre nos atende com disponibilidade, com muita atenção, e através dele toda a sua equipe de trabalho do DNIT, e esteve também em São José do Cerrito o Sr. Nazareno, que esteve numa audiência falando sobre araucária e reconheceu que a nossa estrada está uma calamidade pública.

De quarta para quinta-feira choveu em nossa região e nós, cerritenses, ficamos com trinta carros atolados à noite, inclusive o ônibus dos alunos que vêm para a faculdade em Lages todas as noites; eles tiveram que voltar a pé para suas casas porque não puderam chegar a Lages. E aí fica uma pergunta: nós, como cidadãos cerritenses, que pagamos os nossos impostos até para respirar, temos o direito de ir e vir ou não temos? Temos, não é, só que quando chove não temos o direito de chegar sequer a Lages.

Há uns dias eu estava na Câmara de Vereadores - foi aberto um espaço para a população se manifestar – e um senhor relatou que precisou trazer uma pessoa esfaqueada para receber o atendimento, e que se isso não acontecesse em dez minutos ele teria falecido. Fica a pergunta no ar: e se esse senhor tivesse sido esfaqueado no mesmo horário em que os carros ficaram atolados, de quarta para quinta, ele teria conseguido receber o atendimento? A pergunta fica no ar.

A gente não está aqui para caluniar ou ofender ninguém, a gente está aqui simplesmente em nome da comunidade cerritense para achar soluções, nós queremos que seja solucionado o caso. Nós pagamos o IPVA quando vamos emplacar nosso carro, pagamos os nossos impostos, São José do Cerrito foi considerado um dos maiores produtores de feijão de Santa Catarina, e onde estão os direitos dos nossos agricultores, dos cidadãos cerritenses?

Eu sou Presidente da Comissão Pró BR-282, que é formada por toda a comunidade cerritense, e em nome dela aqui estou falando, e gostaria que esta audiência pública que está sendo feita hoje não fique só nisso, em debates, mas que traga soluções para nós, cerritenses, porque chega de promessas. Inclusive quero deixar um alerta: a comunidade de São José do Cerrito, no ano que vem, se não tiver solução e o asfalto não chegar até lá, vai fechar a 470, fazendo com que o seu tráfego passe para a 282, pois só assim os usuários da 470 sentirão na pele o que nós, cerritenses, passamos todos os dias.

Obrigado.(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Obrigado, Remy.

Com a palavra o Vereador Cidnei Marcon, do Município de São José do Cerrito, por até dois minutos.

O SR. VEREADOR CIDNEI HEINZEN MARCON – Deputado Titon, pelo sofrimento do povo de São José de Cerrito, nós precisaríamos de seis minutos, mas vamos obedecer os dois minutos.

Eu gostaria, primeiramente, de chamar a atenção da classe política para o esvaziamento desta audiência pública. A falta do povo neste momento, aqui, é um alerta à classe política da nossa região e da qual faço parte na sua proporcionalidade. Esse é um assunto que precisa ser visto com atenção. No nosso Município foi colocado inclusive ônibus à disposição, mas pela descrença não há mais interesse de se participar de reuniões.

Eu gostaria de fazer aqui um lembrete em relação às palavras do Deputado Coruja. Se houve irregularidade, nós, a sociedade, Dr. Nazareno, queremos saber por quem foi praticada.,qual a causa.

Nós desejamos saber. Como o Deputado Coruja colocou, se houve obra, se houve contratação, se houve licitação e se houve irregularidade, alguém estava fiscalizando, e é preciso que a sociedade de São José do Cerrito e da Região Serrada saibam para onde foram esses recursos. Essa é uma indagação.

Por último, São José do Cerrito já recebeu várias autoridades políticas do Estado, da Nação. Ministros da União estiveram lá, dirigiram patrolas, foram fotografados etc. Nós fizemos uma festa grande para eles, oferecemos almoço, e isso tudo acabou.

Então, fazendo minhas as palavras do Deputado Ivan Ranzolin sobre a vinda do Ministro, eu queria pedir autorização à minha comunidade, São José do Cerrito, para dizer que a partir de hoje (e estou pedido autorização aos meus colegas, aos meus companheiros) será V.Exa., Dr. Nazareno. V.Exa. e a justiça. Vamos aguardar!

Um grande abraço. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romilto Titon) – Obrigado, Vereador.

Com a palavra  o  Sr. Antônio Rogério de Macedo, da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos.

O SR. ANTÔNIO ROGÉRIO DE MACEDO – Quero cumprimentar o Presidente do Fórum; o Dr. Nazareno e os demais membros da mesa. Acho que as coisas devem ser bem objetivas; de conversa, o catarinense, nesse caso o lageano, já está cheio.

Quanto à conservação da estrada (e vejo reclamação do pessoal de São José do Cerrito principalmente), eu tenho uma proposta objetiva. Um mês e pouco atrás, vi que recursos federais foram destinados à conservação da via expressa entre a BR-101 e a ponte em Florianópolis. Na ocasião, falei que havia visto isso em jornal, e não houve desmentido por parte dos órgãos competentes.

Bem, todos nós sabemos que a BR-282 termina na BR-101, certo? E esse trecho da 101 e a colocação dessa via expressa até a ponte não fazem parte hoje da 282. Só quem quer vedar os seus olhos é que não vê isso. Então, a minha proposta é que seja retirado esse trecho da 282 e que esses recursos destinados à conservação sejam destinados a Lages/São José do Cerrito, ou  a São José do Cerrito/Vargem, ou a qualquer outro trecho de conservação da estrada. Porque todos nós sabemos que não faz parte, foi uma jogada política utilizada para fazer essa via expressa. Poderia ter sido feito todo o asfalto de Lages a São José do Cerrito só com o dinheiro de indenização que foi utilizado para os terrenos dessa via expressa.

Então, essa é a proposta que eu faço. Espero que as autoridades competentes, e não sei se em nível federal ou estadual, tomem uma providência nesse sentido.

A minha outra colocação é sobre a viagem que fiz há pouco ao Chile, onde andei mil e poucos quilômetros sem nada de trânsito, de travessia de estradas. É uma estrada de primeira. Também passei pela Argentina, e lá um representante de turismo disse o seguinte: "Eu não entendo como Santa Catarina, que é exemplo do Brasil em termos de desenvolvimento, tem uma estrada como a 282, que tem roubado tantas vidas de argentinos que por ali passam. Não aceito, por exemplo, que digam que ela é bem sinalizada, porque não é, e que ainda não tenham terminado esse trecho entre o Oeste e Lages.”

Isso foi dito por um representante de turismo argentino, em Buenos Aires. Até lá eles vêem isso, e os nossos governantes fecham os olhos.

É isso que eu tinha a propor. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romilto Titon) – Obrigado, Sr. Antônio, que fez uma importante lembrança sobre a questão da via expressa.

Com a palavra o Sr. Nelson Gasperim Júnior,  Vice-Prefeito do Município de Vargem, por até dois minutos.

O SR. NELSON GASPERIM JÚNIOR – Quero cumprimentar o Deputado Romildo Titon, os demais Deputados e as autoridades aqui presentes. Os dois minutos serão poucos para a gente explanar o sofrimento do nosso município. Duas horas ainda seriam poucas.

O Deputado Reno esteve nos visitando esses dias, e, por sorte, pegou um temporal na estrada e viu a situação em que ela se encontra, com ônibus dando problemas, acidentes de carro acontecendo diariamente

Quero agradecer ao Dr. João José, a quem imploramos, antes de assumirmos o mandato, para conservar os 17 quilômetros. Isso foi feito, mas, infelizmente, com as chuvas fortes, já está em situação precária. Hoje levamos duas horas e vinte minutos para chegar aqui, quando podíamos chegar em 40 minutos.

Os Srs. Deputados estão de parabéns por estarem reivindicando isso. Como político, a gente entende o esforço que vocês estão fazendo, mas a nossa sociedade, o nosso povo, não sabe a situação em que se encontra. Por isso somos cobrados, e o nosso medo é sermos cobrados na próxima eleição, quando a votação pode cair. Mas a gente briga até a última instância.

Dr. Nazareno, parabéns pelo seu sentimento, pela sua sensibilidade em relação ao estado em que se encontra a BR. Imploro a vocês que sejam cada vez mais batalhadores, como nós também o somos, para que a pavimentação asfáltica venha para o nosso município, porque desenvolvimento sem asfalto, eu acho muito difícil.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romilto Titon) – Obrigado ao Vice-Prefeito de Vargem.

Com a palavra, o Sr. Lizeu Mazzioni, do gabinete da Senadora Ideli Salvatti, por até dois minutos.

O SR. LIZEU MAZZIONI – Quero cumprimentar todos os Deputados, os membros da mesa, o Dr. Nazareno, o Sr. João José, do DNIT. Inicialmente, eu queria justificar a ausência da Senadora Ideli Salvatti, que está no Japão em viagem de intercâmbio. Não fosse isso, certamente ela estaria aqui, principalmente porque a Senadora tem dado atenção prioritária à questão de infra-estrutura em Santa Catarina.

A Senadora, se aqui estivesse, parabenizaria o Ministério Público pela iniciativa e também defenderia, se há indícios de irregularidade, a necessidade de isso ser apurado, porque dinheiro público é dinheiro de todos.

Nós temos o exemplo da BR-101, não é, João José? Quando o Governo Lula decidiu fazer novos editais de licitação, houve acusações de que havia interesse em protelar a obra, e depois se mostrou uma economia de 30%.

Então, acho que é necessário resolver as pendências jurídicas e judiciais aqui colocadas. Eu estou aqui com a tarefa de anotar os registros feitos tanto pelo Ministério Público quanto pelo DNIT e levá-los à Senadora, para ela possa dar uma atenção especial e ajudar a resolver esse problema.

Eu também sou do Oeste, sou morador em Chapecó, e sei o quanto esse trecho nos dificulta a vida. Portanto, em nome da Senadora, quero dizer que nós trazemos esperança, porque assim como os quatro portos de Santa Catarina estão em obras, assim como a BR-101 está em obras, assim como foi resolvida há poucos dias a pendência jurídica da BR-470 no Tribunal de Contas da União, a Senadora acredita que poderemos ter em breve a solução para esses trechos da BR-282. Quando a mobilização de uma comunidade encontra a vontade de um governo, com certeza a coisa acontece.

Parabenizo, portanto, a população que está aqui mobilizada, cobrando do Governo e também do Judiciário a solução  para esse grave problema.

Obrigado. (Palmas.)

O SR. DEPUTADO SÉRGIO GODINHO – Sr. Presidente, pela ordem. Eu gostaria de saber se existe alguém da ARG aqui nesta audiência pública, e pediria que se levantasse, só para a gente conhecer.

Existe alguém da ARG aqui?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Está lá fora, até agora não chegou a inscrição dele ainda.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO GODINHO –  Ah, eu só queria saber se tinha algum representante da empresa aqui no Plenário.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Na parte da tarde, a ARG estará com a palavra.

Com a palavra, por até dois minutos, o Sr. Arildo Medeiros, usuário da BR-282.

O SR. ARILDO MEDEIROS - Bom-dia a todos. Gostaria de saudar todos os Deputados, o Sr. Nazareno e os demais presentes.

Queria fazer uma pergunta e até mesmo dar uma sugestão: se não há possibilidade constitucional de São José do Cerrito ser adotado por outro Estado. Hoje não tenho vergonha de ser cerritense, mas tenho vergonha de ser catarinense, porque não se admite num Estado de primeiro mundo  São José do Cerrito estar vivendo no quarto mundo - porque já é mais do que terceiro mundo.

Deixo essa pergunta no ar, porque R$1,00 de imposto que Lages paga equivale a R$1,00 de imposto que São José do Cerrito paga; o valor é o mesmo, mas há esse descaso com São José do Cerrito.

Portanto, deixo a pergunta no ar e gostaria de saber se há essa possibilidade.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Com a palavra o Sr. José Maria Branco, ex-Prefeito de São José de Cerrito e representante da Associação Unidos pelo Cerrito.

O SR. JOSÉ MARIA BRANCO – Bom-dia a todos. É com satisfação que estamos aqui mais uma vez, em nome da Associação Unidos pelo Cerrito, cujo Presidente se encontra aqui, o ex-Prefeito Alvarino de Souza,. E nos aliamos a esse processo, juntamente com o Dr. Nazareno.

Acho que enfim chegou o momento de termos mais pessoas batalhando na questão da BR-282. Dr. Nazareno, nós da Associação queremos parabenizá-lo e colocar à disposição o site que criamos (www.br282.com.br), para que através dele seja divulgado o que o senhor colocou há pouco aqui: é um escândalo a questão da BR-282.

Queremos divulgar tudo de bom que acontecer, mas também queremos divulgar tudo que for levantado a respeito da BR-282. O nosso site está aí para ser usado, para receber tudo aquilo que seja divulgado, e nós queremos nos aliar a essa luta.

Parabéns, Dr. Nazareno; parabéns, Deputado Titon, Presidente do Fórum, que está aqui hoje fazendo esse trabalho.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Obrigado, José Maria.

Com a palavra o Vereador Adriano Padilha, da Câmara Municipal de Vargem, por até dois minutos.

O SR. VEREADOR ADRIANO PADILHA – Bom-dia a todos.

Esses dias saiu num jornal, e me assustei, a relação dos cinco municípios com a renda per capita mais baixa, e até pensei que o nosso município estaria incluso. Graças a Deus ainda não estamos, mas me sinto muito amedrontado, porque se não conseguirmos o asfaltamento nessa BR, em breve estaremos inscritos nesses municípios com renda mais baixa, pois não temos desenvolvimento algum.

Também queria dizer o quanto sentimos na pele o serviço da ARG, já que muitos morros foram derrubados para fazer uma estrada muito larga. Foi dinheiro jogado fora; faltou fiscalização, a meu ver, nessa obra.

Se nós não conseguirmos que acabem essa obra, infelizmente esses 36 milhões que foram aplicados foram jogados fora, porque essa terraplanagem que hoje está lá, com o passar do tempo vai-se acabar e vamos ter que fazê-la de novo, e  aí é mais dinheiro que vai.

Como já foi falado antes, estamos indignados, e há várias idéias de se trancar a BR-470 para desviar o trânsito. É uma medida que não pode ser tomada, mas para o nosso Governo Federal se sensibilizar, usaremos de força, infelizmente, ou seja, iremos trancar aquela BR, transferindo o trânsito que passa por Vargem, São José do Cerrito e vem até Lages, para que eles consigam ver todo o sofrimento que temos no nosso município.

Pergunto ao representante do Batalhão se já acabaram as obras de recuperação da nossa BR, principalmente do trecho Campos Novos/Vargem, porque com as primeiras chuvas agora, infelizmente a estrada está intransitável de novo.

Aos Srs. Deputados, apelo que levem uma mensagem aos nossos três Senadores da República, para que nos ajudem. Que eles compareçam, que eles façam força também.  E desde já agradecemos ao Dr. Nazareno a atenção que está dando.

Srs. Deputados, se conseguirem alguma solução para a nossa BR, o nosso município ficará eternamente grato a V.Exas., porque somente com asfalto ele vai se desenvolver.

Já diziam meus avós que não queriam morrer sem ver a construção dessa BR. Eu nasci e me criei naquele município, amo a minha região, a minha cidade, e também não quero morrer sem ver esse asfalto. Se Deus quiser, daqui a uns dias, com a força dos senhores, com a mobilização do nosso Governo Federal e dos nossos Senadores, vamos ter asfalto em toda a BR-282.

Obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Obrigado Adriano.

Com a palavra o Sr. Vereador Allier Melo, Presidente da Câmara Municipal de São José do Cerrito.

O SR. VEREADOR ALLIER MELO – Meus cumprimentos aos cerritenses, ao Deputado Romildo Titon, que preside a Comissão da BR-282, e aos demais presentes.

Quero registrar que esteve presente em todos os atos da Comissão de Transportes o falecido ex-Deputado Adilson Ventura; que nesta semana faleceu Chico Schmidt, o primeiro empreiteiro que fez as obras até o Cerrito (e nessa época, Dr. Nazareno, os proprietários às margens da BR solicitavam um trator de esteira para derrubar as araucárias e colher pinhão); o falecimento do nosso médico Dr. Mabílio Anesi, quando dava plantão lá no município. A demora para chegar até a cidade de Lages e receber socorro contribuiu para o seu falecimento.

Cumprimento o Deputado Ivan Ranzolin, que por toda sua trajetória política e em todos os anos tem alocado recursos para a 282, para que possam ser viabilizadas as obras. Também cumprimento o Dr. Nazareno, e quero crer que a Câmara da Região Serrana foi uma das primeiras a receber sua visita, e lá  ele nos alertou para que esse levante fosse concretizado. Por força de lei, ele já é o representante do povo e da comunidade de São José do Cerrito para, junto com os políticos, trabalhar a questão da 282.

Neste sentido, e junto com os nossos vereadores que hoje estão presentes, queremos ter a satisfação também, Dr. Nazareno, de tê-lo como nosso co-irmão, porque vamos fazer essa proposição na Câmara Municipal de São José do Cerrito, para que possamos lutar juntos.

E queremos, os órgãos constituídos, a apuração dos ilícitos e também na questão de responsabilidade fiscal, que emperra os atuais administradores em função das dívidas herdadas, das dívidas deixadas que emperram a questão das obras.

Na prática, Deputado Romildo Titon, eu queria fazer três requerimentos. Primeiro, o convênio entre a União e o Estado, porque faz dois anos que se levanta pela imprensa que o dinheiro está disponibilizado. Estivemos na iminência até de o Batalhão não tocar mais essas obras porque os recursos eram constantemente anunciados na imprensa mas não estavam na conta do Batalhão. Então, se tem um cronograma, que possamos saber quando esses recursos vão vir efetivamente e qual o cronograma das obras de Lages até São José do Cerrito e de São José do Cerrito até Vargem e BR-470.

Segundo, requeiro também que se viabilize com o DNIT, através do João José, a disponibilidade de se fazer um desvio entre o Posto Jordy, que é a entrada do município, até a localidade de Itararé, na entrada de Tia Cema, passando pelo Refuga Baiano, que é uma estrada do município, para que se possa transitar nos dias de chuva. Falamos com o Coronel Dantas para ver essa possibilidade. Que o Batalhão nos ajude para, junto com o município, podermos dar condição passando pelo Refuga Baiano e assim termos a possibilidade de passar a barreira.

Por fim, a reivindicação de que está sendo implantado o asfaltamento de dois quilômetros entre o Posto Jordy, entrada do nosso município, até a Ponte do Amola Faca. Que na entrada do nosso município seja colocado ou um trevo ou uma rótula, porque não existe, não está nesse primeiro plano a entrada para o município. Então que seja disponibilizado e já seja incluído no projeto para que o Batalhão possa também concretizar ou um trevo ou uma rótula na entrada do município.

Era isso.

Obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Obrigado, Allier Melo.

Todas as suas perguntas deverão ser respondidas na parte da tarde, quando as pessoas responsáveis por determinadas áreas farão os seus pronunciamentos, que é a questão do DNIT, do Deinfra e também do Batalhão.

Com muita honra concedemos a palavra ao Sr. Pedro Lopes, da Fetrancesc.

O SR. PEDRO LOPES – Ao cumprimentar o Deputado Romildo Titon, Presidente deste Fórum, cumprimento as demais autoridades, os que integram esta audiência pública interessados na solução de um problema.

O que eu quero colocar são duas questões que estarão à parte da exposição que iremos fazer no período da tarde em nome da Fetrancesc. Hoje estamos na condição de Presidente eleito, a posse será no início do mês de junho, mas queremos, Deputado Romildo Titon, que considere também a Federação das Empresas de Transporte de Cargas de Santa Catarina, que representa neste Estado a Confederação Nacional do Transporte, parceira e integrante deste Fórum em busca da solução desse problema.

Quero fazer uma proposta dividida em duas partes. A primeira delas é que seja considerado por este Fórum e nesta audiência pública um apoio integral e irrestrito a um ofício encaminhado no mês de fevereiro pelo Governador Luiz Henrique da Silveira ao Ministro dos Transportes Alfredo Nascimento, fruto de um trabalho realizado por uma comissão ministerial, da qual integramos antes já da presença do ex-Ministro Anderson Adauto, que concluiu pela viabilidade da BR-470 e da BR-280 e pelo encaminhamento da solução da BR-282.

Hoje nós integramos uma comissão ministerial que trata da análise do encaminhamento do Governador Luiz Henrique da Silveira, que pede ao Ministro dos Transportes, ao Governo Federal, a outorga das rodovias BR-470, BR-280 e BR-282 para que volte ao domínio do Estado de Santa Catarina, para que seja desenvolvido o processo de melhoria de conservação e de duplicação, em função da criação do SC Parcerias e do projeto SC Transportes, que é de conhecimento da sociedade catarinense, porque pelo menos 16 audiências públicas já realizamos em função desse novo projeto com parceiros prontos a investir na infra-estrutura do Estado de Santa Catarina – mas isso faz parte da exposição que vamos fazer à tarde.

Segundo, cumprimentando o Dr. Nazareno pela iniciativa, quero dizer que a Federação das Empresas de Transporte de Cargas de Santa Catarina sugere, definida a questão de transferência e outorga das rodovias, atendendo pedido do Governador Luiz Henrique da Silveira, que sejam responsabilizados aqueles que até hoje não cumpriram os contratos, que dêem satisfação dos recursos que foram encaminhados para a realização dessas obras, e aí, sim, seria uma ação do Ministério Público. E a Federação das Empresas de Transporte de Cargas de Santa Catarina vai estar, através da sua assessoria jurídica, formalizando essa proposta, fazendo esse encaminhamento ao Ministério Público de Santa Catarina.

Essa é a proposta que queremos que conste registrada por ocasião desta audiência pública. E quanto aos projetos que temos para serem encaminhados para a solução dessas três rodovias, faremos uma exposição do período da tarde.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Agradecemos ao Sr. Pedro Lopes, que tem sido um assíduo companheiro, lutador nas questões relacionadas às rodovias do Estado de Santa Catarina.

Com a palavra o Sr. Luiz Carlos Mello Alves, Chefe-de-Gabinete do Prefeito de Vargem, por até dois minutos.

O SR. LUIZ CARLOS MELLO ALVES – Bom-dia a todos.

Quero cumprimentar o Deputado Titon, Presidente da Comissão, os demais Deputados, em especial o representante do Ministério Público Federal, agradecendo pela iniciativa de vir até o Município de Lages para fazer essas colocações a respeito da BR-282.

Cumprimento também meu grande companheiro e amigo da terra de Biguaçu, na qual fui Secretário de Obras, o Dr. João José, que tem nos atendido sempre que fazemos alguma solicitação pelo Município de Vargem.

O Dr. João José está sempre de portas abertas, fazendo um belíssimo trabalho à frente do DNIT.

O Município de Vargem lhe agradece muito, Dr. João José.

Há poucos dias deu-nos a honra de fazer uma visita ao Município de Vargem o Deputado Francisco Küster e nós conversamos às margens da BR sobre a situação. Também conversei na semana passada com o Deputado Reno Caramori.

Quero dizer ao representante do Ministério Público Federal que há três anos movemos uma ação contra a empresa que veio fazer o trabalho na BR-282. Tenho dentro do meu carro toda a documentação. Por sorte a Justiça catarinense é uma das melhores, não menosprezando a Justiça brasileira, o Ministério Público de Santa Catarina sempre de parabéns, os Magistrados também, e nós ganhamos uma ação contra a empresa ARG em todos os níveis. Ela recebeu (eu tenho nota por nota) R$32 milhões do Governo Federal para fazer aquilo que está lá (e pode ser visto por todos) e não pagou nem os encargos aos municípios em que prestou serviços – no Município de Campos Novos são 3,2 quilômetros; no Município de Vargem, 32 quilômetros, e no Município de São José do Cerrito, são 57 quilômetros.

Fomos ao DNIT, o dinheiro que eles tinham para receber lá nós conseguimos trancar, através de uma solicitação ao Ministério Público. Trancamos o dinheiro, está depositado em juízo em Campo Novos e eles vão pagar os impostos que devem ao município.

Eu sugiro aos Municípios de São José do Cerrito e de Campos Novos que também cobrem, porque faz parte da Lei nº 101, de Responsabilidade Fiscal, que é renúncia de receita.

Eu agradeço ao representante do Ministério Público Federal. O povo de Vargem agradece a todos os Deputados. Precisamos urgentemente fazer aquele trabalho da BR-282.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Senhores, respeitando o tempo estabelecido, estamos encerrando as inscrições.

O Dr. João José dos Santos nos solicita um espaço, apesar de já ter um espaço à tarde para discutir questões de trecho a trecho, mas gostaria de responder a uma indagação feita por um Parlamentar.

Então lhe concedemos a palavra, Dr. João José. Só gostaríamos de lhe pedir que não entrasse em questões mais técnicas, porque na parte da tarde o senhor terá o tempo necessário.

O SR. JOÃO JOSÉ DOS SANTOS – Obrigado, Deputado Romildo Titon.

Nós estamos aqui representando o Sr. Ministro dos Transportes Alfredo Nascimento e também o Diretor-Geral do DNIT, o Dr. Alexandre. Muito nos honra estar aqui. Já estivemos aqui outras vezes falando sobre a BR-282, no ano passado, a fim de tentar achar soluções para essa questão.

Quero parabenizar a comunidade que aqui está e cumprimentar todos os componentes da mesa e as lideranças.

Eu pedi a palavra só para responder mais em linha geral, até porque a pauta da tarde é muito específica – o Dr. Nazareno já deixou uma pauta que vamos procurar seguir.

Nós sabemos a dificuldade de infra-estrutura neste País. Eu não vou fazer discurso político, mas todos aqui também afirmaram que as demandas reprimidas que existem somam mais de uma década. O País cresceu, o Estado cresceu, os Municípios cresceram e infelizmente a infra-estrutura ficou à margem desse processo de desenvolvimento. E agora temos a obrigação de dar respostas.

Então, eu queria dizer que nesses dois anos de Governo Federal, desta administração, buscamos muito mais encontrar a comunidade, ir ao encontro dos problemas, não somente com relação a Florianópolis mas com as demais regiões do Estado. Vejam que em 2003 não tínhamos nem contratos de manutenção em praticamente todas as rodovias federais. Sei da luta do meu companheiro Romualdo, do Deinfra, e dos problemas que ele enfrenta também nas rodovias estaduais para dar as respostas que a sociedade  cobra.

Respondendo primeiramente ao Deputado Ceron, com relação a esses problemas técnicos, nesse caso especificamente que foi levantado, algum problema de água na pista, aquaplanagem, de um engenheiro do Deinfra, seria bom que entrássemos em contato com o meu engenheiro Gervásio, que é um cidadão aqui da região e há muitos anos acompanha o trabalho, para que buscássemos as soluções, até porque essa rodovia esteve delegada ao Estado até 2002.

Então peço aos colegas, que provavelmente conhecem bem os problemas que aqui existem, que nos ajudem nessa retomada que tivemos em 2003, pelo DNIT, da manutenção das rodovias federais, principalmente no seguimento até Alfredo Wagner, Rancho Queimado e Águas Mornas. Inclusive esse pedido fazemos também ao pessoal da ACE.

Então, em 2003 é que começamos efetivamente a retomar os trabalhos do Governo Federal na rodovia BR-282. Hoje temos contrato de manutenção da BR até São Miguel do Oeste. Também temos agora até o quilômetro zero, já respondendo ao representante da ACE. O início do quilômetro zero é na cabeceira das Pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles, pelo lado continental da Ilha. Todos nós sabemos que é um trecho em que circulam mais de cem mil veículos/dia, portanto, precisamos também ter uma manutenção lá, ou então que se delegue ao Poder Estadual ou Municipal, mas não é o caso, porque estamos conseguindo fazer a manutenção.

Falando sobre acidentes, há cerca de um mês recebemos algumas manifestações com relação aos acidentes que vêm acontecendo no Município de Bocaina do Sul. Mas eu quero dizer a vocês que acredito que esse é o melhor trecho de rodovia federal em Santa Catarina. As estatísticas mostram que 98% dos acidentes acontecem por imprudência, alta velocidade.

Precisamos fazer uma grande campanha com relação a isso, inclusive procuramos estar presente em todos os eventos promovidos pela Assembléia Legislativa, até porque temos que dar explicações públicas de tudo. Realmente sabemos que as estatísticas mostram isso, é evidente que temos que recuperar a rodovia, mas é importante também que façamos essa citação.

Com relação ao Extremo Oeste, estivemos recentemente com o Prefeito de São Miguel do Oeste, temos o Programa Integrado de Revitalização de Rodovias para ser implementado no segundo semestre deste ano e ano que vem, porque as licitações demoram, às vezes leva um ano para você licitar, e também porque estávamos sem contrato. E lá no Extremo Oeste também será atendida na BR-282, como já fizemos em 2003 e 2004 as travessias urbanas de Campos Novos, Erval Velho, Catanduvas, Vargem Bonita, Ponte Serrada, recuperamos aquele escorregamento de talude em Águas Mornas, que há cinco anos estava em meia pista, ainda falta o próximo, que  queremos implementar também nesse segundo semestre ou no ano que vem.

Com relação à questão do desvio, Comandante Dantas, nós tivemos uma reunião aqui com a Comissão Pró-Término da BR-282, e realmente não podemos admitir (ainda não era sua gestão, o engenheiro Gervásio estava lá), mesmo em obras, interrupção devido às chuvas. Essa é uma questão que devemos conversar novamente com o Comandante, com a sua equipe técnica. Se for preciso fazer desvio, tem que fazer, porque realmente é um absurdo, embora a terraplenagem esteja no final, o prazo da obra, inclusive já temos uma previsão de prazo, mas não pode ocorrer interrupções, concordo com o Remy e com a Comissão.

Sobre a conservação do trecho que compreende Vargem/Campos Novos/São José do Cerrito, que não está na pauta da tarde, em 2003 e 2004 foram investidos R$500 mil, temos mais 100 mil agora para serem investidos, mas realmente ainda temos que buscar mais recursos, e já estamos fazendo isso também.

Agradecemos ao Deputado Romildo Titon e ao Dr. Nazareno pela oportunidade. À tarde estaremos aqui para continuar o debate.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) –  Obrigado, Dr. João José.

Neste momento, anunciamos àqueles que ainda não têm conhecimento da pauta da tarde que reiniciaremos os trabalhos às 14h, sendo que o primeiro painel será sobre o trecho Lages/São José do Cerrito, com a participação do Presidente do Deinfra, Sr. Romualdo; o Coordenador do DNIT, Sr. João José; e o Deputado Sérgio Godinho.

No segundo painel será discutido o trecho São José do Cerrito/Vargem, com a participação do representante do Tribunal de Contas da União, Sr. João Manoel da Silva Dionísio; do representante da empresa ARG, Sr. Newton Roquete Filho; do representante do DNIT e do Ministro dos transportes, Sr. João José dos Santos.

E no terceiro painel discutiremos o trecho Vargem ao entroncamento da BR-470, com a participação do Tribunal de Contas da União, da empresa ARG e do DNIT.

Posteriormente, então, para as conclusões finais, farão uso da palavra o representante da SC Parcerias, Sr. Vinícius Lummertz; o representante do Ministério dos Transportes, Sr. João José; o representante da Polícia Rodoviária Federal, Sr. Luiz Ademar Paes; o Presidente da Fetrancesc, Sr. Pedro Lopes; o representante da Facisc, Sr. Antônio Rebelato; e o Procurador da Republica, Dr. Nazareno.

Neste momento, encerramos os trabalhos da parte da manhã. Retornaremos às 14h.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Dando início aos trabalhos da parte da tarde, convido os Srs. Deputados para retornarem à mesa, bem como os palestrantes que vão participar do próximo debate: o Sr. Romualdo de França Júnior, Diretor-Geral do Deinfra; o Sr. João José dos Santos, Coordenador do DNIT em Santa Catarina, representando o Ministro dos Transportes; e o Sr. Tenente-Coronel Daniel de Almeida Dantas, Comandante da 10º Batalhão de Engenharia de Construção.

Neste momento, vamos tratar especificamente do trecho Lages a São José do Cerrito.

Inicialmente passamos a palavra ao Dr. Romualdo de França Júnior, Diretor-Geral do Deinfra, por até cinco minutos. Se for necessário, prorrogaremos por mais cinco minutos.

O SR. ROMUALDO DE FRANÇA JÚNIOR – Boa-tarde a todos os componentes da mesa.

Agradecendo pela acolhida, parabenizo o Deputado Romildo Titon e em seu nome todos os Deputados da Assembléia Legislativa pela iniciativa; o Dr. Nazareno, pela conduta e até pelo ânimo que tem gerado de expectativa positiva junto à sociedade catarinense.

Gostaria de justificar a ausência do nosso Secretário da Infra-Estrutura, Deputado Estadual Mauro Mariani, que está acompanhando o Governador em outras regiões do Estado.

Naquilo que cabe à Secretaria de Estado da Infra-Estrutura, já em 2003 começamos a trabalhar para fazer um termo de rerratificação no convênio entre o DNIT e o nosso Batalhão, por decisão do Governador do Estado e com a interveniência e a interferência dos nossos Deputados. Lembro bastante dos Deputados Romildo Titon e Sérgio Godinho  sempre na Secretaria da Infra-Estrutura na luta e na busca desses valores.

O Governador Luiz Henrique decidiu por aportar 5 milhões do dinheiro do Governo do Estado para implantação e na complementação e no auxílio às obras desse convênio entre o DNIT e o 10º Batalhão.

Há pouco ouvimos manifestações em relação à preocupação com a demora. Recebemos, inclusive, lá na Secretaria da Infra-Estrutura, correspondências das Câmaras de Vereadores preocupadas com a situação, porque poderia acabar o dinheiro que estava sendo destinado pelo Governo Federal e havia necessidade dos valores correspondentes àquilo que havia sido compromissado pelo Governo do Estado.

No ano passado foi incluído no Orçamento do Estado então os R$5 milhões, que era o compromisso, e terminamos o ano de 2004 sem poder desembolsar nenhuma das parcelas. O compromisso inicial era em 10 parcelas e não conseguimos, efetivamente, desembolsar nenhuma, em que pese financeiramente já estar reservado no cofre do Estado. Isso, motivado exclusivamente pelo trâmite interno, burocrático dentro do Governo Federal, dentro Ministério dos Transportes, na rerratificação desses convênios, e depois, em função de um problema apontado dentro da Secretaria da Infra-Estrutura em termos de convênio, afinal de contas, o Orçamento era do Departamento Estadual de Infra-Estrutura e quem entrou como interveniente, participante na parte financeira, foi a Secretaria da Infra-Estrutura. São entes jurídicos diferentes, deu também um probleminha, mas, efetivamente, conseguimos, acho que foi no dia 9, se não me engano, fazer o depósito da primeira parcela de R$500 mil na conta do Batalhão.

Então imaginamos que daqui para a frente não teremos mais nenhum tipo de problema com esse desembolso. Ao contrário. Até na parte da manhã, conversando com o Comandante do Batalhão, ele falou da necessidade de talvez termos que implementar em algumas situações parcelas maiores, e nós já ajustamos aqui que o Batalhão vai encaminhar uma previsão de valores a serem desembolsados em momentos junto com a prestação de contas para ver se conseguimos acelerar essa antecipação, considerando, novamente, que esses recursos já estão disponíveis no Governo do Estado.

Então, com relação ao nosso convênio é isso.

Sr. Presidente, quero aqui fazer coro ao posicionamento do Sr. Pedro Lopes, da Fetrancesc, sobre o apoio efetivo do Fórum na busca de que aquele requerimento do Governador Luiz Henrique, da vontade de ter as BRs-280, 282 e 470 sob o controle do Estado, que efetivamente aconteça.

É claro que o João José é um sofredor junto comigo nesse aspecto. Isso só vale a pena vir para o Estado com uma solução de execução delas também, execução de manutenção.

Há pouco ouvi o João José dando alguns posicionamentos a respeito da conserva e manutenção rodoviária que eles têm conseguido implementar no Estado de Santa Catarina, nas rodovias federais.

Eu queria te dizer, João, em que pese todo o teu empenho  e o nosso também, que as nossas limitações de recursos ainda são pequenas para a conserva e manutenção.

Hoje, em nível de Brasil, temos condições muitas vezes melhores de realizar investimentos, construir uma nova estrada, do que efetivamente capacidade de poder fazer a conserva e manutenção adequada.

Então é necessário que nesse contexto tenhamos um grande empenho da sociedade na busca de recursos, e eu vou depois fazer um pequeno comparativo dos recursos da Cide, em sua totalidade, para que seja efetivamente investido na área de infra-estrutura de transporte.

Temos que fazer jus ao Governo Federal, que no ano passado começou a fazer esse desembolso aos Estados num acordo com os Governadores. Hoje o Governo Federal já manda 29% dos recursos da Cide para os Estados, dos quais 25% são aplicados pelo Governo do Estado, mas ainda é pouco, é um dinheiro que está lá. Hoje esse valor representa para o Estado de Santa Catarina 50 milhões de investimento/ano. Esses investimentos estão sendo feitos na garantia de acesso aos municípios, mas se recebêssemos em torno dos 100% dos recursos da Cide, estaríamos aí com um passo em torno de 200 milhões/ano.

Então nossa infra-estrutura, realmente, teria assim uma condição bastante positiva não só na parte da conserva e manutenção mas também no auxílio de poder concluir obras importantes como a BR-282.

Gostaria de reiterar, mais uma vez, a vontade do Governo do Estado de Santa Catarina de também ver isso concluído, até porque o grande projeto do Governador Luiz Henrique da Silveira com relação à 282 é aquilo que sempre defende da Rodovia Bioceânica,  na integração dos portos em Santa Catarina, Argentina e Chile.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Obrigado, Romualdo.

Com a palavra o Sr. João José dos Santos, Coordenador do DNIT em Santa Catarina e representando o Ministro dos Transportes.

O SR. JOÃO JOSÉ DOS SANTOS – Reitero os cumprimentos já feitos pela manhã.

Efetivamente, o colega Romualdo tem muita razão na questão de manutenção de rodovias e de implantação até de novas, porque a demanda reprimida é muito grande, tanto nas rodovias estaduais como nas federais.

Então tem que haver esse esforço de todos para que possamos dar solução a isso. Inclusive o Ministro de Transportes e o Presidente Lula também... Neste ano de 2005 o Orçamento do Ministério dos Transportes, que geralmente era da ordem de 1.500 bilhão em nível nacional e até menos em outros tempos, é da ordem de 6 bilhões, ou seja, quatro vezes maior do que tínhamos no passado.

Também os recursos da Cide com esse montante de 6 bilhões mais os repasses ao Estado, que está feito em nível de todo o País, bem como as contribuições que são normais e constitucionais previstas, praticamente hoje o Governo Federal está resgatando o compromisso de se utilizar a Cide, que é a Contribuição sobre a Intervenção do Domínio Econômico dos Combustíveis, na sua totalidade, em infra-estrutura. A expectativa é de que no próximo ano esses recursos possam ser maiores ainda.

Então, o Governo Federal está tentando cumprir com a sua obrigação e resgatar o passivo existente na malha rodoviária federal.

Sobre o trecho especifico São José do Cerrito/Lages, acho que são boas as notícias que começarei a dar. Evidentemente que na parte técnica o nosso Comandante Dantas irá fazer depois a sua apresentação.

Rapidamente, então, expondo que em 2003 foram repassados R$2 milhões para as obras de continuidade da implantação da rodovia São José do Cerrito/Lages;  no final de 2004 foram repassados mais R$2,27 milhões, que é o que está sendo aplicado neste momento, não é, Comandante? E agora, em 2005, das verbas do Orçamento da União, estamos empenhando já neste mês – esta é a previsão, já estou com a nota de empenho, que me foi passada ontem e deve estar chegando também no nosso Batalhão – R$5,9 milhões. Com esses R$5,9 milhões, mais o aporte que o Dr. Romualdo nos colocou, que é em torno de 5 milhões para os próximos 10 meses, em parcelas a princípio mensais, no entendimento técnico que se tem, esses recursos possibilitam dizer que praticamente toda a obra estará terminada.

Sobre a questão de prazos, questões técnicas, o Comandante irá expor daqui a pouco.

Então a gente fica agora com uma certa tranqüilidade nesse trecho. Empenhamos em um ano e meio a dois anos R$4 milhões e agora R$5,9 milhões, mais a contribuição do Estado, o que nos permite dizer que a obra será uma realidade. Acredito que não teremos mais os problemas que sempre foram colocados e muito bem colocados pela comunidade, inclusive, na busca da solução desse grave problema e dos problemas causados a toda a sociedade aqui da região do Cerrito e também da Vargem, embora isso seja um problema que a seguir será colocado.

Queria só complementar dizendo que, como já foi falado pelos nobres Deputados, o Orçamento deste ano para a BR-282 tem duas rubricas, uma que nós estamos utilizando para São José do Cerrito/Lages, que são R$7,1 milhões, e estamos utilizando já R$5,9 milhões, e tem outra rubrica que até poderia ser utilizada aqui também, porque ficou completa, que é a construção de trechos rodoviários na BR-282 de Santa Catarina, trecho Lages/São José do Cerrito/Campos Novos e fronteira do Brasil com a Argentina. São mais R$18,8 milhões que foram deixados para este ano.

Com isso, se tudo for conseguido aqui... não hoje, evidentemente, não será concluído esse tema, mas se houver de imediato uma solução também do outro seguimento, talvez já teríamos verbas que poderiam ser aplicadas na retomada das obras, futuramente no segundo semestre ou coisa assim.

Passo então essa informação de São José do Cerrito/Lages, que realmente os recursos agora, somados, darão tranqüilamente para terminar essa tão importante obra para Santa Catarina, não só para as comunidades que convivem diariamente com o problema.

Era isso!

O SR. DEPUTADO FRANCISCO KÜSTER – Presidente, por gentileza.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Com a palavra o Deputado Francisco Küster.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO KÜSTER – Em relação à questão Lages/Florianópolis, o trecho Lages/Florianópolis, a sua manutenção, algumas obras complementares, falei com o Dr. Gervásio mas tem essa expectativa também. Não é o ponto principal, mas...

O SR JOÃO JOSÉ DOS SANTOS – Nós temos, Deputado Küster, agora, para o segundo semestre. Já está sendo licitado desde o ano passado. A conclusão nós aguardamos para o segundo semestre. Temos dois tipos, um que é o PIR, Programa Integrado de Revitalização de Rodovias, e o outro que é o Creminha, que estamos buscando para atender a questão de Águas Mornas até Alfredo Wagner, que no nosso julgamento é o trecho mais complicado em termos de pavimento, além, evidentemente, daqui onde estamos, e que está em fase de fadiga, porque tem 30 anos e nunca foi devidamente restaurado.

Então nós temos, Deputado, os contratos de manutenção em vigor, que foram resgatados em 2003, que nos permitem pelo menos operações tapa-buraco, roçada, limpeza, drenagem, canaleta, embora a gente saiba que quando chove... infelizmente, estamos levando de um a dois dias para cobrir esse problema, então pode ficar um dia realmente com alguns buracos, que aparecem mesmo, porque o pavimento está degradado, mas agora a gente pelo menos consegue recuperar, mas a grande meta do Governo Federal agora no segundo semestre e em 2006 é recuperar, restaurar todo aquele seguimento, em torno de 30 quilômetros.

São essas as notícias que a gente teria por enquanto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Obrigado, Sr. João José dos Santos, que nos traz essa notícia importante. São R$5,9 milhões disponíveis para o trecho São José do Cerrito a Lages para este ano. Se concretizado, estará viabilizado os recursos, acrescentando aqueles que o Governo do Estado está colocando à disposição.

Concedemos a palavra ao Comandante do 10° Batalhão, Coronel Daniel de Almeida Dantas.

O SR. TENENTE-CORONEL DANIEL DE ALMEIDA DANTAS – Boa-tarde! Gostaria de cumprimentar o Deputado Titon, todas as autoridades presentes, bem como os representantes da sociedade aqui presentes.

Eu vou me ater ao trecho São José do Cerrito/Lages, que está a cargo do Batalhão. Para sermos objetivos, vou trabalhar com o último plano de trabalho, correspondente ao recurso recebido no final do ano passado, no valor de R$2 milhões, que estão sendo aplicados na estrada este ano.

Então, esse recurso relativo ao plano de trabalho de 2004 corresponde a dois quilômetros de asfalto. É o trecho que vai justamente de São José do Cerrito até aquela ponte mais próxima. Esse serviço está em andamento e a previsão é de que no início de junho esteja concluído.

Para este ano, essa notícia positiva que nos foi dada dos R$5,9 milhões provenientes do DNIT, do Ministério dos Transportes, e os R$5 milhões que também estão previstos do Governo Estadual, sendo que a primeira parcela, no valor de R$500 mil, foi depositada esta semana na conta do Batalhão. Acredito que agora está tudo resolvido, que esse recurso chega.

Então, com esse recurso, o trecho entre São José do Cerrito e aquele britador, o britador do Batalhão, será concluído, o asfalto será concluído.

Em síntese, essa é a atual situação: dois quilômetros relativos ao ano passado, que está em andamento, e com o recurso que está previsto, R$5,9 milhões e os R$5 milhões do Estado, a estrada estaria asfaltada. É o último plano de trabalho relativo ao trecho a cargo do Batalhão.

Quanto à conserva, que está a cargo do Batalhão, no trecho São José do Cerrito até o entroncamento com a 470, o recurso recebido também no final do ano passado é destinado a todo o ano de 2005. Então, foram mais ou menos R$350 mil e o Batalhão vem procurando melhorar a situação, que todos nós sabemos que é terrível, realmente está horrível aquilo ali, mas o recurso não seria suficiente para trabalhar ao longo de todo esse trecho de estrada. Por isso o Batalhão, através da minha decisão, resolveu atacar aqueles trechos mais críticos, e esses trechos geralmente são os pedidos da comunidade. Então a equipe geralmente fica pulando de um trecho para o outro, atendendo a pedidos que procuram alertar para uma situação mais crítica.

Com os recursos que estão vindo também este ano para este trecho de conserva e, mais importante, com o recurso que está vindo para a estrada, acho que tem condições de melhorar a situação neste trecho São José do Cerrito/BR-470 e, se for necessário, até o Batalhão empregar alguns equipamentos seus a mais nesse serviço para melhorar a situação do trecho à frente de São José do Cerrito.

Eu gostaria agora de responder algumas perguntas que foram feitas na parte da manhã.

O porquê da lentidão, do Deputado Ceron. O Batalhão não é lento, ele trabalha de acordo com os recursos recebidos. Então, ao longo dos anos, o aporte de recursos que vinha para o Batalhão, questão de R$2 milhões – teve um ano que veio R$1 milhão – faz com que o Batalhão empregue unicamente os seus meios disponíveis. Não há, digamos assim, gordura para que o Batalhão contrate pessoal ou alugue equipamentos para dar um impulso maior à obra. Se fizer isso a obra fica mais cara, e a obra mais cara é capaz de não cumprir nem a meta que estava prevista. Procuramos estender o máximo possível a execução do serviço que foi previsto, digamos assim.

Então, com esse recurso que está recebendo agora, o Batalhão tem condições de, se necessário, e com certeza o será, contratar pessoal, terceirizar alguns determinados serviços, alugar equipamentos para dar um novo impulso à obra. Na verdade, o Batalhão não é lento, ele trabalha de acordo com os recursos recebidos.

Acho que a maioria aqui, os mais idosos, conhecem o Batalhão da época em que os recursos chegavam em quantidade suficiente, que o Batalhão contratava mão-de-obra e fazia grande volume de estrada, digamos assim, em pouco tempo.

Acho que a última grande obra do Batalhão – já saindo um pouco da BR-282 – foi a Ferroeste. Em dois anos foram feitos cento e poucos quilômetros de ferrovia.

Então o Batalhão trabalha de acordo com os recursos recebidos.

Quanto às condições de tráfego, é difícil. O terreno é difícil. Pela experiência que tenho em rodovias, é um dos piores terrenos que já conheci em termos de relevo, de solo. Tem uma capacidade de suporte muito ruim, não tem cascalho no trecho. Então, lança-se material, choveu, é horrível. Foi o que aconteceu esta semana quando o pessoal estava trabalhando, lançando material na estrada, uma chuva muito forte realmente atrapalhou o trabalho, causando transtornos para a população. Mas esse serviço agora está acabando. A terraplanagem está acabando, é isso que é importante.

A condição de tráfego é difícil realmente e fazer a conserva é terrível. Acho que os Prefeitos, aqueles que trabalham com estradas vicinais em seus municípios, sabem disso. Há algum tempo fizemos um ótimo serviço no Município de Vargem, que foi acompanhado pela comunidade. Importante! A comunidade estava fiscalizando. Mas 15 ou 20 dias depois houve uma chuva muito forte na região e o serviço tem que ser refeito. Isso é conserva. E o objetivo nosso é asfaltar. A conserva é terrível, e os senhores sabem disso.

Bom, eu respondi também a pergunta do Vereador Padilha. Há recursos ainda para a conserva. Como os recursos recebidos no ano passado eram para o ano todo, ainda tem em torno de R$50 a R$70 mil para aplicar na conserva este ano. E com os recursos que chegarão ainda este ano para a conserva e mais o reforço, digamos assim, o apoio do Batalhão nessas obras, essa conserva vai continuar, se necessário, até o final do ano.

A outra pergunta é do Presidente da Câmara de São José do Cerrito, sobre trevos. Vamos estudar com o apoio do DNIT, porque esse trevo está no trecho da ARG, que é um pouco mais à frente do trecho do Batalhão. Então, isso será estudado com o DNIT.

Quanto ao prazo para a conclusão da obra, com os recursos recebidos nesta época do ano, mês de maio, findando maio, estamos dando início, lançando na praça editais de concorrência e licitações diversas para comprar insumos, combustíveis etc., editais de contratos de terceirização. A obra estaria concluída até abril de 2006. Contudo, eu gostaria de enfatizar que a terraplanagem está acabando. Mesmo que a obra não esteja concluída até dezembro, como a maioria gostaria, a condição de trafegabilidade estará quase perfeita, porque a terraplanagem estaria concluída; no máximo, estaríamos trabalhando com a sub-base já pronta, que é o rachão, aquilo que está mais próximo de São José do Cerrito e já lançando a base para depois a pavimentação. Então, não haveria problemas de tráfego e o conforto na direção já estaria, digamos assim, 85%, 90% resolvido.

Outra pergunta, feita pelo Deputado Ivan, é sobre frentes de trabalho longas da terraplanagem.

O Batalhão tem uma frente de terraplanagem de 10 quilômetros. Por que abriu essa frente de trabalho de 10 quilômetros de terraplanagem? Na expectativa do recurso. O Batalhão tinha a expectativa de que chegaria um montante de recurso considerável e que haveria necessidade de dar cancha para o lançamento da sub-base, da base e em seguida da pavimentação. Então, foi tomada uma decisão na época de abrir a frente, executar a terraplanagem, porque em seguida estaria vindo o recurso que seria aplicado na sub-base, na base e, por conseguinte, na pavimentação.

Tecnicamente esse é um dos motivos pelos quais estamos com uma frente de 10 quilômetros de terraplanagem  a concluir, digamos assim, aberta.

Dessa forma, Deputado, acho que respondi todas as perguntas que foram formuladas na parte da manhã.

Para concluir, eu gostaria de enfatizar que o Batalhão faz parte da comunidade. Os nossos soldados são filhos dos senhores, filhos do Município de São José do Cerrito, de Lages e dessa área toda. Então, a nossa capacidade de trabalho, podem ter certeza, é grande. Temos condições de trabalhar porque temos uma história grande! Acho que os mais idosos conhecem a história do Batalhão.

A dificuldade da chegada de recursos, que não cabe a mim apresentar, é que limita o trabalho do Batalhão. Mas tenho certeza de que com o que está previsto a partir deste ano o Batalhão, digamos assim, voltará àqueles tempos passados e mostrará a capacidade de trabalho do povo do Planalto Serrano.

Obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Obrigado, Coronel.

Com a palavra o Deputado Sérgio Godinho.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO GODINHO – Quero saudar todos os integrantes da mesa, o Dr. Nazareno, as autoridades, os representantes da ARG, o Deputado Ceron e os funcionários da Assembléia Legislativa que estão aqui nos dando esse apoio.

Fui escolhido para falar sobre Lages e São José do Cerrito. Então, falo com muita alegria, porque tive uma participação muito forte nesse aspecto, por ocasião da força-tarefa realizada no Município de São José do Cerrito. Vínhamos de carro, eu, o Governador e o Secretário Eliseu Mattos, desde este município até o Município de Lages e passávamos por aquela dificuldade. O Governador passou por aquela dificuldade, viveu naquele momento o que há centenas de anos vivem os moradores de Cerrito/Lages, Lages/Cerrito.

Naquele momento eu comentei com o Governador que ele ficaria para a história se aquela obra fosse acabada no seu Governo, ou seja, a ligação Lages/São José do Cerrito, pois faltavam naquele exato momento 12 quilômetros para serem concluídos.

Outro dia fizemos um estudo aqui em Lages mostrando o que cada Governo tinha feito e levei ao Governador. Tão logo cheguei ao gabinete, no Centro Administrativo, ele ligou para o Ministro José Dirceu (estou relatando os fatos passo a passo) que acenou por essa possibilidade do convênio, com verba destinada da Cide. E com um estudo mais profundo, com o Deinfra, com o Romualdo, com o Secretário da época, o Edinho Bez, com o Governador e eu, definiu-se a quantidade: R$5 milhões seria o valor doado pelo Governo do Estado. Não é uma contrapartida, é uma doação do Governo do Estado para o Governo Federal para auxiliar no término da obra.

Então, esse imbróglio ficou até esta semana. Erros de documentações, a imprensa toda acompanhou. E agora, com o Relator Romualdo, já existe esse dinheiro em caixa, R$500 mil, com a possibilidade de ir atendendo à solicitação do Batalhão tão logo for solicitando essa demanda de dinheiro devido aos gastos e à prestação de contas de cada parcela paga. Então, R$500 mil agora e, de repente, se o Batalhão precisar de mais um milhão, terá mais um milhão, porque o Governador do Estado se compromete e tem o recurso para terminar até São José do Cerrito.

Temos certeza de que em breve esse dinheiro do Governo do Estado, R$5 milhões, é um convênio firmado até 31 de novembro de 2005.... Então, até lá, esse dinheiro tem que estar com o Batalhão, e o Comandante se compromete e enfatiza essa preocupação de acelerar o máximo possível assim que tenha recursos. E tendo recursos pode até analisar se esses recursos não vão comprometer a obra, se ele pode contratar pessoas, máquinas. Há um empenho muito forte do Batalhão em concluir essa parte, que é a parte que estamos mais envolvidos. Estamos vendo um sinal no fim do túnel, haja vista que tendo recurso, tendo dotação e tendo essa necessidade de compromisso assumido e esperado, essa é a ligação mais importante para nós no momento, é fazer com que o Município de São José do Cerrito não fique acéfalo, não fique sem essa ligação asfáltica.

Então, essa ligação asfáltica da BR-282, a rodovia como um todo... eu participei no ano de 2003, em Montevidéu, do Fórum do Corredor Biocênico Central (em 2004 eu não pude participar) e a 282 tem um papel fundamental de ligação do Brasil com o resto do mundo, eu diria assim, uma ligação com o Conesul, no mapa a gente pode ver, ligaria Brasil, Argentina, Paraguai e Chile até o Porto de Valparaíso, no Chile, que seria a porta de entrada de exportação de todos os produtos de Santa Catarina.

É importante citar que nessa ligação asfáltica 282 indo até o Chile, indo até o Porto de Valparaíso, consegue-se interligar ou fazer uma ligação cultural e econômica de mais de 500 milhões de pessoas. Então, é importante a 282. É lógico que nós aqui estamos lutando por ela, todos os Parlamentares, toda a sociedade, mas ela tem uma ação estratégica muito grande para o País, não é uma reivindicação puramente bairrista, não é uma situação puramente pessoal, não é ufanismo nosso achar que somos melhores e temos que ter esse asfalto, que é uma necessidade, todos sabemos, todos aqui que me antecederam citaram a importância disso, que sem asfalto não há progresso, sem asfalto não há condições nem de se ter qualquer tipo de negociação atualmente.

Então, essa ligação asfáltica se dá dessa maneira, de uma visão muito mais ampla do que se fosse simplesmente uma visão bairrista.

Eu queria concluir aqui dizendo que o que mais interessa a nós, verdadeiramente... lógico, essa nossa explanação com relação à conclusão de São José do Cerrito já foi dita pelo Romualdo, pelo João José, agora explicitada por mim, mostrada com mais clareza que está certo, quer dizer, a gente tem certeza de que não poderá haver nenhum outro tipo de atrapalho, mas o que nos interessa mesmo agora é a segunda etapa, que é São José do Cerrito a Campos Novos.

Eu tinha preparado aqui uma longa história mostrando a dificuldade que tivemos até hoje. A população fala “mas por que não querem essa obra?” Lógico, o poder econômico do litoral e de outras regiões fez com que se inviabilizasse esse projeto. Por que não saiu essa ligação, que vai direcionar toda a escoação de produtos do Oeste para o litoral via 282, se já saíram milhares e milhares de obras no Estado de Santa Catarina? Isso aí vai penalizar a 470, vai dar dificuldade econômica, só na abertura de postos de gasolina, de restaurante, quer dizer, só do tráfego de pessoas do Oeste até o litoral, que vai obrigatoriamente passar por aqui.

Então, a gente sabe disso, da complexidade, da dificuldade política que toda a região enfrentou, isso é claro, a gente sabe. E até hoje a gente se pergunta: será que não tem o dedinho lá da região tal? Tem, sim, onde tem mais força política, onde tem mais representantes, é óbvio que existe uma força e um empenho maior, e com isso nós fomos penalizados.

Gostaria de concluir dizendo que estou feliz por estar participando aqui, enfatizando esse tempo todo que acho que até dezembro já teremos o Município de São José do Cerrito não mais pisando no barro. Tenho certeza disso, pelas conversas que tivemos no Ministério, com o Comandante, no Deinfra.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Obrigado, Deputado Sérgio Godinho.

Eu acredito que com relação a esse trecho está claramente esclarecido pelos palestrantes e há uma sinalização bastante positiva para todos nós.

Agora vamos entrar no trecho da encrenca, que é São José do Cerrito/Vargem, e depois, em outro bloco, o trecho Vargem ao entroncamento da 470 e também o trecho São Miguel do Oeste/Rio Peperiguaçu.

Inicialmente sobre o trecho São José Cerrito/Vargem, concedemos a palavra, para as boas notícias, ao representante do Tribunal de Contas da União, Sr. João Manoel da Silva Dionísio.

O SR. JOÃO MANOEL DA SILVA DIONÍSIO – Boa-tarde, eu estou aqui por designação do Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Adylson Motta, e também representando o Ministro Ubiratan Aguiar, que é o Ministro responsável pelo processo da BR-282.

Inicialmente, gostaria de dizer que qualquer decisão sobre a BR-282, decisão final, depende do Tribunal, como órgão, como Pleno do Tribunal, ou seja, todos os Ministros vão se reunir para decidir a questão da BR-282.

Com relação às irregularidades, se alguém tiver dúvida, poderemos repetir, mas acho que já foram bem colocadas aqui por todos os Deputados as questões específicas com relação a esse trecho, ou seja, com relação à questão de a empresa ARG ter sido convocada como segunda colocada no lugar da Reis Engenharia, e a opinião técnica do Tribunal, que está em mais de uma decisão, já foi analisado em grau de recurso inclusive este ano, pela última vez, é de que ela deveria seguir os preços da Reis Engenharia. Então, isso aí é que originou todo esse valor do débito. Se alguém quiser perguntar, podemos entrar em detalhes sobre isso. Mas acho que o que interessa mais às pessoas é a questão do que está acontecendo agora, o porquê dessa demora.

Então fiz aqui uma cronologia dos fatos para que as pessoas tenham noção do porquê dessa demora: em 20/03/2003, Acórdão nº 383/03, do TCU, em que o TCU expediu uma decisão no sentido de a empresa terminar a obra, especificamente nesse trecho, desde que atendidas as seguintes condições, de acordo com os preços da empresa Reis, a primeira colocada, isso fazendo toda a obra, inclusive a pavimentação, e havendo a compensação do prejuízo que foi apurado anteriormente; em 07/04/2003, pouco tempo depois, foram expedidos os ofícios de comunicação para a ARG, para o DNIT e demais responsáveis; em 25/04/03, a ARG protocolou carta ao DNIT informando que tinha interesse em quitar as dívidas do Contrato PJ-078/2000, nos moldes propostos pelo TCU, bem como repactuar os preços dos outros contratos, e também no TCU informando o interesse de atender os acórdãos do TCU, mas, paralelamente, não abrindo mão do seu recurso ligado à questão dos preços unitários da segunda colocada valerem – isso já foi apreciado no TCU agora este ano, inclusive em grau de recurso; em 16/06/2003, a ARG informa ao DNIT que estará apresentando, dentro do prazo estipulado no fax enviado pelo DNIT, os esclarecimentos e documentos para que possam restabelecer os preços unitários objetos de repactuação; em 18/07/2003, o DNIT solicita ao TCU prorrogação por mais 60 dias (além dos 60 dias originais) para atender às determinações (notem que há uma série de pedidos de repactuação, de mais prazo, que não está abrangendo o exame técnico, ou seja, não examinamos nada nesse período); em 10/02/2004, concluímos a análise das planilhas enviadas, informando que não atendiam à repactuação determinada pelo TCU; em 03/06/2004, o despacho do Ministro Ubiratan Aguiar, que retirou dos autos as planilhas enviadas pelo DNIT, por não atenderem ao determinado pelo TCU, e determina ao DNIT e ao DER/SC que informem se foram cumpridas as determinações referentes a esse contrato específico que a gente está falando agora; em 18/06/2004, enviamos um ofício com despacho do Relator; em 22/09/2004, o DNIT enviou documentos relativos... não vou adiantar os outros trechos... ele não informou nada nesse ofício de setembro com relação a esse trecho que a gente está falando agora; em 27/09/2004, a nossa representação aqui em Santa Catarina enviou um novo ofício ao DNIT, em caráter de urgência, cobrando o atendimento das determinações referentes ao trecho São José do Cerrito/Vargem, que já deveriam ter sido atendidas; em 28/9/2004, enviamos fax para a empresa ARG com a cópia do ofício que enviamos para o DNIT; em 03/01/2005, a empresa ARG enviou ao Cecex/Santa Catarina/TCU documentos relativos ao Contrato 078 (esse contrato que estamos discutindo), diretamente ao TCU, sem a apreciação do DNIT – tais documentos se relacionam ao atendimento do mencionado, da determinação de repactuação –, somente nessa data, portanto, foram recebidas informações relativas ao Contrato 078/2000, embora não possamos afirmar sobre a questão do cumprimento ou não; em 17/02/2005 a empresa ARG tinha apresentado recurso de reconsideração, e foi julgado e confirmado o débito do valor desse contrato; e em 18/03/2005 novos documentos foram enviados pela empresa.

Então, qual é a situação atual? Todo esse exame, todo esse trabalho já começou em 2002, e começou não só devido a um trabalho do próprio TCU, mas houve também uma representação de um Deputado Estadual, o Deputado Afrânio, que trouxe uma decisão do Tribunal de Contas do Estado que sustou um edital de licitação para a conclusão dessa obra justamente por causa dessas irregularidades e de outras que eles apuraram e também de uma representação, na época, do Senador Casildo Maldaner. Todas no sentido de que havia irregularidades nessa obra.

Então foi feita nova auditoria, e essa nova auditoria teve esse resultado que também já foi bastante comentado aqui. A partir daí, foi toda essa longa cronologia de fatos, como questão de recursos, pedido de novo prazo, apresentação de planilha que não foi aceita, apresentação de nova planilha. E por que o Tribunal, desde o começo, está tentando essa solução? Porque no momento em que você fecha a possibilidade a uma renegociação, a uma repactuação, isso pode levar a questionamentos, inclusive judiciais. E, por experiência, a gente sabe que isso costuma ser mais demorado ainda do que o que a gente está fazendo até agora. A gente frisa também (e o Ministro Ubiratan também gostaria de informar) que o Tribunal, na verdade, não determina a paralisação da obra. O que ele faz é informar ao Congresso Nacional a relação, as razões e as irregularidades de todas as obras que são feitas com recursos federais.

No caso dessa obra, como vocês já sabem, há irregularidades, e essas irregularidades que aconteceram motivaram um relatório. Nesses casos, o Congresso Nacional, embora não necessariamente vá deixar de alocar recursos no Orçamento, como tem acontecido, existe previsão de recursos para este ano, mas ele espera primeiro que a situação seja resolvida. Nada impede que o Congresso possa efetuar a liberação, mas só que ele não tem feito isso em respeito ao trabalho do TCU.

Então, na verdade, não há interesse do TCU em paralisar a obra, porque a gente sabe da situação. No caso, eu sou representante do TCU aqui em Santa Catarina. Isso não é uma coisa vista somente por pessoas que estão em Brasília, que estão muito distantes do fato, também é feito por pessoas que moram aqui, todos os colegas que trabalham aqui, que são do Estado ou já moram aqui há muito tempo. A gente sabe a situação da estrada, a gente trafega por ela, tem pessoas que têm parentes por aqui.

E isso é uma coisa que angustia todos que trabalham nisso, inclusive essa última planilha que foi enviada, essas últimas informações, o colega que fez a análise fez num prazo curto, em menos de dois meses, e essa última análise, que eu acho que essa é a informação que mais interessa a todos, já está desde a semana passada no gabinete do Ministro-Relator, que já determinou que dentre todos os processos que ele tem no gabinete hoje esse é o mais importante, é prioritário.

Agora, não é um processo fácil, porque só a análise de tudo isso aí já consumiu, nessa última vez, mais de 50 páginas de relatório, mais tabelas, mais gráficos. É um processo difícil, é um processo tecnicamente complicado, mas o resumo da situação é esse: o Tribunal quer que a obra seja terminada. A idéia era a obra ser concluída, mas o TCU não pode aceitar uma obra que não esteja dentro dos parâmetros legais que adota.

Agora, isso não significa que o Tribunal seja imune ou insensível a críticas ou que a gente não possa reformular as nossas posições, se houver justificativa para isso. Essa decisão não foi tomada à toa, porque já houve outros casos, inclusive aqui no Estado, que em obras em que foram apuradas irregularidades houve uma repactuação do contrato, houve uma adequação à decisão do TCU e a obra continuou.

Posso citar o Porto de Laguna, houve recentemente o Porto de Itajaí; a Eletrosul, numa obra sua, também reduziu o valor de contrato, na Prefeitura de Blumenau também houve. Então, não é algo que é estranho, é algo que o Tribunal faz no sentido de preservar a obra.

Nesse caso, foi muito mais difícil do que nos outros. A gente não esperava que a coisa fosse tão difícil e tão longa, mas, de qualquer maneira – por isso acho que essa iniciativa de convocar esta audiência pública foi muito positiva em termos de esclarecimento –, acho que é um momento importante, porque é o momento em que o Ministro está examinando toda essa documentação trazida pela empresa e vai decidir se é válido ou não.

A partir do momento em que tiver o seu convencimento, vai submeter aos demais Ministros – isso deve acontecer logo. Isso é muito importante, porque o DNIT só pode se posicionar... e eles já tomaram essa decisão, o Ministro dos Transportes também, e estão aguardando esse pronunciamento para poder adotar a melhor solução para essa obra.

Isso é uma coisa que está dependendo dessa decisão, a gente reconhece que o TCU tem responsabilidade, sim, em liberar essa obra. Inclusive, em razão disso, eu convidei o Ministro Ubiratan Aguiar para estar presente aqui no dia 9 de junho, quando haverá um encontro com os Prefeitos. Até viria outro Ministro, mas como esse é o processo mais importante que temos no Estado hoje, em razão... Vocês poderiam dizer que a obra mais importante é a duplicação da BR-101/Sul, só que hoje a BR-101/Sul não tem nenhum problema. Ou seja, estamos acompanhando a obra e no momento não há nenhum problema.

Então, isso não é uma preocupação tão grande como a BR-282. A BR-282, hoje, para quem trabalha aqui no Estado, é a maior preocupação. Em função disso, o Ministro, apesar de não ter tempo, decidiu vir no dia 9 de junho. Ele estará aqui para falar alguma coisa a respeito, provavelmente já tendo algum conhecimento maior, porque isso chegou agora no seu gabinete – se tiver oportunidade, os representantes da comunidade, no intervalo, podem falar com o Ministro.

Eu acho que também é importante que aqueles que quiserem se manifestar no momento das perguntas – sabemos que estão presentes aqui Prefeitos, administradores, pessoas da comunidade –, haverá um tempo para isso, e acho que é bom, para que o Ministro possa, embora já saiba, sentir a situação angustiante, o drama das pessoas que vivem nesta região.

A única coisa que ele pediu para deixar claro aqui é com relação ao tempo de exame da matéria dentro do Tribunal, que será o mais curto possível. Agora, o que acontece é que quando uma licitação, um contrato não é bem conduzido desde o início (os Prefeitos, os administradores, sabem disso), quando há um problema desde o início,  é muito  mais difícil reverter esses problemas lá na frente, porque a empresa também tem direitos quando assina um contrato. Ela tem direito a questionar, inclusive judicialmente, aquilo que a gente questiona ou o que a administração questiona também. O ideal é que esteja sempre tudo correto desde o início.

Por isso o TCU, mesmo não dispondo de recursos humanos suficientes, tem, já há algum tempo, principalmente de uns quatro anos para cá, acompanhado essas obras mais importantes com mais antecipação em relação ao problema.

Eu tenho que dizer, com relação aos servidores do TCU daqui, que começamos a acompanhar as obras do orçamento há pouco tempo. E esse conhecimento técnico, esse comprometimento de tempo do Tribunal é muito grande, é muita coisa e é muito difícil conseguir acompanhar, mas não temos absolutamente nenhum interesse em paralisar a obra, em causar a paralisação da obras.

Esse é o sentimento que eu queria colocar, que o Ministro transmitiu, que o Presidente do Tribunal transmitiu: que nós estamos cientes da situação.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Agradecemos ao representante do TCU pela participação.

Passamos a palavra agora ao representante da empresa ARG Ltda., Sr. Newton Roquete Filho.

O SR. NEWTON ROQUETE FILHO – Uma boa-tarde a todos. Cumprimento o Dr. Nazareno e o Deputado Titon, e em nome deles os demais presentes e a comunidade aqui presente.

Hoje pela manhã escutei alguns comentários, mas antes de qualquer outra coisa gostaria de fazer uma rápida apresentação da empresa.

A ARG é uma empresa que está no mercado  brasileiro há 25 anos, sendo hoje a vigésima empresa da construção pesada no Brasil, tendo obras em todo o Brasil e no exterior. Talvez sejamos hoje o maior exportador da engenharia brasileira no Mercosul, já que temos hoje em execução perto de quinhentos quilômetros de estrada entre o Paraguai e a Bolívia.

Digo isso para mostrar que esse é o nosso ramo de atuação. Quando chegamos em Santa Catarina para executar essa obra, vimos de bastante longe, porque nossa matriz é em Minas Gerais, e deslocamos para cá talvez o maior parque de equipamento da história de Santa Catarina, localizado em uma única obra.

Eu resido com família em Santa Catarina há sete anos, tenho um filho catarinense e uma menina também criada aqui desde os primeiros meses de vida.

Já executamos no Estado um trecho da duplicação da BR-101, foi a nossa primeira obra, em 97, trecho esse que vai do trevo de Jaraguá do Sul a Barra Velha - só como comentário, foi a única empresa que entregou o contrato no prazo, em menos de dois anos -; executamos o acesso ao Beto Carrero, também num prazo recorde de oito meses; entregamos agora um trecho da BR-469 para o Deinfra, com um ano de antecedência; e temos esse contrato da 282, o qual temos todo o interesse em mantê-lo e executá-lo, até porque é o nosso ramo de atividade.

Desde a paralisação, há três anos, mantemos na cidade de São José do Cerrito o nosso acampamento montado, com vigilância, e temos também a área industrial, que é mantida no mesmo local com vigilância, sendo que eventualmente retiramos algum equipamento para prestar serviço em obras próximas.

Diretamente com relação ao assunto, ele hoje está restrito ao julgamento final do TCU. A empresa concordou num primeiro momento com essa repactuação, só que é um trabalho bastante demorado de análise por parte do TCU, porque envolve não um preço unitário, mas qualquer coisa na ordem de duzentos preços unitários. E todas as vezes que foram apresentados, criam-se algumas alterações que, no vaivém, já estamos há dois anos. Mas nos demonstraram agora no pronunciamento feito pela Cecex/Santa Catarina na semana passada que esse processo está em Brasília e por isso imaginamos, como o Dr. João Manoel falou, um julgamento bastante rápido, até porque é um julgamento de detalhes.

Isso acontecendo, a retomada da obra é imediata por parte da empresa, dependendo só da alocação de recurso federal para a obra, porque na época que iniciamos ela estava delegada ao Governo do Estado de Santa Catarina e hoje retornou ao DNIT. Então não existe nenhum óbice da empresa com relação à retomada; existe, sim, a definição dessa repactuação definida no acórdão do TCU, e estamos há dois anos nesse procedimento. Essa decisão do acórdão poderia ser separada em duas partes, sendo que uma é o primeiro contrato que vai de Vargem até à BR-470 e o trecho de São Miguel do Oeste à divisa com a Argentina – esses dois contratos foram determinados pelo TCU uma repactuação de preços. O que significa isso? Na época de licitação, o critério utilizado pelos órgãos contratantes para se licitar essa obra foi específico, interno do DER de Santa Catarina em comum com o DNIT.

Nessa determinação do Ministro com relação à repactuação, ele solicitou que tudo isso fosse estudado em cima de um sistema referencial que o DNIT utiliza chamado Sicro, só que o Sicro permite atuações nas diversas composições que ele apresenta de toda a ordem, ou seja, você interfere nele em distância de transporte, na parte de utilização de equipamento, se é pesado, leve ou severo, período de chuva, incidência de cargas. Então é um trabalho bastante criterioso, porque hoje o TCU vai ter que analisar composição por composição.

Eu estou separando porque a decisão seria a repactuação desses dois contratos e a retomada imediata.

O contrato do meio, que seria de São José do Cerrito a Vargem, foi um contrato em que a ARG foi chamada como segunda colocada e tocou essa obra quase que em dois anos, também colocando aqui uma quantidade de máquinas muito grande e praticamente na conclusão da terraplanagem, depois de três auditorias do próprio TCU sem nenhuma ocorrência de irregularidade, numa outra determinada por um problema que teve numa CPI da Assembléia Legislativa, resolveu-se estudar de novo e teriam  entendido uma diferença de preço entre o que havia sido contratado com o primeiro colocado e o que a ARG estava praticando naquela execução.

O nosso entendimento é divergente do TCU, do ponto de vista jurídico, e essa divergência não vai se extinguir nos próximos trinta, sessenta dias, é independente, quer dizer, o acórdão que vier a definir agora a retomada das obras... Nós temos um recurso em andamento, porque vamos continuar recursando no TCU até a instância final, porque a gente não concorda com a maneira que o TCU está entendendo. Mas isso não impede em nada a retomada da obra, até porque essa interpretação jurídica de uma cláusula da 8.666 é que gera essa diferença de valores, que hoje se comentou ser sobre preço, sobre não sei o quê ou sobre desvio, e não é nada disso, tanto que todo julgamento feito através dessa própria CPI da Assembléia e do próprio TCU, a única coisa de concreto que há é que não existe má-fé de nenhuma das partes na decisão, o que existe é uma decisão jurídica questionável. Então ela gera um valor, utilizando uma planilha ou outra planilha, na ordem de cinco milhões e pouco, em que o TCU define que eu retome as obras e que esse valor seja descontado ao longo disso.

A empresa não coloca nenhum óbice na retomada, inclusive no desconto, porque o desconto, mesmo que venha a acontecer uma, duas ou três medições, a qualquer momento ele pode ser revertido pela empresa, desde que a decisão final disso aí seja a nós favorável. Quer dizer, por parte da empresa ela está com toda a disponibilidade para tocar, tem todo o interesse, é seu ramo de atuação e tem procurado brigar por esse contrato com unhas e dentes, porque isso faz parte do seu patrimônio e, por isso, não está disposta a abrir mão.

Estamos insistentemente no TCU, inclusive estamos incomodando pela quantidade, pois cada listagem de preço dessa que sai gera quase que um metro de altura de papel que o TCU tem que analisar. Mas pelo andar desse último despacho, estamos imaginando que esteja chegando na reta final. Não gosto de precisar data, mas imagino que dentro de uns sessenta dias deveremos ter uma posição final do TCU, e tudo indica que seja pela retomada da obra, e com isso a ARG está à disposição.

Já fiz um comentário sobre o trecho da frente, que seria o próximo, mas os assuntos são os mesmos, a empresa é a mesma. E daí para a frente, a obra liberada pelo TCU, aí, sim, vai precisar de um apoio muito grande da classe política, porque vai depender de orçamento da União. O valor hoje alocado para a obra é insignificante em relação à necessidade da conclusão, é um valor que se consome muito rapidamente, agora a destinação, onde aplicá-lo, isso o DNIT vai dizer na época que receber a autorização de liberação do contrato: se vai continuar de Vargem para a frente, ou se já executa a pavimentação de Vargem à 470, ou se inicia a pavimentação de São José do Cerrito no sentido a Vargem.

Talvez eu tenha me esquecido de alguma coisa, mas em princípio seria isso o que tinha a dizer. Estou à disposição para esclarecer alguma dúvida.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Agradecemos ao representante da ARG.

Gostaria de comunicar a todos aqueles que desejam fazer alguma pergunta que façam as anotações, pois posteriormente daremos espaço para os questionamentos.

Com a palavra o Sr. João José dos Santos, representante do Ministério dos Transportes.

O SR. JOÃO JOSÉ DOS SANTOS – Serei breve sobre essa questão.

Cabe ao Tribunal de Contas da União, sendo uma das suas missões institucionais, zelar pela correta aplicação dos recursos federais, e a nós, DNIT, Deputado Romildo Titon, cabe aguardar apenas a decisão, o acórdão, que conforme já foi colocado aqui dentro em breve deve estar saindo, para que aí, sim, possamos, de acordo com as determinações e recomendações do Tribunal de Contas da União, proceder o encaminhamento daquilo que for definido: ou pela retomada das obras ou pelo posicionamento que houver.

Então precisamos, realmente, por parte do DNIT, nesse caso aguardar as definições do Tribunal de Contas da União, conforme já exposto aqui pelo Dr. João Manoel.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Então passamos agora para o próximo trecho, Vargem/entroncamento com a BR-470 e trecho São Miguel do Oeste/Rio Peperiguaçu.

Passo a palavra ao Sr. João Manoel da Silva Dionísio, representante do Tribunal de Contas da União.

O SR. JOÃO MANOEL DA SILVA DIONÍSIO – Só gostaria de complementar.

No caso desse trecho, também foi apurada uma diferença, só que dessa vez não chegou a ser realizada praticamente nada da obra. No caso Vargem/entroncamento com a BR-470 um valor chegou a ser pago, mas o outro trecho, São Miguel do Oeste/Paraíso/Rio Peperiguaçu, não tem nada, e o pessoal que mora lá sabe muito bem disso.

Quanto ao valor aqui da diferença, na minha opinião é menor, seria mais fácil de se chegar ao preço do que no caso de São José do Cerrito/Vargem, que a diferença realmente é maior. Então a empresa apresentou a sua proposta com relação a esse trecho e o Tribunal já está examinando lá em Brasília.

Uma última coisa que eu queria falar para todos: eu recebi há pouco tempo o Prefeito de Paraíso, que está aqui, recebi um representante do Prefeito de São Miguel do Oeste, recebi também o Prefeito de Santa Helena, e qualquer pessoa, independente de ser autoridade ou não, que queira uma informação, pode nos procurar no TCU aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, como também pode telefonar, porque toda informação que pudermos dar sobre o andamento desse processo nós daremos.

No dia 9 de junho, aqueles que puderem comparecer, vamos estar lá esclarecendo dúvidas também sobre a BR-282, e no caso o próprio auditor que fez esse trabalho de análise vai estar lá, no período da tarde, dando uma palestra sobre essa questão de obra pública.

Obrigado.

O SR. NEWTON ROQUETE FILHO - Se me permite só um complemento, Presidente, eu gostaria de dizer que existe muita preocupação... Eu comentei que mantemos esse acampamento, agora eu tenho créditos a receber também referentes a essa obra, que estão há três anos bloqueados, por medições realizadas e não pagas e serviços executados e não medidos.

Então, toda a terraplanagem do trecho de Vargem à BR-470 está lá executada e não foi pago um tostão daquilo. Quer dizer, eu tenho um valor substancial ainda a realizar de recursos nessa obra.

Seria só isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Ainda com relação a esse trecho, o representante da ARG não deseja colocar mais nada?

(O Sr. Newton Roquete Filho, da ARG, gesticula que não.)

Passamos, então, a palavra ao Sr. João José dos Santos.

(O Sr. João José declina.)

Assim sendo, diante das colocações com relação aos trechos São José do Cerrito/Vargem, Vargem/BR-470 e o trecho São Miguel do Oeste, abriremos espaço para algumas perguntas, porque posteriormente entraremos em outro bloco, quando ouviremos a SC Parcerias.

Com a palavra o Deputado Francisco Küster, que foi o primeiro a se inscrever.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO KÜSTER – Sr. Presidente dos trabalhos, Deputado Romildo Titon, não vou fazer nenhuma pergunta, nenhuma indagação, eu vou fazer uma proposta para encaminhamento.

Pela manifestação do representante da ARG, que deve estar bem respaldado em um grupo de competentes advogados, de assessores jurídicos, ele foi categórico ao dizer: nós vamos continuar recursando até o fim. Como eu disse na minha manifestação inicial, eles não têm compromisso com Santa Catarina, então dificilmente sairá um acordo, Dr. Nazareno, dificilmente sairá um acordo.

Portanto, eu proponho que o Ministério Público Federal estude a viabilidade de uma ação propondo a anulação desse edital para que se acabe com esse negócio. E aí o Batalhão, o 10º BEC, que não precisa licitar, pois já está engajado na obra, é só aportar recursos, tem maquinário à disposição, poderia continuar e nós não sofreríamos nenhum tipo de ação de continuidade com essas obras, porque se ficarmos dependendo da boa vontade da ARG, vamos ficar agendando reunião e mais reunião, porque eles não têm compromisso conosco. E o Tribunal de Contas da União não vai abrir mão de responsabilidades legais. Eu conheço tanto o Presidente, o ex-Deputado Adylson Motta, que foi meu colega Constituinte, quanto o Dr. Ubiratan Aguiar, que são figuras ímpar e não vão ceder, se existir qualquer tipo de vício eles vão encaminhar pela penalização da empresa, e ela vai buscar nos recursos a sua defesa. E nós vamos ficar aqui, de reunião em reunião, assistindo desalentadamente a empresa externar os seus cuidados com os seus interesses... porque eles não vão perder nada, a empresa não perde nada, absolutamente!

Então, o encaminhamento que eu faço, Dr. Nazareno, é que se estude a viabilidade de uma ação pedindo a nulidade plena disso aí, e depois que busque na Justiça o seu direito quem se julgar prejudicado. Eu nem falei com o Comandante do Batalhão, até porque é um procedimento para depois, mas que já se coloque o Batalhão no trecho, porque aí nós vamos ter essa obra, essa obra vai acontecer.

Eu encaminho essa proposta, porque foi categórico o representante da ARG ao dizer: vamos continuar recursando até o fim. Daqui a pouco se resolve desatar o nó cego que está por aí, aporta-se recurso, eles se ressarcem do que ele diz que tem para receber, e aí ficamos mais uma vez patinando na decida.

Esta é a minha proposição, que espero seja submetida a este Fórum aqui e que tenha continuidade. Se não acontecer aqui, vou buscar legalmente a forma de viabilizar pela Assembléia Legislativa e pelo Tribunal de Contas da União. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Antes de passar a palavra ao Deputado Ivan Ranzolin, o representante da ARG gostaria de fazer algumas colocações.

O SR. NEWTON ROQUETE FILHO - Eu só quero fazer um comentário.

Eu não tenho a eloqüência que o Deputado tem no discurso, mas fui muito claro ao colocar que a empresa vai recorrer até o final com relação à decisão em que interpreta o artigo da lei. A qualquer momento que o TCU definir pela retomada da obra, o valor que se está questionando não impede em nada o recurso, até porque eu retomo a obra, o desconto do valor vai acontecer na obra e eu vou continuar atrás desse valor, mas não impede o início nem o desconto. Quer dizer, a empresa não está dizendo... Ela está hoje simplesmente acatando uma decisão do TCU, que definiu o critério que eles queriam para repactuar. Foram apresentados, é um trabalho bastante árduo para o TCU analisar, mas eu acho que está na fase final.

Então, em hora nenhuma eu disse que recurso com relação às decisões. As decisões estão postas, foram aceitas pela empresa, estão assinadas pela empresa. O que eu disse é que vamos recursar pela interpretação dos 5,5 milhões, que num primeiro momento o desconto vai acontecer pela maneira definida pelo TCU, percentualmente em cada medição minha. O que eu disse é que vou discutir essa interpretação jurídica o tempo que for necessário, mas isso não vai impedir que seja descontado de mim nem que a obra seja retomada. Se daqui a dez anos eu conseguir provar juridicamente que estava com a razão, simplesmente a União vai me devolver esse dinheiro. Só isso.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO KÜSTER – Ensejou, Sr. Presidente, a que nós desviássemos um pouco para um pequeno debate.

A empresa estaria disposta a acatar a decisão do Tribunal de Contas da União agora e sentar imediatamente para um acordo para a retomada das obras? Em que prazo?

O SR. NEWTON ROQUETE FILHO - A empresa já está sentada conversando com o TCU nesse período todo. Assim que o TCU der o seu voto final, que é o valor que se vai praticar na obra em termos de preço unitário, na mesma hora a empresa está retomando. Se isso acontecer nos próximos trinta ou sessenta dias e desde que a União tenha o recurso disponível - hoje alocados parece-me que dezoito milhões no Orçamento da União - e o DNIT defina para onde vai, se é de Cerrito no sentido Vargem ou se é a pavimentação da Vargem à 470, eu retomo sem nenhum problema.

Então essa sentada já está acontecendo com o Tribunal de Contas nesse período todo, só que isso demanda a participação de três órgãos: o próprio DNIT, o TCU e a empresa. Eu encaminho ao DNIT, o DNIT analisa e encaminha ao TCU e o TCU, discordando, retorna ao DNIT, e o DNIT retorna para mim. Eu não sei se vocês perceberam quando o próprio representante do TCU comentou que ele mesmo devolveu uma vez quando eu tentei mandar direto ao TCU, e por quê? Porque tem um caminho a ser seguido.

Agora, eu tenho todo o interesse, podem notar que eu não perdi nenhum dos prazos dados, porque tenho interesse realmente na execução, inclusive com parque de máquinas aqui na região.

Então essa sentada com o TCU já está acontecendo há dois anos, mas agora eu acho que está na reta final.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) - Com a palavra o Deputado Federal Ivan Ranzolin.

O SR. DEPUTADO FEDERAL IVAN RANZOLIN - Inicialmente eu quero cumprimentar os participantes desta audiência e dizer o seguinte: temos aqui duas questões, uma é a questão política e a outra é a técnica. Quanto à questão política já fiz referência na parte da manhã. A classe política - Prefeitos, Vereadores e Deputados - conseguiu viabilizar os recursos para a BR-282, tanto para o trecho que está conveniado com o Batalhão quanto para os demais trechos. Tem recursos? Tem! Nós já perdemos recursos por entrar em exercício findo.

Então a questão política está praticamente resolvida. E aquilo que precisar, nós estamos unidos para resolver, porque isso foi debatido no Fórum e os três Senadores e os dezesseis Deputados Federais têm o mesmo pensamento. Foi uma proposta do Coruja e minha, como foi a proposta do Raimundo e do Coruja na Legislatura passada, porque nós somos os Deputados Federais daqui, mas com o apoio integral dos demais Deputados, porque estamos trabalhando junto.

Quanto à questão técnica, eu fiz algumas referências na parte da manhã e vou repetir agora. No meu modo de entender, o contrato da ARG está encerrado, o que tem que fazer são os ajustes, ou seja, se ela tem ou não a receber de obra medida, porque o DER de Santa Catarina licitou o restante do trecho, porque faltava pavimentação asfáltica e faltava um trecho de terraplanagem. E o Tribunal de Contas de Santa Catarina suspendeu a licitação, num levantamento amplo, inclusive tendo como Relator o Deputado Suzin Marini, que foi aprovado pelo Tribunal de Contas.

Então no meu modo de entender essa obra já tinha que ter sido licitada e não essa decisão que foi tomada pelo Tribunal de Contas, porque diz o Tribunal de Contas, aqui no despacho do acórdão, o seguinte: “Havendo interesse das partes envolvidas, não existe impedimento para que os preços unitários dos contratos 90 e 91 sejam repactuados”.

Ora, nós temos aqui o representante do Tribunal de Contas da União e o representante da empresa, mas quem tem que dar essa resposta é o Relator, porque como é que se vai repactuar preço se os percentuais da Lei 8.666 já repactuaram tudo, que foi 25%!? Os Srs. Prefeitos que entendem disso, quem trabalha com isso e com licitação entende: como é que repactua mais e que preços são esses? Lógico, diz também o acórdão que terá um entendimento com o DNIT, com os preços do contrato original devidamente corrigidos.

Então, na realidade, a coisa mais fácil que teria é ter tido uma licitação nova, como aconteceu aqui, que o DER fez a licitação e foi anulada pelo Tribunal de Contas, a própria empresa ganharia com os novos preços e ficava-se discutindo esse contrato atrasado na Justiça, no Tribunal, onde fosse. Era um contrato novo que ia surgir, mas está-se insistindo nesse contrato antigo e, portanto, vai ser difícil fazer esse acerto de preço. E nós vamos ficar aí, vai ter mais uma repactuação, a empresa vem para cá... porque a empresa visa lucro, é o objetivo da empresa, ela realiza uma obra visando lucro. Não é o caso do Batalhão, porque o Batalhão cumpre uma missão.

Agora, a empresa vem para cá, aí dá qualquer outro problema, vai ter que recuperar toda a terraplanagem já feita, e quanto vai custar isso? Cinqüenta, sessenta milhões? Não sei, é a repactuação de preço que vai determinar. Por isso que a falta de uma nova licitação vai deixar todo mundo no escuro. Como é que o DNIT repactua preço sem dar oportunidade para outras empresas participarem desse novo contrato? Bom, mas o contrato vai ser o mesmo. Mas ninguém até hoje me respondeu como é que se faz essa repactuação, se esses dois contratos já estão com a repactuação esgotada, não tem mais como repactuar! Então nós vamos desrespeitar a Lei 8.666?

Eu quero repetir aqui o que eu disse - estou na mesma linha do Deputado Francisco Küster: nós temos que achar o caminho legal, correto e regular para terminar a obra. É possível fazer assim, ou seja, que a empresa agora aplique esses cinco milhões corrigidos e imediatamente gaste esse dinheiro na obra, depois vindo a receber na repactuação? Ora, existe uma irregularidade. Mas como nós estamos aqui com a Justiça presente, perguntamos se dá para passar por cima disso, e o Tribunal de Contas da União é quem tem que falar.

Eu quero repetir aqui: nós vamos estar quarta-feira com o Ministro do Tribunal de Contas da União para discutir essa questão e também pedir a ele que agilize o processo. Então que se licite a obra imediatamente e que se dê oportunidade para outras empresas participarem, mas eu acho que ninguém vai competir com a ARG porque ela já está aqui, ela já tem montado o canteiro de obras, enfim, ela pode fazer um preço com o qual as outras empresas não podem competir. Aí tudo isso fica para trás, para discutir na Justiça, e nós vamos ter um novo contrato assinado, limpo, com uma participação objetiva e limpa, cristalina, dentro da lei.

Fora disso, nós vamos ter que fazer arranjos na lei, e eu acho que nós não estamos mais na época de fazer arranjos, porque o que nós precisamos é ver a obra retomada.

Por isso eu repito aqui o que disse na parte da manhã, e não quero me tornar cansativo, mas eu vou conversar pessoalmente - o Fórum Parlamentar tem vários Deputados designados - sobre esse assunto com o Presidente do Tribunal de Contas para ver se a partir de lá achamos o caminho: que se chame a empresa, ou então que se anule tudo isso e se faça imediatamente uma nova licitação, ou se coloque o Batalhão para fazer essa obra, pelo menos no trecho até Vargem, porque com o Batalhão é só conveniar, ele está instalado lá, tem dinheiro, e é só  perguntar se o Batalhão tem condições de tocar a obra e tocar, e o que está aqui se discute. Eu não quero tirar o direito da empresa, se ela tem direito a receber, tem que receber, o Governo tem que pagar, mas não podemos mais ficar esperando.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) - Com a palavra o Dr. Nazareno.

O SR. PROCURADOR NAZARENO JORGEALÉM WOLFF - Eu só quero falar rapidamente duas coisas.

Primeiro eu quero dizer a todos os senhores que a Assessoria de Imprensa da Procuradoria-Geral da República está gravando esta audiência pública, que inclusive vai ser veiculada na próxima sexta-feira, às 21h, no espaço que o Ministério Público Federal tem na TV Justiça, no programa Interesse Público, acessível por qualquer antena parabólica ou por qualquer um desses sistemas de TV a cabo, seja NET, Direct TV, enfim, até para que a gente possa revisar.

Se necessário for, vamos degravar isso, imprimir, e colocar nos autos do processo. Podemos também mandar uma cópia por CD para o Ministro do TCU, se ele quiser ouvir todas essas manifestações, a fim de que ajude na definição do seu voto e para que possa levar ao conhecimento das Câmaras e do plenário do TCU.

O segundo ponto que eu gostaria de salientar é o seguinte: eu recebi uma série de apoio e manifestações favoráveis na parte da manhã que nos coloca diante de uma responsabilidade enorme. Ainda bem que junto comigo estão todas essas autoridades, todas com poder de pressão e de ajuda na resolução dessa questão.

Gostaria de dizer que se colocamos o Ministério Público Federal como escritório de advocacia de defesa da sociedade, porque é isso, aliás, o que ele é por definição constitucional, cabe-nos, então, desde já, e não vamos deixar para depois, fazer alguns esclarecimentos e até questionamentos jurídicos acerca da questão.

Quero agradecer o Dr. Newton Roquete Filho pela disposição de vir aqui, porque o Ministério Público tem a prerrogativa de intimar as pessoas e até pode mandar conduzi-las, mas não existe força constitucional que obrigue uma pessoa a falar. Então o senhor está falando por disposição sua, veio colaborar e prestar esclarecimentos em nome da empresa. Da mesma forma agradeço o Tribunal de Contas da União, que veio aqui no interior prestar esses esclarecimentos.

Vamos então, desde já, enfrentar algumas questões jurídicas que seriam urgentes. Eu tenho um conhecimento ainda parcial de todos os documentos, e se eu estiver falando alguma coisa errada me corrijam, mas pelo que conversei com o advogado da ARG, a situação seria a seguinte: no contrato Cerrito/Vargem todo o valor possível foi executado, porque foram executados os valores contratados até então e mais os 25% previstos pela 8.666, de maneira que a situação hoje assim está posta: o acórdão do TCU determinou à empresa ARG que recolha R$100 mil a título de multa para a União Federal e, solidariamente, portanto todos em conjunto, a ARG ou então o Diretor-Geral do DNER, que era o Genésio Bernardino de Souza, e o então Diretor-Geral do DER, que era o Edgar Roman, executarem na obra um valor que, pelo que me falaram, corrigido hoje dá R$11 milhões.

Então o único valor que teríamos disponível para aplicar no trecho Cerrito/Vargem, com este contrato, seria esse valor que está em poder da ARG. Bastaria a ARG vir amanhã, segunda-feira, e começar a executar esses R$ll milhões. Certo?

Com relação aos outros dois contratos, 90 e 91, do ano de 2001, trecho Vargem/470 e São Miguel do Oeste/Peperiguaçu, aí, sim, existem inclusive valores executados pela empresa que não foram pagos ainda, que teriam que ser pagos - aí nós vamos discutir a forma, porque teremos que fazer... O próprio acórdão do TCU é específico, ele diz que o pagamento vai se dar com base nos preços estabelecidos pelo novo parâmetro do Sicro, mas devidamente atualizados.

Então aí vamos enfrentar uma outra questão jurídica, Deputado Ranzolin, que é a definição que a Lei Orçamentária Anual dá, todos os anos é igual, para a execução física e a execução financeira de contratos assumidos. É possível que se entenda que o pagamento desta parte já executada, Dr. Newton, acho que é isso, possa ser feito com restos a pagar, com provisões dos restos a pagar sem a necessidade de se lançar mão naqueles 18.800 milhões provisionados como dotação na Lei Orçamentária de 2005. Eu acho que seria isso, o que faria com que potencializássemos ainda mais os recursos.

Com relação ao restante, ou seja, a parte daqueles dois contratos ainda não executada - e no trecho do Oeste é zero, portanto é tudo –, aí, sim, haveria necessidade de uma gestão política para que, com base em um julgamento do TCU – ao qual eu acho que não deveria mais haver recurso -, ele, o TCU, possa mandar um comunicado à Comissão de Fiscalização e Orçamento, à Comissão Mista das duas Casas no Congresso Nacional, para que elas façam uma proposta. Logo após acho que tem que ser aprovado pelo plenário do Congresso, como decreto legislativo, para daí comunicar ao Ministério do Planejamento, que então autorizaria o Ministério do Transportes, via DNIT, a fazer o empenho desses 18.800 milhões. E aí então precisamos de mais uma gestão política para conseguirmos que o Ministério do Planejamento empenhe esses 18.800 milhões.

Então, mesmo pela forma mais simples, nós temos um longo caminho jurídico pela frente.

Agora, em princípio, eu discordo do Dr. Newton Roquete Filho quando diz que os recursos que a empresa tem protocolado não impedem. A meu ver eles impedem, sim. Eu até não tenho aqui, mas parece-me que daquele acórdão proferido no dia 17 de fevereiro de 2005, a ARG no dia 12 de abril entrou com embargo de declaração, e ainda outro, senão me engano. Isso vai fazer com que não se transite em julgado, com que o TCU não mande essa comunicação para a Comissão Mista do Congresso Nacional. Então, há necessidade, sim, de fazermos um acordo no sentido de que a empresa desista desses recursos, em princípio.

Agora, o que vejo de sinalização positiva... E quero desde já deixar claro que a posição do Ministério Público, como defensor do interesse público, tem que ser a posição da comunidade. E a posição da comunidade é muito fortemente expressada por aqueles que detêm mandato popular. Então, se houver uma solicitação, acho que não há outra maneira senão o Ministério Público adotar os caminhos que entender necessários para a desobrigação.

Agora é positiva a posição do Dr. Newton Roquete ao vir conversar e quem sabe fazermos esse acordo. Eu acho que é necessário a desistência dos recursos, nós podemos fazer uma análise mais apurada disso aí, para desde já, então, desembargarmos aquela parte e executar esses onze milhões que estão em poder da ARG.

Bom, disse-me o Dr. Alexandre Aroeira, que é advogado da ARG, que hoje a tendência acerca dos patamares de Sicro, sobre os contratos 90 e 91, estariam basicamente em três itens - e são vários componentes que se desdobram em vários subitens: o valor do óleo diesel, porque o TCU diz que o óleo diesel tem um determinado preço e a empresa insiste que seria 10% mais caro na nossa região – realmente, todos nós sabemos que o diesel é caríssimo na nossa região -; a questão do transporte da areia, que me parece que o TCU diz que tem que ser feito com base num preço de caçamba, uma basculante, e a empresa sustenta que deve ser através de carretas, que teria um custo mais caro – é claro que a gente sabe que para trazer areia em grande quantidade do litoral até aqui tem que ser em carreta, não pode ser num caminhão pequeno -; e como último item, que seria o mais difícil de se compor, tem o que se chama de BDI, no qual estaria embutido o custo administrativo da empresa, os tributos e o lucro, que pelos padrões Sicro hoje estariam estabelecidos em 32,6% e pela proposta da ARG estariam em 35.8%. Esses três itens estariam ainda amarrando uma decisão final do TCU. Então precisamos fazer esses acordos.

É importantíssima essa posição dos Deputados de procurarem o Ministro do TCU para ver se viabilizam um julgamento rápido disso, mas é também imprescindível que façamos um acordo com a ARG, porque a situação é a seguinte, Dr. Newton: se a ARG tem a intenção de buscar uma anulação daquele acórdão, daquele título executivo judicial, um resgate desses onze milhões na Justiça, ela tem esse direito. Agora não podemos nunca permitir é que esse processo se dê com a obra parada. Isso, de forma alguma, vamos aceitar!

Então é preciso que fique bem claro o seguinte: ou nós fazemos um acordo para que a obra ande, ou antes mesmo que a empresa vá à Justiça buscar o seu direito, que é não pagar os onze milhões, ingressemos nós e o Ministério Público Federal, com todas aquelas assinaturas da comunidade que já temos até a data de hoje e outras tantas que vamos colher, na Justiça Federal, justamente para obter uma desoneração da União Federal desse contrato que ela tem com a ARG. E aí podemos até encaminhar a solução mais rápida mesmo, quer dizer, para não dar questionamento vamos dispensar a licitação e repassar essa dotação orçamentária para o Batalhão. Seria um caminho. (Palmas.)

Então, Dr. Newton, fica desde já o convite para que sentemos para conversar a fim de viabilizarmos um acordo ou então o Ministério Público, realmente, vai à Justiça antes mesmo da empresa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Gostaria de convidar para fazer parte da mesa o Sr. Eliseu Matos, Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional da Mesorregião de Lages, que neste ato representa o Governo do Estado.

Com a palavra o próximo inscrito, Deputado Sérgio Godinho.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO GODINHO – Eu queria parabenizar os oradores que me antecederam pelas exposições feitas, principalmente o Deputado Ivan Ranzolin e a última do Dr. Nazareno, mas tudo isso depende dessa decisão do Tribunal de Contas da União, que está no final.

Então, Deputado Ivan, somando a opinião do Dr. Nazarenos, eu gostaria de fazer parte desse grupo que fará uma visita ao Ministro do Tribunal de Contas da União. Se a decisão final é do Tribunal, é importante que possamos ir lá em caravana falar com o Ministro, saber se vai ter uma decisão ou não, porque tudo o que fizermos aqui, com exceção da autoridade máxima que é o Dr. Nazareno, ficará no campo de “achismo”, nós achamos isso, achamos aquilo, e ficamos colocando a empresa como ré ou o governo. Mas acho que cabe ao Tribunal de Contas da União decidir, dar a sua decisão final.

Está claro, tudo o que tinha... se a gente for ler aqui entende que o Tribunal tem que dar a decisão, se ele aceita ou não a proposta da empresa. O Dr. Nazareno tem toda a razão na sua colocação, mas teríamos que ir lá discutir, vai sair ou não vai sair, fazer a mobilização pública. Estou falando aqui sobre um tipo de política, trancar a rodovia, brigar, fazer tudo o que for possível, nos mesmos moldes do que a União está acostumada a ter dos movimentos trabalhistas e dos sem-terra, a fim de que haja uma definição. Então cabe uma pressão para que o Tribunal de uma resposta para nós.

Era com isso que eu queria contribuir: vamos fazer uma mobilização, vamos lá brigar e buscar no Tribunal de Contas da União uma decisão, vai sair ou não, para vermos politicamente o que fazer.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Eu queria formular uma pergunta, que segundo o meu entendimento é oportuna.

A questão Cerrito/Vargem é uma encrenca, depende de toda essa situação que aqui foi discutida. Mas eu peguei aqui, na exposição tanto da ARG como do Tribunal de Contas, que no trecho de Vargem ao entroncamento da 470 há apenas uma recomendação do Tribunal para que haja uma repactuação de preço. É isto? Então faço a seguinte pergunta ao representante da ARG: a ARG está disposta a sentar para repactuar os preços do trecho de Vargem ao entroncamento da 470? Havendo essa repactuação, há possibilidade de tocar a obra?

E ao DNIT: dos dezoito ou dezenove milhões que estão no orçamento, é possível ser utilizado esse valor no trecho de Vargem ao entroncamento da 470 e no trecho de São Miguel do Oeste?

O SR. NEWTON ROQUETE FILHO – Essa repactuação já está acontecendo e é fruto dessa decisão que o TCU vai tomar agora. Nós já apresentamos isso por duas vezes, o TCU fez questionamentos, nós reapresentamos, então essa decisão, quando eu falo que é final, é porque já tem uma primeira apresentação minha, tem comentários do TCU, e tem as correções solicitadas. Por isso eu entendo que ela está chegando no final, até porque se comentou aí que alguns itens estariam pendentes.

Com relação à alocação do recurso, essa é uma decisão do DNIT - o Dr. João José pode nos explicar -, mas eu acredito que se liberar o contrato de Vargem à 470, o DNIT com certeza poderia aplicar e provavelmente fazer a pavimentação. Mas ele é que teria... Com relação à repactuação, é justamente isso o que está acontecendo nos últimos dois anos.

O SR. JOÃO JOSÉ DOS SANTOS – Deputado Titon, eu acho que o Deputado Godinho foi muito objetivo nessa questão e parece-me, Sr. Procurador, que a grande decisão é o acórdão. Claro que se houver possibilidade desse acórdão ser agilizado, será importante, acho que uma visita ao Ministro do TCU por parte dos Deputados é importante, agora eu vejo que a partir desse acórdão é que nós poderemos ter uma definição de que rumo tomar. Eu tenho a impressão que uma ação judicial... e a gente sabe que com as questões na Justiça é dado todo um tempo de contraditório, de recursos...

O Dr. João Manoel já colocou, parece que a expectativa é que no máximo em sessenta dias... Inclusive fez o convite informando que no dia 9 de junho, se até lá não houver uma agenda com os Deputados e o Procurador em Brasília, o Ministro estará aqui e já comunicou que está vendo essa determinação por parte de todos nós a respeito da agilidade. O primeiro ponto é esse, nós precisamos...

E eu cito o exemplo do movimento do Fórum pela BR-282, quando participamos de uma reunião aqui no ano passado e que pelo jeito já está rendendo, quer dizer, os passos são dados conforme a caminhada, e a gente está esperando há tantos anos, há dez, há vinte, há trinta anos. Tenho a impressão que será um grande ganho desse Fórum, o marco desta reunião, desta audiência pública, proposta pela Assembléia e pelo Procurador, se tivermos em sessenta ou noventa dias uma definição desse acórdão, que vem há dois anos nessa discussão.

Então parece-me que este é um momento importante, para que após possamos dizer... é claro que nós vamos aplicar os recursos, se forem liberados nós vamos aplicar, ver até a melhor forma de aplicar, porque...

(O Dr. João Manoel da Silva Dionísio manifesta-se fora do microfone. Inaudível.)

Parece que o Dr. João Manoel quer fazer uma colocação dos valores que são necessários para a conclusão de toda a obra, porque, de repente, dezoito milhões talvez não dê para que a gente chegue a algum marco importante da obra.

Então é isso. Acho que a gente tem que aguardar esse acórdão, o caminho está correto. O Dr. João Manoel também queria fazer uma colocação...

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CERON - Deputado Titon, V.Exa. me permite complementar a sua pergunta? Gostaria de saber se esses recursos podem ser aplicados nesse trecho?

O SR. JOÃO JOSÉ DOS SANTOS – Os dezoito milhões? Eles podem, desde que haja liberação.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CERON – É evidente, se não houver liberação não pode.

O SR. JOÃO JOSÉ DOS SANTOS – Mas pode, está aqui, já está no orçamento.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CERON – É que o Deputado Titon tinha feito essa pergunta e efetivamente o senhor não tinha respondido.

O SR. JOÃO JOSÉ DOS SANTOS – Pode ser utilizado. Claro que tem que ter a liberação, mas isso em Brasília se libera. Há contingenciamentos, mas a verba já está no Orçamento da União, que foi garantida por proposição...

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CERON – Agora, o que tem de orçamento para 2005 são esses dezoito milhões!?

O SR. JOÃO JOSÉ DOS SANTOS – Os 18.800 milhões mais 7.100 milhões, que também engloba... Porque a emenda colocada ou na proposta ficou tanto para São José do Cerrito/Lages como para a continuação para Vargem. Então desses 7.100 milhões, eu estou usando 5.900 milhões para São José do Cerrito/Lages e ainda sobrou mais 1.200 milhão, que acreditamos que não vá ser preciso utilizar aqui, porque a obra vai estar pronta e não vai precisar desses recursos em princípio, então tem mais 1.200 milhão para esse trecho. Então nós teríamos 18.800 milhões mais 1.200 milhão, totalizando vinte milhões para este ano.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CERON – Como questão de encaminhamento, e o próprio representante do Tribunal de Contas da União colocou que essas decisões são iminentes, falando-se aqui até num prazo de sessenta dias, eu imagino que seria razoável, Presidente, que se desse esse prazo de sessenta dias para entendimentos. Não me parece que radicalizar seja o melhor caminho, porque a empresa tem um contrato vigente. Você não pode licitar uma obra que já tenha um contrato vigente, e a empresa tem o direito, nós estamos num estado de direito, de brigar até a última instância pela conservação desse contrato. Mas a empresa aqui foi muito clara também, ela está aberta para negociação.

Por isso eu entendo que esta audiência pública deveria se estender por mais sessenta dias, ficasse em estado de acompanhamento, que ela não se encerrasse hoje, ficasse aberta pelo prazo de sessenta dias para que cada um na sua instância, os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, o DNIT, o Tribunal de Contas da União e o Dr. Nazareno, pudesse acompanhar para fazermos depois uma grande avaliação junto com a empresa. Seria esta a proposta de encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Eu volto a insistir nas minhas perguntas, porque eu acho que algumas pessoas aqui não entenderam.

Quando o Dr. Nazareno colocou que esgotados todos os valores, o único valor que teria é essa diferença que devolve ou não devolve, isso se refere somente ao trecho de São José do Cerrito/Vargem, porque há duas situações. Os outros dois trechos foram relicitados com a empreiteira que ganhou, a ARG, e é uma questão de repactuação de preço. O trecho de Vargem a Cerrito eles pegaram como a segunda colocada, depois da Reis Engenharia, que é onde está toda essa encrenca. Então são duas situações diferentes diante das colocações.

Há disposição da empresa em tocar a outra e fazer a repactuação, o Tribunal pode julgar em separado a questão dos trechos e nem tudo está perdido, pelo menos esses dois trechos teriam a viabilidade de ser realizados, diante da disposição da empreiteira de fazer a repactuação e tocar a obra e diante de conseguir a liberação dos recursos para ser executada a obra.

Essa era a minha pergunta, porque eu queria deixar clara a diferença que tem um trecho do outro.

O SR. DEPUTADO FEDERAL IVAN RANZOLIN -  Deputado Titon, eu gostaria de fazer uma proposta para a mesa.

Diante das manifestações dos Deputados Ceron, Küster e Godinho, acho que podemos esclarecer uma coisa, e V.Exa. colocou perfeitamente: o trecho que está sendo discutido aqui é o de São José do Cerrito a Vargem.

Tenho uma audiência marcada na quarta-feira feira com o Presidente do Tribunal de Contas da União para tratar desse assunto. O Coruja e eu, se confirmada essa audiência, podíamos pedir a presença do Deputado Titon e dos demais Deputados para, no Tribunal de Contas da União, liquidarmos essa questão com o Relator e o Presidente. Porque na hora que formos ao Tribunal de Contas e tirarmos nossas dúvidas lá, estaremos prestando o nosso serviço. Hoje não vamos conseguir fechar nada.

O Dr. Nazareno também poderia estar presente -  porque ele está prestando um serviço relevante nessa área -, assim como o DNIT e a empresa. Então, faríamos uma reunião mais sucinta, mas levaríamos o resultado disso aqui e depois informaríamos à comunidade o resultado dessa reunião.

Repito: com o Presidente do Tribunal de Contas e o Relator. E eu e o Coruja ficaríamos encarregados de, na terça-feira ou na segunda-feira à noite, passar para os senhores se a audiência está confirmada e a hora, para lá tirarmos todas essas dúvidas. Ficaria apenas a resposta da empresa no acerto com o DNIT.

É a proposta que eu faço.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) - Está acertado, então. Deixaremos que os nossos dois Deputados representantes da região marquem esse encontro, e nós faremos o possível para nos deslocar  (aqueles que tiverem disposição).

Com a palavra o Dr. Nazareno.

O SR. PROCURADOR NAZARENO JORGEALÉM WOLFF – Já que tem essa proposta de mediar, de resolução, quero fazer um questionamento para o Dr. Newton e para o Dr. João Manoel.

É sobre aquela impressão que tenho acerca dos contratos. No contrato Cerrito/Vargem somente falta executar a partir da empresa, e aí temos que licitar novamente, porque já foram executados 25% a mais, não é isso? E nos outros dois trechos seria possível aplicar esses 18 milhões e 800 mil.

O SR. NEWTON ROQUETE FILHO - Não, é um pouco diferente. A decisão do TCU com relação ao contrato São José do Cerrito/Vargem foi pedir que num primeiro momento se pegasse todo o serviço executado e aplicasse nesses serviços o preço que a Reis Engenharia teria dado na época. Isso geraria um novo contrato, e, em cima desse contrato, aplicar-se-iam todos os aditivos de contrato feitos ao longo da obra, gerando o contrato inicial aditado.

Isso feito, seria acrescido ao contrato todo o serviço necessário para a conclusão (sete, oito quilômetros) e toda a pavimentação. Ou seja, a decisão do TCU realmente... O contrato vai ultrapassar os 25% de lei. Por quê? Porque o entendimento dele é que a discussão hoje que existe com relação a esse contrato... Por exemplo, a ARG, na maneira de orçar a obra dela, tem uma diferenciação de preço entre a terraplanagem e a pavimentação. A Reis tinha um preço de terraplanagem mais baixo e o de pavimentação mais alto. A ARG tinha um preço de terraplanagem mais alto e o de pavimentação mais baixo. E o Tribunal de Contas, pelo que entendi, não quer que ninguém venha a pagar por essa deficiência de o contrato ter mudado o projeto. Ou seja, vou executar a obra como um todo; vou trabalhar no preço ruim e vou trabalhar no preço, porque eu teria um preço melhor. Por isso que ele dá a determinação do aditamento do complemento da obra a esse contrato.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO KÜSTER – E o Sr. João Manoel tem essa posição?

O SR. JOÃO MANOEL DA SILVA DIONÍSIO – Bom, antes de falar sobre essa questão, e aproveitando que as pessoas que moram na região estão... É que estamos falando muito de números aqui e isso deve embaralhar um pouco a cabeça das pessoas.

Estamos falando de 20 milhões, 18 milhões, e é bom que todos saibam que para concluir a obra é muito mais que isso. Esses 18 milhões que estão aí mal dão 20% do que se precisa para acabar a obra, a preço de fevereiro de 2005. Agora, quanto a esse preço final, isso ainda não foi determinado pelo TCU; a empresa fez a sua proposta e o Tribunal a está analisando.

Para acabar todos os trechos, estamos falando de qualquer coisa entre 150 e 165 milhões de reais. Desses 165 milhões, ou 150 milhões, ou 146 milhões, enfim, entre esse número todo tem esses 11 milhões para compensar, que já foram.

Então,  e nisso acho que os representantes aqui do Estado vão poder ajudar, se realmente conseguirmos desatar esse nó, vamos precisar continuar pedindo muito dinheiro para essa obra, senão ela não vai ser acabada.

Sobre a proposta do Deputado... Não me lembro quem falou, acho que foi o Deputado Ivan Ranzolin que falou sobre desmembrar-se o problema. Já foi desmembrada a questão do Batalhão, então o Batalhão não tem problema, está-se tocando a obra normalmente. Agora, existe o risco... Digamos que a gente retire São José do Cerrito/Vargem da questão. O que pode acontecer? Digamos que a questão Vargem, entroncamento da BR-470 e São Miguel do Oeste até a fronteira esteja em melhor situação para ser resolvida. O que seria do pessoal de São José do Cerrito? Esse que é o problema.

É mais enrolada a situação? É, mas a solução que o Tribunal de Contas da União quer, o objetivo final, é que toda a obra seja feita e que ninguém seja prejudicado. O pessoal do Oeste sabe que corre o risco de também ficar de fora.

Então, a solução que o Tribunal tem encaminhado até agora... Não tem sido fácil, tem sido muito mais difícil do que tínhamos previsto, mas é no sentido de ser ressarcido esse valor de 11 milhões, que o Dr. Nazareno estava falando, de ser concluído o trecho São José do Cerrito/Vargem e de serem concluídos os demais trechos, todos eles.

Como o próprio representante da empresa falou, não existe falta de capacidade técnica da empresa para fazer a obra. Capacidade de fazer ela tem, o que existe é uma discussão muito séria sobre a questão do valor.

Com relação à dificuldade do exame, só para vocês terem uma idéia, são 32 volumes de 200 folhas. Como ele falou, é mais de um metro de planilha, fora esses 32 volumes. Quer dizer, são diversos itens de preço, e não tem por que ficar falando de detalhes, de composição, de preço, de obra e engenharia, porque isso não interessa a vocês. Acho que o que interessa é achar a solução.

Até o momento, as decisões do Tribunal foram no sentido de a gente não anular tudo, porque se anularmos tudo, discutir isso no âmbito jurídico, no âmbito judicial,, será extremamente complicado. A gente não quer enganar ninguém, sabe que é difícil, e essa decisão não é só jurídica, a decisão é uma preocupação política dos Ministros do TCU, que sabem da dificuldade de a gente acabar essa obra.

O que as decisões indicam é a vontade de amarrar a empresa em todos os contratos para acabar a obra dentro dos preços que o TCU considera corretos. Claro que se isso não for possível, outra solução será dada.

Quanto à questão do prazo, acho que ninguém do TCU falou em prazo exato. Ninguém falou em 60 dias. O que eu falei é que nós fizemos a análise técnica em Santa Catarina em menos de 60 dias. O colega, de fato, fez o máximo possível para acabar a análise dentro do prazo previsto. Inclusive eu já mandei esse relatório, antes de chegar todos esses 32 volumes em Brasília, por e-mail. Então já tinha chegado lá, esse trabalho já está sendo examinado em Brasília, só que é um trabalho muito grande.

Como já foi dito aqui, temos a expectativa de que não demore muito para ser examinado. O Ministro Ubiratã e o  Ministro Adilson Mota estão à disposição dos Parlamentares do Estado, e qualquer representante da comunidade pode estar presente lá também. Não há problema algum.

Só acho o seguinte: neste momento, esta audiência seria para manifestar essa preocupação e essa urgência. Mas essa preocupação com relação à urgência no tratamento já existe. Eles estão dispostos a qualquer tipo de conversa, não há problema nenhum com relação a irem lá conversar. O Tribunal está de portas abertas, tanto em Brasília como aqui.

Não sei há alguma dúvida nessa história toda que eu esqueci..

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) - Bom, encerramos esse bloco, que foi bastante explicado, e passaremos para o último bloco, que abordará soluções para a adequação e manutenção da BR-282.

Havia sido feito o convite, e não sei se estão presentes, a representantes da SC Parcerias, Sr. Vinícius ou professor Adalberto. Pelo menos não se identificaram até o presente momento. Como esta audiência estava marcada para as 16h20min, talvez estejam chegando. E também usaria desse espaço o Sr. João José dos Santos.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO KÜSTER – Sr. Presidente, até para ganharmos um tempinho, porque pode ser que o Dr. Vinícius esteja chegando, irei me pronunciar antes da manifestação do Dr. João José dos Santos.

Rapidamente, queria recapitular as péssimas condições do trecho de Águas Mornas a Rancho Queimado, da rótula do perímetro urbano do Município de Bom Retiro, da rótula de Bocaina do Sul, que é um risco de vida total e permanente, e da rótula do Distrito de Índios. O Dr. Gervásio já adiantou que vai fazer com o pouquinho de recurso que sobra aí para ele.

Então, para início de conversa, é uma preocupação que a gente tem, principalmente com a sinalização. Acho que nós temos que jogar num outro campo também essa questão de recomendar aos usuários das estradas, os motoristas,  que tenham cuidado com a vida, que preservem a vida, e acho que aí nós vamos ter que acionar o Dr. Nazareno para uma campanha comunitária de utilidade pública, usando os veículos públicos, televisão e rádio, que são concessões públicas, para esclarecer as pessoas no sentido de terem um pouco mais de cuidado.

Então, faço essa introdução porque senão daqui a pouco a gente pode resvalar só para a responsabilização das vítimas que já partiram. Acho que esse é o tratamento que vamos dar supletivamente, talvez em outra oportunidade, conclamando, intimando os veículos de comunicação, rádio e televisão, que são concessões públicas, repito, para um trabalho de utilidade pública, alertando, aconselhando didaticamente as pessoas que transitam em nossas rodovias. Mas principalmente, Dr. José, a questão de sinalização e esses trechos que elenquei em relação às rótulas.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO GODINHO – Sr. Presidente, também gostaria de me manifestar.

Passo por essa BR de cinco a seis vezes por semana, e, no início do meu mandato, fiz uma solicitação ao DNIT. O Dr. João José nos atendeu colocando mais de dois mil olhos–de-gato, aqueles sinalizadores catadióptricos, em alguns lugares. Mandamos agora uma solicitação nova, Sr. João José, para que fossem colocados olhos-de-gato ao longo de toda a rodovia, porque tem locais à noite em que não se consegue enxergar a pista devido ao nevoeiro, ou devido à chuva; em alguns locais a faixa é coberta por barro. Então, é primordial que haja essa sinalização, além da conservação, devido aos buracos. Os recapeamentos localizados em cada ponto formam um morrinho, e quando você passa, o carro chega a suspender uma roda. Então, isso aí está sendo demonstrado diuturnamente.

Nesse último mês, mais de dez pessoas perderam a vida, e, segundo o entendimento popular, parece que estavam todas elas em alta velocidade. No mês passado, capotei o carro na pista, e creio que deva ter sido por causa desse tapa-buraco feito de forma irregular, porque fica aquele cocuruto, aquele monte, e o carro perde a estabilidade.

Então, é difícil transitar ali, e quem for fazer um estudo profundo... Segundo a Polícia Rodoviária Federal, em determinados pontos muitos acidentes  são por problemas na rodovia. Tem um trecho da rodovia, do KM 5 ao KM 5.9, que ocorreram 126 acidentes em 2004. Esse lugar tem algum problema! Não pode ser atribuído somente ao motorista. E há outros pontos também em que ocorrem acidentes, mas não vou me alongar aqui para não cansar os senhores. Nessa curva perto de Alfredo Wagner, onde capotei o carro, toda semana acontece um ou dois capotamentos, toda semana carros saem da pista.

Então, há necessidade de maior sinalização, de empenho, porque vidas estão sendo ceifadas. E parece, repito, que a culpa é sempre do motorista, mas os dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que em determinados pontos ocorrem mais acidentes.

Com relação às árvores às margens das BRs, no início do meu mandato fiz um apelo para que fossem retiradas todas as árvores às margens das BRs e das SCs, porque quando o carro se desgoverna e bate em uma árvore, geralmente há morte fatal.

Então, os problemas são sérios com relação à conservação e manutenção da BR-282 nesse trecho asfaltado. É só você ver o número de mortes e de acidentes que ocorrem nessa rodovia. É alarmante! Eu tenho esses dados em meu gabinete, fornecidos pela Polícia Rodoviária Federal, e não sei se o Dr. Ademar Paes também os tem, para depois relatar para nós.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Com a palavra o Sr. João José dos Santos, Coordenador do DNIT em Santa Catarina, neste ato representando o Ministro dos Transportes.

O SR. JOÃO JOSÉ DOS SANTOS - Essa intervenção talvez seja um pouco mais longa, com todo o respeito ao Deputado Sérgio Godinho, nessa questão de acidentes. Eu me preocupo muito com isso, porque estou no DNIT e na engenharia rodoviária - sou engenheiro civil também.

Temos no DNIT uma grande equipe técnica, da qual o engenheiro Gervásio faz parte, e estamos totalmente sem renovação. Sabemos o que aconteceu nos últimos dez ou vinte anos no serviço público, mas precisamos de concurso público, reestruturar a carreira. O Governo Lula está fazendo isso, e futuramente deverá haver um plano de carreira dos servidores e um novo concurso público, do qual precisamos.

Deputado Godinho, na questão de acidentes no trânsito, sempre que venho à Assembléia Legislativa reitero que os Deputados Federais e Estaduais precisam fazer uma grande campanha (é a minha opinião, e vou aproveitar esse espaço para isso) sobre educação no trânsito. As frases que eu lembro quando era criança das campanhas em relação ao trânsito são: “Não Corra, Não Mate e Não Morra”, “Perca um Minuto na Vida, não Perca a Vida num Minuto”, e por aí vai.

Quer dizer, acho que nós não estamos... E aí é uma grande ação também para o Dr. Nazareno, para os membros do Judiciário. Nós não temos mais campanha no trânsito, então não adianta duplicarmos a BR-101 sul, o número de acidentes e de mortes vai aumentar. Falo de consciência tranqüila porque estou no cargo há dois anos apenas e sei dos problemas das rodovias, as quais temos que melhorar, e muito; agora, também sei que em mais de 90% a culpa é nossa, infelizmente. É daquele que está atrás do volante.

Eu defendi uma tese, porque tem que haver uma questão legal, nesse sentido: se da pré-escola até o 2º grau a disciplina Educação no Trânsito fosse obrigatória, educaríamos uma nova sociedade nesse ponto. Se os estudantes com 17, 18 anos ganhassem junto com o seu diploma a carteira de motorista, acho que seria um novo tempo para o País. Porque nós somos indisciplinados, a nossa formação de motorista (a minha também) não é das melhores, e a gente sabe disso.

Quanto aos acidentes na região de Bocaina... Olha, eu passei ali com o engenheiro Gervásio depois daqueles três acidentes que vitimaram pessoas importantes de Lages; passamos uma semana praticamente em cima daquilo ali e não encontramos problema nenhum. É um dos melhores trechos que nós temos, é uma tangente, não há problema, e o   Gervásio pode até detalhar aqui.

A gente sabe: choveu, tem que reduzir a velocidade. É evidente que numa chuva forte pode haver problemas de aquaplanagem em qualquer pista, seja concessionada ou não. Então, tem que ter esse cuidado.

A educação no trânsito é importante; agora, evidentemente nós temos graves problemas na rodovia, sobre os quais vamos falar um pouco antes de falar sobre a 282.

Vou falar sobre a missão institucional, até representando o Governo Federal e o seu Procurador também. Vejam o diagnóstico de 2003 (e não por culpa da equipe técnica, que sem recursos não vai poder fazer nada), quando assumimos o DNIT e o Governo Federal: são 2.300 quilômetros de rodovias federais, mais de 1.600 quilômetros totalmente em fase de fadiga (rodovias saturadas). Para a manutenção, poucos recursos, e ainda falta muito, porque os recursos têm que ser continuados, e isso não está sendo feito. Para duplicar, temos a BR-101 sul, a BR-470, a BR-280, e temos a BR-282 para terminar. Então, já estamos falando de alguns bilhões de reais.

Acho que não há milagre. Qualquer Governo que assuma tem a sua responsabilidade, mas não vai fazer o milagre de recuperar uma coisa que vem de mais de uma década. E na próxima palestra vamos entrar na questão de concessões, de parcerias privadas, que eu vou abordar no final.

O que temos hoje para a 282? Nós precisamos ressuscitar todos os contratos de manutenção de 2003, porque, como já falei, a rodovia estava delegada ao Estado até 2002. Essa licitação demora, então começamos a recuperação praticamente no final do segundo semestre de 2003. Eu já narrei hoje pela manhã, e não vou repetir, o que já foi feito nesse segmento.

Agora, o segmento prioritário para nós... E quero dar um testemunho em cima do que falou o Deputado Godinho aqui: já em 2003 era um absurdo, porque não havia nenhuma sinalização mesmo, não tinha nem faixinha nem faixão. Num esforço muito grande, e com verba federal, nós conseguimos melhorar e atenuar um pouco o problema que o Deputado reconheceu aqui.

Sobre rotatórias, eu também acho um absurdo, e aí não é uma questão técnica, é uma questão de recursos. Nós temos mais de 50 municípios sem rótulas de acesso, o que, aliás, não é a melhor solução. A melhor solução, a ideal (e a duplicação da BR-101 sul será toda assim), é fazer em dois níveis, com viaduto. Rotatória é um paliativo, mas ajuda.

O Prefeito de Bocaina do Sul está buscando em Brasília os recursos para fazer o acesso e a rotatória no município. Em Índios, nós estamos tentando programar para fazer ainda este ano; em Bom Retiro, Urubici também. E na BR-470, Lontras e Gaspar.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO GODINHO – Essa solicitação em relação às cinco rótulas na BR-116 eu fiz no início do meu mandato.

O SR. JOÃO JOSÉ DOS SANTOS – Nós temos pedidos de mais de 50 rótulas, mas qual é a prioridade do Governo Federal agora? É recuperar a pista e o acostamento. Se recuperarmos em dois anos em torno de 400 quilômetros, ainda faltam cerca de 1.200 quilômetros  para serem recuperados. Essa é uma tarefa árdua para se fazer.

Nós não estamos conseguindo verbas para as rótulas, e aí a classe política pode tentar buscar verbas específicas para a rótula de acesso ao município tal, no quilômetro tal, da rodovia federal tal. Isso também é importante porque nos ajuda, e a partir do próximo ano.

Então, estamos fazendo esse esforço, mas devo dizer ao Deputado Küster que na região de Águas Mornas e Alfredo Wagner nós temos, como já falei de manhã, o PIR e o Creminha, programas de restauração rodoviária, e estão sendo alocados recursos para, no segundo semestre de 2006, fazer-se a recuperação desse trecho, que julgamos ser o mais complexo e em pior estado. Inclusive é um trecho que sofre muita ação de nevoeiro, de neblina no inverno.

Nós temos que dar uma pronta resposta, e o Ministério dos Transportes está preocupado com isso. No segundo semestre, a gente espera já estar não só fazendo tapa-buracos, que é o que se está fazendo hoje, mas restaurando aquela pista de Águas Mornas, que tem aproximadamente 30 quilômetros.

Bom,  acho que é isso que a gente tem de adequação e manutenção da 282. Nós estamos trabalhando, a missão é complexa, mas quem está viajando no trato e no zelo da rodovia deve estar notando alguma melhoria nesses últimos dois anos. Pelo menos eu tenho essa convicção, e sou testemunha disso.

Falando um pouco sobre o que o Dr. Pedro Lopes e o Dr. Paes irão abordar, Deputado Godinho, a infra-estrutura do Estado não acompanhou esse crescimento,  por isso surgiu a figura das Parcerias Público-Privadas, que em determinado momento sentiu o seguinte: como o Governo Federal vai conseguir recuperar em dois ou quatro anos tudo aquilo que não foi feito em vinte anos?

Então, você tem que discutir as famosas Parcerias Público-Privadas. Por isso que o Governo Federal e o Ministério dos Transportes já lançaram duas Comissões, uma à época do ex-Ministro Anderson Adauto e outra agora, da qual participam entidades como a Fetrancesc, aqui representada, a Fiesc, o Governo de Santa Catarina, o Governo Federal, Deputados, a Senadora Ideli, aqui também representada. Essa Comissão está tentando encontrar a melhor opção de se fazer essa parceria.

A gente sabe, porque isso foi pauta de reunião, que nas experiências com os Estados, não só em Santa Catarina, de concessões anteriores houve problemas. Hoje o Ministério está um pouco temeroso com as concessões para os Estados, porque sempre houve problemas. Uma prova é o que está havendo de São José do Cerrito a Campos Novos, em outras administrações, evidentemente.

Então, hoje o Estado de Santa Catarina já avançou nessa questão: criou a empresa SC Parcerias. A iniciativa privada e representantes de associações, como a Fetrancesc, nos procuraram, e estamos acompanhando há quase dois anos esse processo, estamos juntos para encontrar uma forma de ter parceiros privados que vão ajudar também a fazer essas obras tão importantes para o Estado, para as quais, infelizmente, não estamos conseguindo alocar de uma hora para outra todos os recursos necessários. Só em Santa Catarina, para deixar a infra-estrutura com uma melhor concepção, seriam necessários mais de 3 ou 4 bilhões. Isso é o que está sendo feito na questão de concessões, e o Governo Federal lançou uma portaria.

As BRs 282, 470 e 280 são objetos dessa parceria, dessa discussão supervisionada pelo Governo Federal, e ainda não se encontrou a melhor forma,  se somente delegar ao Estado, ou delegar à SC Parcerias, ou à SC Transportes. Está sendo discutida em Brasília a melhor forma em relação a isso.

Foi colocado primeiro a necessidade de duplicação da 470 e da 280. Quanto à 282, é terminar a obra e ter condições para a manutenção e restauração, que, a princípio, a gente está conseguindo para o segundo semestre do ano que vem com recursos federais. Mas a prioridade é a conclusão e a implantação da BR-282, seja com verbas do Governo Federal, seja com os parceiros privados.

São essas as colocações que tínhamos a fazer, e quero dizer do respeito que o Governo Lula, o Ministério dos Transportes e o DNIT estão  tendo nesse resgate da infra-estrutura no País, principalmente aqui para nós em Santa Catarina. É um trabalho que a gente vem desenvolvendo diuturnamente para ver se minimizamos os problemas que temos. Para isso, precisamos também da colaboração de todos, da compreensão e, principalmente, de uma melhor educação no trânsito, da qual sou um dos defensores.

Sobre a  questão das árvores, nós estamos em conversação com o Dr. Paes, com a Polícia Rodoviária Federal, com outros órgãos também. Quanto à BR-101 sul, fizemos um convênio com a Cohab, com o Governo do Estado de Santa Catarina (na época era Secretário o Deputado Godinho), que receberão o resultado financeiro da remoção das árvores naquela rodovia para ser aplicado na construção de casas populares em comunidades carentes dos municípios lindeiros àquela região.

A remoção de árvores necessita de um convênio, senão o próprio Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União podem  argüir só a responsabilidade da coordenação do DNIT, porque é um bem que resulta em recursos. É preciso, então, definir para que o convênio, qual o resultado dele e a devida prestação de contas. Sendo aprovado esse convênio, somos obrigados a enviar a prestação de contas a Brasília, que delega a competência para nós assinarmos. Isso demora algum tempo, às vezes de quatro a seis meses.

O Dr. Paes está fazendo com uma equipe o levantamento das árvores dessa região da BR-282; depois passará ao Dr. Gervásio, para aprovar aquelas que não têm problemas com aterro, que têm proteção de encostas, que não estão na faixa de segurança. Essas devem ser mantidas, porque daqui a pouco vamos tirar tudo e o pessoal vai reclamar que não vai mais ter sombra, até porque a árvore, na minha opinião, não é culpada pelos acidentes, ela está lá parada; pode ser tanto a rodovia como quem está dirigindo.

Mas o Dr. Paes  está encaminhando esse levantamento, o Dr. Gervásio vai aprovar e nós, então, na unidade de consenso com a  Polícia Rodoviária Federal, que tem sido a grande parceira... Nós trabalhamos em Santa Catarina em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, e acho que tem sido muito bom esse pacto que nós temos em prol da segurança de todo cidadão.

Muito obrigado, mais uma vez, e são essas as informações que nós temos.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO GODINHO - Eu queria parabenizar o João José pela sua explanação, mas reitero o meu apelo dizendo que a estrada está em condições péssimas de tráfego devido a buracos, a recapeamento. Não culpando o João José, mas eu acho que está ruim. Tem que se fazer alguma coisa, não se pode remeter somente ao motorista o problema da estrada. Quem trafega ali sabe das dificuldades. Na hora do nevoeiro está horrível de trafegar, e quem passa ali à noite sabe disso.

Com relação às árvores, elas estão no lugar errado, sim. Ali não pode ter árvores, como não pode ter casas, não pode ter pedras; é uma área de escape do veículo no momento em que ele se perde na pista. Então, não se pode construir na beira da estrada, não se pode plantar árvores, até porque essas árvores são exóticas, não são nativas, não foi a natureza que as deixou lá. São árvores cujas sementes foram plantadas pelo vento, migraram para aí e houve esse obstáculo.

Pelos dados, quando um veículo bate numa árvore, geralmente o dano é muito grave. Segundo um dado que li não sei onde, se um veículo com quatro ocupantes bate numa árvore, um morre. Então, a árvore é um imp0acto muito forte. Na semana passada, morreram duas pessoas em Lages quando o carro em que estavam bateu  numa árvore. E em muitos acidentes leves, quando há choque lateral contra árvore ou capotamento e depois choque com árvore, pouco acontece a ela, a árvore fica apenas arranhada, mas os danos ao  veículo são violentos, causando muitas vezes morte ou danos irreversíveis a seus ocupantes.

Por isso estamos encaminhando um meio de retirar essas árvores das SCs e doá-las para as Apaes. Estive com o Governador do Estado esta semana e apelei a ele que fizéssemos um programa junto ao Governo Estadual para retirar das SCs, das rodovias estaduais, todas as árvores e doar para as Apaes. Ou seja, no território de Lages, em todas as rodovias estaduais, as árvores que estão no local errado devem ser retiradas e doadas às Apaes.

Passo a palavra ao nosso grande Comandante Paes, representante da 8ª Superintendência do Departamento de Polícia Federal.

O SR. LUIZ ADEMAR PAES – Em nome da 8ª Superintendência, em nome da 5ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal e em meu nome, quero cumprimentar o Dr. Nazareno, as autoridades que compõem a mesa, as autoridades que por aqui passaram e já se retiraram e os demais presentes.

É uma satisfação poder estar aqui hoje para discutir esse assunto de suma importância, que se refere à BR-282. Para falar dessa BR, Dr. João, nós precisaríamos de 24 horas, e acho que a sala teria que estar cheia, teria que vir muito mais gente, pela importância dessa obra, que trará muito benefício para a Região Serrana do Estado, que está dentro do Mercosul.

Essa rodovia liga a Argentina até a Capital do Estado e é uma rodovia de suma importância, com um tráfego de veículos muito intenso. Por ela são transportados todos os produtos do Oeste de Santa Catarina até os portos no litoral: o de São Francisco e o de Itajaí.

Essa rodovia deveria estar pronta há muitos anos. Muitos Governos se passaram, e Lages teve inclusive um Presidente da República, na pessoa do nosso saudoso Nereu Ramos. Mas a conclusão dessa estrada ficou totalmente esquecida, numa falta de respeito ao povo de Cerrito, de Vargem, enfim, ao povo dessa região, cuja agricultura é forte e precisava ser olhada.

Essa região elegeu vários representantes de vários partidos no Congresso Nacional, na Câmara Alta. Estou aqui na condição de cidadão, lageano que sou. Fui Vereador durante 18 anos, presidi num período a Comissão Pró-BR-282, fiz muitas viagens a trabalho, e hoje, Dr. Nazareno, nasce uma nova esperança quando o nosso Procurador da República levanta a sua voz e faz um chamamento a várias instituições, a políticos, empresários, associações, para que aqui venham discutir essa questão e cobrar a quem de direito o porquê de essa rodovia não estar concluída, já que o trecho, no meu entendimento, é pequeno. Nem sequer chegou a Cerrito ainda. E no trecho de Cerrito a Campos Novos há um desvio, o que aumenta o consumo de combustível. Hoje, as pessoas que se deslocam do Oeste à Capital do Estado têm que dirigir numa extensão maior, correndo risco de vida.

No ano passado tivemos em Santa Catarina, só nas rodovias federais (e faço esse registro com muita tristeza), 12.171 acidentes, 7.908 feridos e 504 mortes. E não por culpa da Polícia Rodoviária Federal ou de quem quer que seja, porque não adianta colocar um policial a cada quilômetro. Como o Dr. João José aqui relatou, isso também envolve o comportamento do ser humano, do motorista.

No trecho de Florianópolis a Lages, tivemos 1.165 acidentes, 715 feridos e 23 mortes. No trecho de Campos Novos a São Miguel do Oeste, tivemos 877 acidentes, 708 feridos e 50 mortes. Então, essa rodovia deve ser olhada com muito carinho, e esperamos que ela seja concluída de uma vez por todas. Não importa de que forma, mas há que se achar uma saída, e acho que estamos chegando ao fim dessa novela, Deputado Godinho. É uma questão de honra para os catarinenses, para todos nós, essa rodovia ser concluída.

Também  é preciso pensar-se – e aqui está o nosso grande amigo Pedro Lopes, Presidente da Fetrancesc - que não adianta construir uma rodovia e não ter balança para cobrar o excesso de peso, e a Fetrancesc sempre foi parceira da Polícia Rodoviária Federal e do DNIT nesse sentido.

Precisamos, ainda, construir um posto da Polícia Rodoviária Federal (e muito me orgulho de administrá-la no Estado hoje) para dar maior tranqüilidade, maior segurança aos usuários das nossas rodovias, e a BR-282 não foge à regra.

Há esse pleito também para a conclusão do asfalto entre São Miguel e Valparaíso, onde se construiu uma ponte há dez anos, mas 30 quilômetros não estão concluídos, e deixo aqui no ar a questão, para que cada um a analise.

Precisamos quebrar esses entraves, e quando temos pessoas aqui como o Dr. Nazareno, que vem dar um grito de alerta, quando temos a participação e o apoio de toda a classe política, da Assembléia Legislativa, das Prefeituras  e da sociedade, tenho certeza de que vamos conseguir nossos objetivos.

Quanto à nossa instituição, temos apenas um posto na BR-282, em Rancho Queimado. É preciso que seja construído urgentemente mais um posto no trecho de Lages a Florianópolis e outro em São Miguel do Oeste. Na aduana, precisamos reforçar o policiamento, e no momento não temos policiais suficientes para lá colocar.

Quanto ao problema das árvores que aqui foi levantado, que possam ser angariados recursos para melhorar os nossos postos da Polícia Rodoviária Federal na Região Serrana, em Santa Cecília, Vacas Gordas, Campos Novos,  bem como para a construção do posto da BR-282. Esse convênio será feito com o DNIT, que liberou prontamente aquelas árvores que estão prejudicando o trânsito e que têm tirado muitas vidas, porque não há uma saída de pista quando os carros se acidentam.

Portanto, temos um compromisso, Biazotto, você que é Presidente do Sindicato dos Caminhoneiros, com essa valorosa classe. E cabe a nós, da Polícia Rodoviária Federal, dar segurança e tranqüilidade. E temos aqui do nosso lado o DNIT, o Dr. João José com toda a sua equipe, com o qual temos trabalhado em parceria.

Há inclusive um projeto aqui, Dr. Nazareno, para que Santa Catarina dê um exemplo ao Brasil. Que possamos fazer um convênio entre a Polícia Rodoviária Federal e o DNIT, com a aquiescência das autoridades do Ministério dos Transportes e do DNIT, do DPRF, do Ministério da Justiça, para o controle da velocidade nas rodovias catarinenses e do excesso de peso, a fim de que possamos arrecadar e poder aplicar esses recursos na própria rodovia e em reaparelhamento da nossa instituição.

Encerro por aqui, Dr. Nazareno, e agradeço a oportunidade. Tenho certeza de que nesse pleito vamos ter sucesso.

Os recursos provenientes das árvores, Dr. João José, terão também uma finalidade muito importante: a aquisição de um aparelho para o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, que está precisando de um gerador de energia, pois se faltar luz no município, não tem um gerador lá.

Quero agradecer à Acil pelo trabalho e apoio que vem dando à nossa instituição na construção desse nosso projeto. Da mesma forma, agradeço ao Governo do Estado, na pessoa de Eliseu Mattos; ao lº Batalhão Ferroviário; à Prefeitura de Lages e a todos que aqui estão.

O meu abraço e obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Bom, já se encontram entre nós o Presidente da SC Parcerias, Vinícius Lummertz, e o professor Adalberto Belluomini, que serão os dois palestrantes, os quais convido para fazer parte da mesa.

Passo a palavra agora ao Sr. Pedro Lopes, da Fetrancesc.

O SR. PEDRO LOPES – Quero cumprimentar o Deputado Sérgio Godinho, os demais companheiros da mesa, as autoridades, o Biazotto, Presidente do Sindicato dos Autônomos de Santa Catarina, sediado na região de Lages, e o Dr. Vinícius.

Quero dizer ao caro Biazotto, por tudo que ouvimos hoje aqui durante todo o dia, que nós, transportadores, somos pacienciosos mesmos. E temos que ser pacienciosos, temos que ouvir tudo isso aqui e sentir ainda a dúvida de se poder tomar uma decisão definitiva em relação a um processo que se arrasta por tanto tempo.

Podem ter certeza de que a Fetrancesc e o Sindicato Laboral, que representa a Federação nesta região, vão estar atentos ao desenvolvimento e à solução das situações que estamos verificando aqui. Esses imbróglios de tramitação de processos é que encarecem (não só pela perda da economia, pela perda do transporte, que movimenta mais de 70% da economia catarinense e brasileira) e emperram a ação das próprias autoridades.

Diante de tudo isso, e vindo acompanhar todo esse processo que estamos desenhando para Santa Catarina, há dois anos aproximadamente começamos a traçar, por ser Santa Catarina um estado forte e de economia estável, uma nova maneira de neutralizar um pouco daquilo que se chama exploração crassa (ininteligível) no setor de transporte e da sociedade brasileira, que são os chamados pedágios implantados até hoje no País, sem que se tivesse até agora, em nenhum momento, e mesmo com todas as ações desenvolvidas, um esclarecimento, uma franqueza do que efetivamente constam nesses processos. Infelizmente, eu dizia isso antes de ontem, numa reunião realizada em Brasília, e ontem, ao Secretário Nacional de Política de Transportes do Ministério dos Transportes, Dr. José Luiz Valente.

O João José dos Santos  conhece isso plenamente, porque é parceiro dessas idéias, e, para felicidade nossa, ele é o representante do Ministério dos Transportes e do DNIT em Santa Catarina.  E apesar de todas as necessidades e dificuldades, nos últimos cinco anos, dos seis que estamos acompanhando a Fetrancesc, atendimento às rodovias catarinenses foram feitos. Então, esse registro se faz sempre por um imperativo de justiça.

Se hoje tivéssemos implantado o projeto que pretendemos estabelecer em Santa Catarina, metade daquilo que aconteceu durante o dia não estaria acontecendo. Primeiro, devo dizer aos senhores o quê? Nós temos hoje, nesse estudo de dois anos que estamos fazendo, pronto o projeto de desenvolvimento, principalmente das rodovias, mas com um planejamento em longo prazo da infra-estrutura do Estado de Santa Catarina.

A infra-estrutura do Estado hoje, se pegarmos rodovias, ferrovias, portos e aerovias, exige um investimento de aproximadamente 5 bilhões de dólares, o que valeria, na época que fizemos o projeto, cerca de 13 bilhões e 500 mil reais. Devo dizer aos senhores que dos interessados em estar no processo de investimento da infra-estrutura de Santa Catarina só um parceiro colocou por escrito à nossa disposição 4 bilhões e 800 milhões de dólares.  E recentemente fomos procurados pela ligação de empresas China/Brasil, que colocam à disposição investimentos não só em infra-estrutura do Estado em termos de rodovias, ferrovias, portos e aerovias, mas também na área de energia.

Nesse projeto estão incluídos também o Porto Seco da cidade de Criciúma, o Porto Seco de Dionísio Cerqueira e a Central Aeroportuária da cidade de Chapecó. São interesses dos parceiros chineses. Temos interesses também dos parceiros que vêm da Europa (com euro), e participa desse nosso projeto uma empresa americana chamada VMS, que desenvolve projeto de infra-estrutura para rodovias em concreto nos Estados Unidos. Do Brasil, temos duas empresas, grupos de pensão representados aqui no Brasil, seguradoras, bancos interessados. Todo esse envolvimento de investidores está pronto, e a qualquer momento eles podem estar participando conosco desse projeto.

Do que estamos dependendo hoje? Através do Governo do Estado, com a criação do SC Parcerias, porque é preciso fazer essa relação do público com o privado, modelamos uma SPE - Sociedade de Proposta Específica. Nessa empresa, estariam o SC Transportes de um lado, com os parceiros investidores, e o SC Parcerias do outro, representando o Governo. E aí então, junto com a sociedade, discutiríamos as prioridades das ações que seriam desenvolvidas.

Para que os senhores tenham uma idéia, se tivéssemos tido no Ministério dos Transportes o desenvolvimento natural do processo, principalmente da 470, que tinha um imbróglio no Tribunal de Contas: felizmente, graças à interferência política, especialmente da Senadora Ideli Salvatti e do Fórum Parlamentar Catarinense recentemente, tivemos decidida essa questão no Tribunal de Contas da União, anulando aquele processo de concessão da BR-470. Enfim, agora estamos esperando para a próxima reunião o encaminhamento de um parecer jurídico elaborado por nós, para entregarmos ao Ministério dos Transportes numa comissão que participamos, nomeada pelo Ministro, justamente para encontrar a solução disso, a fim de termos então estabelecida, definitivamente, a regra do negócio.

Quanto à BR-470, dentro desse projeto, as obras poderiam ter sido iniciadas agora no mês de junho. Infelizmente, com o atraso do processo, que deveria ter começado no mês de janeiro e fevereiro, espera-se ainda que durante este ano essas obras possam iniciar, principalmente na passagem do trecho de Indaial a Gaspar, que são 27 quilômetros. A prioridade, no passo seguinte, é para Rio do Sul até a BR-101, que são 250 quilômetros; em seguida, para a Serra da Santinha – isso na 470; na BR-280, os 72 quilômetros de Jaraguá até o Porto de São Francisco do Sul; e também esperamos, dentro desse processo, a questão da BR-282.

A BR-282 tem uma situação para investimento da iniciativa privada. É uma estrada que hoje tem um fluxo de 3.500 a 4.000 veículos/dia, que está abaixo do patamar de investimento inicial, mas tem uma contemplação dentro de um estudo global que poderia ser a conclusão da ligação até Florianópolis, na ligação do trecho da Via Expressa. E nesse trecho da Via Expressa, hoje, são sete ou oito quilômetros de rodovia, com um fluxo diário em torno de 90.000 veículos. Associado a outro trecho de Santo Amaro com aquela região, certamente ela aumentaria na média o fluxo diário de veículos da BR-282, e então os investidores poderiam estar pensando num processo de melhoramento.

Essa empresa seria administrada pelos parceiros, sem o acréscimo no pedágio, na cobrança final da modelagem da tarifa, sem o acréscimo lucrativo da terceira via, que seria a empresa SC Transporte com a SC Parceria – uma SPE. Ela com os parceiros, e esses parceiros investindo diretamente os seus insumos dentro da rodovia – quer seja em trabalho, quer seja em concreto, quer seja em ferro, quer seja em comunicação, quer seja em asfalto –, eles estariam remunerando esse capital ao longo do trecho em que a rodovia permitisse um fluxo de retorno. E se daria, então, prioridade aos trechos mais congestionados.

Estamos prevendo na passagem das grandes cidades: shoppings de negócio, todos trazendo receita para dentro da rodovia, outdoor, fibra ótica, controle de velocidade e cobrança de pedágio por quilometragem, não por praça estática como é hoje, e seguro. Todos esses negócios viriam como receita e, efetivamente, serviriam para a modelagem de tarifa. Faz-se uma modelagem de tarifa para 10.000 veículos (vamos a um custo hipotético) de R$5,00, R$4,00 o pedágio, e os negócios que fossem abrigando essas receitas certamente permitiriam que, à medida que o tempo fosse passando, esse pedágio fosse reduzido. A cobrança por pedágio também facilitaria, porque todos aqueles que usassem a rodovia estariam pagando tão-somente por aquilo que rodaram, não como acontece hoje em praças de 26, 27 quilômetros. Nesse modelo brasileiro estamos pagando a mesma coisa como se rodássemos 75, 80 quilômetros.

Ainda há um outro detalhe na questão do atendimento social. Os postos de polícia seriam transformados em postos de atendimento médico de primeiros socorros. Na exposição feita em Brasília antes de ontem o Dr. Valente fez uma colocação abrindo mais um espaço para o paramédico, que também baratearia o custo. E no momento em que isso não estivesse sendo ocupado serviria a toda comunidade.

No processo de concessão que está sendo divulgado e que deverá ser implantado pelo Governo Federal tem algumas questões que combatemos. Por isso estamos oferecendo essa alternativa ao Governo Federal, justamente pela facilidade e pela ligação que temos com muita freqüência com o Ministério dos Transportes, através do Dr. João, do Dr. Valente, do próprio Ministro e do Presidente da República, que em uma reunião com os transportadores brasileiros demonstrou seu interesse em investir na infra-estrutura brasileira para minimizar essa situação das rodovias precárias que temos no País.

Em linhas gerais, esse é o nosso projeto, que vamos ter oportunidade de debater bastante com a sociedade. Já realizamos ao longo da 470 pelo menos dez audiências públicas, apresentamos esse projeto na Assembléia Legislativa e estamos levando ao Fórum de Parlamentares em Brasília. E há um consenso da sociedade para que ele seja implantado e que seja melhorado o sistema de infra-estrutura do Estado de Santa Catarina.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Agradecemos a sua participação, Sr. Pedro Lopes.

Ainda temos para fazer uso da palavra o Sr. Vinícius Lummertz e o Sr. Sílvio Alexandre Zancanaro, representando a Facisc, o qual convido para tomar assento à mesa dos trabalhos.

Com a palavra o Sr. Vinícius Lummertz, Presidente da SC Parcerias.

O SR. VINÍCIUS LUMMERTZ – Boa-tarde a todos. Minhas saudações ao Deputado Romildo Titon, ao Dr. Nazareno e aos componentes da mesa.

(Procede-se à exibição de imagens.)

Devido ao adiantado da hora, vou ser extremamente rápido na introdução do que é a SC Parcerias, essa nova empresa que foi criada agora na reforma estadual. Teremos uma visão complementar àquela que foi colocada pelo Presidente da Fetrancesc, Sr. Pedro Lopes, complementando vários pontos de vista que foram emanados aqui também pelo DNIT e pelo Sr. Romualdo França, do Deinfra, que são idéias que podem ser encaminhadas para a construção de um sistema catarinense rodoviário, não apenas no tratamento de uma questão, mas para que se tenha uma visão sistemática de logística no Estado.

Já temos o MasterPlan, quer dizer, um plano macro em três grandes eixos, que são os três portos de Santa Catarina, as rodovias alimentadoras. E aqui o Pedro Lopes colocou muito claramente a visão da Fetrancesc acerca dessas rodovias que acabam nos portos, principalmente a 280 e a 470, mas também a 282, que tem como eixo a 101 – são alimentadoras da 101 –, que por sua vez alimenta os portos. Essa é a base do sistema catarinense rodoviário.

Mas, antes disso, gostaria de falar um pouquinho da SC Parcerias, que vem a ser uma empresa nova – foi criada na segunda parte da reforma da descentralização do Governo Luiz Henrique da Silveira – com o objetivo básico, como está dito aí, de buscar equações criativas e inovadoras para a questão da infra-estrutura, trazendo investimentos privados para socorrer, também nesse tipo de relacionamento, a falta de capacidade de investimento do setor público. E principalmente à semelhança do que foi pensado de origem nas PPPs na Grã-Bretanha a partir de 1979, quando não foi por falta de recursos públicos que se pensou em PPP, muito diferentemente, mas se pensou em gestão privada competente a fim de se economizar de 20% a 30% na gestão do patrimônio público, começando por rodovias, penitenciárias e até escolas e hospitais. A gestão pública, mas uma gestão pública não como se imagina muitas vezes de uma concessão ou de uma licitação ao deus-dará, não, com agências reguladoras e o Estado cobrando mais da iniciativa privada do que cobra de si próprio. Isso é uma outra cultura; é uma transmigração cultural nesse tipo de relacionamento.

Então, está aqui a necessidade de investimento, a incapacidade financeira do Estado, a idéia de maior eficiência da gestão privada e as novas tecnologias. O Pedro Lopes até falou aqui de novas tecnologias, da questão de que uma rodovia não é só mais um piso preto onde os carros se locomovem de um lado para outro, não, ela significa muito mais do que isso do ponto de vista da logística, da eficiência da sociedade, da economia.

Quem trabalhou no nosso MasterPlan aqui em Santa Catarina, quem está por trás de um conjunto de idéias importantes é o Eliezer Batista, que talvez seja um dos maiores, senão o maior, entendedor de logística do mundo. Ele conseguiu vender minério de ferro do Brasil para o Japão e inventar navios para isso, inventar rodovias para isso. Porque hoje a eficiência da economia não está apenas dentro da empresa; toda a eficiência, a condição de competitividade da região de Lages, da região do Planalto, não está só na competência.

Eu dirigi o Sebrae de Santa Catarina e o Sebrae Nacional, e não é só na gestão da empresa. Há dois anos fui dar uma palestra em Gramado e Canela sobre a questão do turismo. Lá eles têm uma agência de desenvolvimento chamada Agência Visão. Qual a visão deles hoje sobre a realidade de Gramado e Canela que tem com clareza um projeto? Qual é a segunda etapa? É uma questão de infra-estrutura, Romualdo. Eles têm 1 milhão e meio de turistas por ano e querem 3 milhões. Só tem uma maneira: um aeroporto. Quer dizer, a infra-estrutura, a externalidade competitiva, está definindo de uma forma violenta, direta, a competitividade possível das empresas.

Por exemplo, viemos de Anitápolis, onde o Governador foi lançar um programa para implantação de uma empresa da Bunge e da Trevo, uma fábrica de base para fertilizantes. Ali se vê que a empresa precisa de uma estrada, que precisa de um conjunto de fatores, que precisam passar, Procurador, fios de alta tensão por cima de uma reserva ambiental. São questões complexas para aquela sociedade, a fim de que se faça o desenvolvimento, que independem da competência da Bunge e da Trevo, porque isso eles têm de sobra.

Então, agora é o conjunto de fatores que vai definir a pobreza ou a riqueza das regiões. E aqui uma digressão: não estamos mais falando apenas de países ricos ou pobres; dentro dos países, cada vez mais aumenta a diferença de regiões. No mundo inteiro está acontecendo isso, devido à tecnologia, à resolutividade, às leis. Você tem concentração; mesmo nos países ricos, tem regiões que estão explodindo em crescimento e outras que estão afundando.

Então, é muito importante olhar para essas questões de infra-estrutura, para além do que elas parecem. Não é só pegar o carro e ir para Florianópolis ou ir ao Cerrito, tem mais do que isso. Eu sei que vocês sabem disso, mas é muito importante que isso esteja aflorando no debate.

Reduzir os custos de transporte à economia do Estado e garantir a evolução do setor. Esses elementos são aqueles trazidos pela iniciativa privada para a equação. Então, aí também tem a questão das PPPs – a lógica das PPPs como uma das fórmulas. A SC Parcerias não vai trabalhar só com PPPs – Parcerias Público-Privadas –, onde entra a lei que foi aprovada nacionalmente. Grosso modo, ela é diferente de apenas uma licitação, que é o caso da rodovia que está aqui (a 282 foi uma licitação), ou de uma concessão, que é o caso de algumas que o Adalberto vai mostrar de São Paulo para termos uma luz sobre isso. Ela é diferente, a PPP pode ser administrativa ou patrocinada, tem um mínimo 20 milhões, tem de 20 a 35 anos para a duração do contrato, e o patrimônio volta para o Estado. Mas o Estado pode, por hipótese (vou dar um exemplo daqui), na estrada 282, colocar o pedágio. Porém, o pedágio, (digamos que viesse a ser colocado um pedágio) é caro, não vale a pena porque não tem 10 mil veículos. Então, vamos cobrar um pedágio baratinho. Mas quem paga o resto? A PPP pagaria o resto – o shadow toll, a compensação. A mesma coisa no investimento, que pode ser feito: cada um pode investir um pouco. Quer dizer, todos os tipos de composição podem ser feitos na PPP.

Mas não só a PPP é o assunto da empresa SC Parceria, há outras coisas, como projeto de investimento (chama-se project finance). Outros mecanismos são possíveis pela lógica jurídica dessa empresa, que foi criada para ter flexibilidade nas negociações, podendo ela até ser sócia dos negócios. Da SC Transportes, Pedro Lopes, que estamos imaginando, a SC Parcerias poderia ser sócia colocando ativos do Estado.

E o que está por trás disso tudo para garantir que o empresário vá investir? E o que pode assegurar à sociedade? Bons contratos, audiências públicas severas que montem esse relacionamento, para que boas idéias não se transformem em más práticas, de um lado, e, de outro lado, a necessidade da criação de um fundo garantidor. É preciso que haja garantias para o investidor. Mas não vou aqui me alongar nisso.

Aqui em Santa Catarina, são as rodovias que estamos solicitando a estadualização. O Presidente do Deinfra, o Presidente da Fetrancesc têm acompanhado isso, estamos pedindo as rodovias para Santa Catarina. Queremos cuidar, e desejamos cuidar junto com a Polícia Federal. É trazer para perto, e descentralização é isso. Não é Brasília que sabe exatamente o que fazer com a 280, com a 282, nós deveremos saber fazer isso. É preciso descentralizar esse controle.

Aqui, são os municípios afetados pelo conjunto das rodovias. Acho que o Pedro colocou já anteriormente os benefícios. Vamos mostrar até algumas fotos de mudanças lá em São Paulo. Nós temos que fazer conta, Sr. Procurador, porque economia e combustível existem sim! Não só para as empresas, para as pessoas, em determinadas estradas, da boa para a ruim. Isso tem que ser contabilizado, e o Deinfra tem estudos sobre isso, a Fetrancesc tem estudos sobre isso. Não é para dizer: bom, então isso justifica o pedágio. Mas tem mais coisas: manutenção, redução de tempo de percurso, logística, conservação do veículo. Muitas vezes o carro quebra longe da rodovia, mas não lembramos que foi lá no buraco da rodovia que ele deu a primeira batida. A idéia da segurança para o motorista. Foi falado aqui dos acidentes com mortes e outros. É a idéia da redução de risco para o investidor privado, que mencionei anteriormente.

Esse, aqui, é o programa de São Paulo. Porque eu trouxe o modelo de concessão de São Paulo? Por que é modelo para nós? Não. Mas é preciso conhecermos aquilo que está acontecendo. Temos a necessidade de fazer um modelo diferente, todos sabem disso, porque foram cometidos também grandes equívocos em São Paulo, enormes equívocos, e vocês sabem disso. Por exemplo, na Via Dutra há mais gente não pagando do que gente pagando e andando na Via Dutra, é mais gente escapando. Como disse o Pedro Lopes hoje, Procurador, temos mecanismos para fazer com que se pague por quilometro rodado mediante tecnologia. Para não acontecer como aconteceu na Dutra ou como aconteceria se fosse cobrado pedágio na SC-401, porque quem mora até Santo Antônio de Lisboa não pagaria, só pagaria depois. Então, a tecnologia, o conhecimento em gestão e o nosso esforço de buscar um modelo para Santa Catarina passa por conhecer como é que outros Estados trabalharam, fizeram o seu caminho.

Por isso trouxe comigo um companheiro que vai estar conosco: professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), especialista em marketing, atuou no programa de concessões de São Paulo e que foi morar em Florianópolis, como muita gente do Brasil inteiro está indo morar lá. Então, queria que ele brevemente desse um panorama, para nos ajudar na inspiração sobre a questão da modelagem em Santa Catarina.

Como eu disse aqui para o Procurador, e tenho dito para o Romualdo, talvez o caminho seja um modelo, Deputado Caramori, integrado. Talvez aquele pedágio da 101 a mais possa vir, uma parte, para a 282. Mas a 282 tem que ser estadual, para que possa haver subsídio cruzado. Vamos voltar ao Planasa, o sistema de águas, que funcionou com a implantação de águas; não funcionou para esgoto, mas funcionou para água. É cruzarmos esse modelo em Santa Catarina, porque também alguém ficar rico na 101, o empresário ficar rico lá com 60 mil veículos, sem que tenhamos o benefício no regime?! Não sei se nos interessa. Ou interessa que tenha pedágio na 101/Norte, na 101/Sul e aqui não tenha porque não tem o número de veículos, e não poderemos ter a rodovia dos nossos sonhos? Ou que nem tenha pedágio, se o Estado conseguir suprir de outra forma.

Assim, passo a palavra ao professor Adalberto Belluomini.

O SR. ADALBERTO BELLUOMINI – Primeiramente, boa-tarde às senhoras, aos senhores e aos membros da mesa, com quem tenho a grata satisfação de estar compartilhando dessa idéia. Conforme o Dr. Vinícius falou, tive a oportunidade de atuar durante quatro anos no programa de concessões de São Paulo, que iniciou em 1998. Trabalhei de 2000 até o final do ano passado, saí de lá recentemente (mudei para Santa Catarina). Lá, ajudei a montar a Agência Reguladora dos Transportes de São Paulo, a Artesp.

(Procede-se à exibição de imagens.)

Rapidamente, quero mostrar um pouquinho o que envolve o modelo de São Paulo. Como os senhores podem ver, o que já foi feito de 1998 até agora? Foram 441 quilômetros de duplicações; 110 quilômetros de rodovias novíssimas, que não existiam; recapeamento de 4.739 quilômetros, ou seja, como a malha é de 3.500 já foi toda recapeada e já se está recapeando novamente alguns pontos que têm maior tráfego; 1.559 quilômetros de acostamentos foram asfaltados, onde não existiam antes acostamento asfaltado, que é o caso aqui da 282, por exemplo; 69 quilômetros de marginais, e normalmente marginais beirando cidades importantes onde a rodovia atravessa, para tirar da rodovia o trânsito local; faixas adicionais, 198 quilômetros, que seria uma solução imediata, fantástica para a 282 em trechos de serra, subidas, etc.; acessos e retornos, 316 unidades; pontes e viadutos, 49; passarelas, 95, fora as que já existiam; e postos de atendimento ao usuário, postos de SAU, 72 unidades. É só para vocês terem idéia da amplitude e do investimento de 5.5 bilhões.

Aqui, antes do programa, vocês podem ver uma rodovia do interior de São Paulo, como foi pega pela concessionária, no caso a Renovias, na região de Casa Branca. Eu gostaria de mostrar logo em seguida o que é hoje esse mesmo local: totalmente duplicado, com todo um paisagismo, todo um cuidado paisagístico.

Aqui, uma passarela na Anhangüera, próximo a Campinas, e depois como ela ficou, após a interferência por parte da AutoBAn, que é a concessionária que cuida dali.

Aqui, a Tebe, uma concessionária pequena do interior de São Paulo. Isso é um trevo de uma cidade, e aqui, é um buraco, não é sombra da placa que vocês estão vendo, não, é um buraco enorme provocado por erosão, e hoje todo gramado, bonito, com a placa onde dá para ler o que está escrito. São exemplos.

Aqui, a rodovia nova: 78 quilômetros de prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes, que terminava em Campinas e agora vai até Cordeirópolis. Olha o padrão de uma auto-estrada desse nível: primeiríssimo mundo.

Esse é um dos trechos mais longos que foi duplicado de uma vez só, 52 quilômetros entre Jaú e Bauru, um trecho extremamente perigoso, importantíssimo, que liga o Rio Tietê com a parte de navegação.

Fora isso, o que foi implantado? Telefones de emergência, linha direta 0800 em todas as concessionárias. E para isso teve que ter também todo um trabalho com as operadoras de telefonia celular para que ampliassem a cobertura de telefonia celular ao alongo da rodovia.

Hoje passamos por esse suplício: vindo para cá, queríamos avisar o Marcelo que estávamos um pouquinho atrasados por conta do nosso evento com o Governador, em Anitápolis, e não tinha sinal em lugar nenhum na rodovia. Imaginem isso numa emergência.

Voltando, centros de controles operacionais (vou mostrar para os senhores o que é), informações aos usuários, serviço médico, socorro mecânico, guinchos leves e pesados e todo um sistema de inspeção de tráfego através de frotas, até a ponto de ter helicópteros em algumas concessionárias, como a AutoBAn. Hoje, conta com uma frota de 449 veículos, que já deram 5.5 milhões de atendimentos desde o início do programa. Que dizer, 5.5 pessoas já foram atendidas por esse grupo todo, dessa frota toda de atendimento.

E, aqui, partiu-se para o conceito de rodovia inteligente. Acho que muito do que os colegas aqui falaram sobre tecnologia posso estar apresentando em alguns casos, como: câmaras de monitoramento de vídeo permanente, estações meteorológicas. Na hora em que começa uma neblina ela identifica, na hora em que começa a chover ela identifica e passa a informação para o centro de controle operacional, que imediatamente põe um aviso nos painéis de mensagem variável que tem neblina cinco minutos à frente ou que está chovendo muito forte nos próximos quilômetros seguintes, para o motorista já se cuidar, reduzir.

Aqui são exemplos de salas de controle operacional de três grandes concessionárias lá de São Paulo. São telões que monitoram, a equipe fica monitorando as diversas câmeras que tem ao longo da rodovia e com isso, por exemplo, observam um acidente e imediatamente acionam ambulância, etc., antes que seja alguém chamado. Quer dizer, são atividades pró-ativas.

Na parte de responsabilidade social, que é uma coisa que se fala muito hoje em dia, essas empresa investem muito também em campanhas de saúde e campanhas de educação. Por exemplo, na área de educação, no Estado de São Paulo as doze concessionárias já investiram 4.1 milhões em investimentos em 1.223 escolas que foram abertas ao programa de treinamento, de aculturamento das crianças na questão de segurança nas estradas, nas rodovias, de conhecimento de leis de trânsito. A criançada brinca, recebe cartilhas, os professores são treinados. É um negócio fantástico – eu participei de alguns desses programas. Alguns deles foram até premiados internacionalmente, para os senhores terem uma idéia. Seiscentos e vinte e sete mil alunos foram instruídos através desse programa e eles ficam enchendo o pai, não deixam o pai correr, não deixam o pai ultrapassar em local proibido. É um negócio muito interessante em 116 municípios, já.

Na área de saúde também: 3.2 milhões de investimentos, com 114 campanhas, 90 mil usuários atendidos – a grande maioria caminhoneiros. São exames e tratamentos dentários grátis para eles em vários pontos.

Aqui, como se diz lá, a pesquisa junto aos usuários só confirma. Essa aqui é a pesquisa feita pela USP – Universidade de São Paulo –, que a gente vem acompanhando desde o início, do primeiro ano de concessão. Essa daqui é a ultima leitura do segundo semestre de 2004 que vou estar apresentando para os senhores em alguns charts. O primeiro deles é a evolução do índice de satisfação. Como os senhores podem ver, quando começou, aqui nessa primeira barra, só 66% responderam, e são milhares de pessoas, são 4.800 entrevistados, aqui. Nessa época, começamos com 4.150, a amostra aumentou ao longo de tempo, e foi evoluindo à medida que as estradas foram melhorando, até chegar no ponto das fotos que os senhores viram. Hoje, em 2004, bateu no absurdo! Sou professor de marketing, e conseguir um índice de satisfação desta natureza, de 94%, 95%, são patamares extremamente expressivos.

E aqui cabe uma observação, a despeito de um dos únicos calcanhar-de-aquiles que tem no programa de São Paulo, que é a tarifa do pedágio que é um pouco alta. Esse é o único senão que temos lá para São Paulo. Eu, que fui um dos grandes debatedores, contrário a essas tarifas elevadas, tentei iniciar projetos de estudos para que baixássemos mais, porque esse é o único ponto hoje falho no sistema, no meu ponto de vista. Mas mesmo assim olhem os índices de satisfação do usuário. Quer dizer, ele reconhece o beneficio que ele tem. É interessante que os usuários de ônibus e de caminhão são os mais satisfeitos, são os que dão as notas, atribuem as notas maiores na avaliação: ônibus, 8,9, na nota de 1 a 10; caminhoneiros, 8.8; e os motoristas de automóveis são um pouco mais críticos, 8,4.

E aqui quem usou os serviços prestados pelas concessionárias, que eu falei para os senhores – ambulância, socorro médico, socorro mecânico, guincho: são notas altíssimas, 9,6 para as ambulâncias (temos casos de ambulâncias com UTI).

Aliás, tem um professor, colega meu da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, que estava indo dar aula em Campinas, na Unicamp, de moto, entrou numa tromba d’água, perdeu o controle, porque estava numa velocidade para lá de exagerada com a sua Kawazaki Ninja, esborrachou-se na estrada e, se não fosse uma ambulância de UTI da AutoBAn, hoje ele não estaria vivo. Então, hoje temos um dos professores mais defensores, ferrenhos do programa de São Paulo, por conta da sua própria vida.

Continuando: socorro médico, 9,3; socorro mecânico, 9,2. Quer dizer, são notas altíssimas, muito boas.

Essa é outra coisa interessante: quando questionados “quem você acha que administra melhor uma estrada, é a iniciativa privada ou é o governo?”, 88,3% (esse pedação todo aqui da “pizza”) dizem que é a empresa privada, ou particular. Por que a empresa privada é melhor? Os quesitos são conservação, segurança, obras, serviços que ela presta, e são os principais motivos que fazem com que o usuário reconheça e prefira a iniciativa privada, porque ele entende que realmente ela é melhor.

Então, fica aí a nossa pergunta: você também vai adotar essa idéia e nos apoiar? É essa a nossa expectativa, porque senão vamos, infelizmente, continuar vendo as manchetes trágicas nos jornais toda segunda-feira.

Passo a palavra ao Dr. Vinícius.

O SR. VINÍCIUS LUMMERTZ – Apenas queria complementar, depois da brilhante explanação do professor Belluomini que eu e ele devemos ser muito importantes, porque quem está passando as transparências é o professor Nelci Barros, com pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, um homem da maior experiência na gestão pública de Santa Catarina. Então, nós dois devemos ser importantes, Deputado Caramori, porque se o homem da transparência é o Nelci, imagina nós dois, não é? (Risos.)

Devolvo a palavra para o Deputado Romildo Titon.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Agradecemos pela participação ao Sr. Vinícius e ao professor Adalberto, que muito abrilhantaram a nossa audiência pública.

Passo a palavra ao Sr. Sílvio Alexandre Zancanaro, representante da Facisc.

O SR. SÍLVIO ALEXANDRE ZANCANARO – Deputado Romildo Titon, Presidente do Fórum, queira autorizar-me a estender os cumprimentos a todos os convidados que se fazem presente, aos funcionários da Casa, que devem estar um pouco cansados por este exaustivo dia, e aos demais.

Em nome da Facisc, que é a Federação das Associações Comerciais e Industriais de Santa Catarina, vimos externar os nossos cumprimentos e o apoio irrestrito a todo este fórum, a todas as pessoas que se envolveram nesse processo, aos nossos bons políticos, aos nossos bons empresários que lutam por uma causa. Mas hoje ficamos muito felizes ao ver o Poder Judiciário também engajado nessa luta. E gostaríamos de deixar a Federação à disposição como apoio naquilo que for preciso e necessário.

Não podemos perder uma prioridade importantíssima para o nosso Estado, pois a BR-282 liga Florianópolis a Argentina e poderá ser o principal e mais curto corredor rodoviário para os turistas do país vizinho que iniciam o trajeto pela rodovia e acabam desviando para a BR-470 pela falta de pavimentação.

Gostaria de ressaltar a missão da Facisc, que realmente é integrar a classe empresarial catarinense, representando-a na busca de soluções e prestando a ela serviços com alto valor agregado, visando apoiar o desenvolvimento sustentável da economia de Santa Catarina através do sociativismo. É baseado nisso que precisamos enaltecer a importância para o Mercosul, o escoamento de muitas produções, o alto nível de desenvolvimento que poderá acarretar para a nossa região, facilitando a integração real do interior com a Capital.

Enfim, rapidamente, deixo a Facisc à disposição, mais uma vez reafirmando o compromisso, e também trago o compromisso do Poder Legislativo de Campos Novos. Ontem, o Presidente desse Poder nos autorizou a externar o seu total apoio ao combate nessa luta, para que realmente possamos achar um fim para um novo início.

Obrigado pelo espaço.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Agradecemos à participação do Sr. Zancanaro.

Havia dois inscritos, o Vereador Áureo Arruda Ramos e o Sr. Daniel Henrique dos Anjos, de São José do Cerrito, mas não se encontram mais.

Então, com a palavra o Presidente da Câmara de Vereadores de São José do Cerrito, Vereador Allier Melo.

O SR. VEREADOR ALLIER MELO – Apenas quero retomar às indagações e aos requerimentos que foram feitos de manhã e que a comunidade de São José do Cerrito espera, porque são simples, e hoje podemos sair daqui com isso na prática.

A primeira indagação: conversei com o Dr. Romualdo e ele me esclareceu que o Estado vai disponibilizar os 5.000, porque já existe dinheiro e será colocado na obra, na conta do Batalhão assim que eles fizerem o serviço. E, se precisar de mais mil, irá mais mil, de acordo com o cronograma.

A segunda pergunta é para o Sr. João José, a respeito dos 5.900.000. Eles estão disponibilizados, mas é para este ano? E se teremos de forma concreta a aplicação desses recursos ainda este ano.

(O Sr. João Manoel da Silva Dionísio manifesta-se fora do microfone: “Imediato.”)

Imediato. Ótimo.

A terceira questão é sobre o desvio de São José do Cerrito, entre o Posto Jordy, Refuga Baiano, até sair no Itararé, dando condições de um desvio, de uma rota secundária, no caso de chuva como ocorreu esta semana. Gostaríamos que o engenheiro Gervásio e o próprio DNIT nos possibilitassem isso. Conversando com o Prefeito, ao meio-dia, ele disse que a Prefeitura é parceira. É uma estrada municipal e precisamos ter esse acesso. Gostaria que isso fosse registrado, Deputado Titon, e que fosse cobrada essa reivindicação da população.

Por último, é a questão urgente da rótula, ou do trevo, na entrada de São José do Cerrito, que pode estar no contrato da ARG, mas requeremos que já entre no projeto do Batalhão para que seja executado e para que tenhamos esse acesso a São José do Cerrito.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Agradecemos ao Presidente da Câmara.

Com a palavra o Sr. Francisco Biazotto, Presidente do Sindicato dos Caminhoneiros.

O SR. FRANCISCO BIAZOTTO – Mais uma vez volto a esta tribuna. Dispenso o agradecimento por esta audiência pública porque ela foi de muito proveito.

Quanto ao problema das parcerias, da recuperação das rodovias estaduais, eu, como Presidente do Sindicato dos Caminhoneiros, pronuncio-me inicialmente contra o pedagiamento. Já temos imposto demais, já temos renda demais tirada dos caminhoneiros.

Claro, pode ser uma novidade, mas em rodovias pedagiadas hoje está pagando-se quase que o valor do combustível de qualquer veículo, não importa se é um Gol 1000, se é uma carreta, um bitrem – em pedágios. Esses dados eu tenho ali no Sindicam. Então, é muito importante que tomemos cuidado.

Temos aqui o dinheiro das multas rodoviárias (eu nunca tive acesso a esses valores, mas eles devem ser bastante,; o ICMS do frete bruto transportado é uma verdadeira fábula, e nós temos o IPVA dos veículos. É também uma coisa para os Srs. Deputados darem uma olhada: por que os veículos acima de quinze anos, treze anos, não pagam IPVA, uma vez que no Paraná tudo o que ronca lá paga IPVA? Então, isso deve ser olhado, porque é veículo. Mas temos aqui aquela fábula do dinheiro da Cide, a Lei 2.001, que arrecada em torno de R$8 bilhões a R$9 bilhões por ano, e o destino desse dinheiro era para a manutenção e a conservação de rodovias e portos.

Eu tive o desprazer de ir a Brasília e ter uma audiência – eu e mais outros companheiros, como o companheiro Pedro Lopes –, em torno de duas horas, com o Presidente Lula, porque fomos lá só ouvir choradeira. E vale muito lembrar que aqui, nesta mesma sala, o ex-Ministro Cloraldino Severo mostrou-nos, em slides, um contrato absurdo, que se não fosse começada em Correa Pinto uma batalha possivelmente a BR-116 estaria pedagiada.

É muito bom percorrer rodovias boas. É só sairmos daqui e irmos até Ponte Alta e voltar e sair daqui e ir 50 quilômetros para o lado do Rio Grande do Sul. Vale a pena sim pagar pedágio. Mas vale a pena pagar pedágio para o automóvel e para quem pode pagar. Agora, no caso do transportador, do caminhoneiro que vive do frete repassado, isso tem que ser olhado com muito carinho, porque ele volta vazio, paga pedágio; ele roda com os eixos erguidos, paga pedágio. Quer dizer, isso é um verdadeiro absurdo! Se for erguido um eixo de um caminhão vazio, comprovadamente, e é pago o pedágio, isso é vergonhoso. Eu fico com vergonha desses acontecimentos.

Então, desde já quero dizer que estou pronunciando-me representando a categoria dos caminhoneiros autônomos, em parte, contra o pedagiamento da rodovia. O que precisa sim são os órgãos competentes, quem tem competência, cobrarem do Presidente da República onde está o dinheiro da Cide. Porque vamos criar um tributo anual que vai ficar para sempre, para 20 anos, 25 anos, 30 anos. Um exemplo: Vacaria está sitiada por três praças de pedágio! Então, temos que ter uma cautela muito grande a respeito de quem pode pagar pedágio, quem deve e quem não deve. Dá para se fazer um estudo sim, porque é quase impossível colocarmos mais esse tributo.

Tenho dados de que caminhoneiros estão trafegando em rodovias pedagiadas no Estado de São Paulo e estão gastando em pedágio o básico da prestação de um consórcio de um Scânia novo. Olham bem, não é pouco dinheiro, não! Eles estão pagando em pedágios, guardadinho, empacotadinho, o valor da prestação de um Scânia novo (peguei um Scânia por base). É uma coisa absurda!

E, dentro desses absurdos, um dia desses eu assistia em um canal de televisão que a NovaDutra, que pedagiou a Dutra, na cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, criou duas praças de pedágio em uma rodovia paralela à rodovia Presidente Dutra. Lá estava um Deputado debatendo e achando difícil contornar essa lei. Então, temos que ter muito cuidado, e temos bastante dinheiro arrecadado, tirado, do transporte de carga.

Vale ainda ressaltar mais uma coisa, como disse aqui o ilustre cidadão: as pesquisas não mentem, mas uma média de 65% a 70% de usuários de estrada do volante são motoristas empregados. Quando fui motorista empregado eu queria caminhão novo, rodovia boa, e o patrão que pagasse. Agora, nos vinte anos em que fui dono de caminhão eu soube o que era ser dono de caminhão e pagar pedágio.

Essa é a minha consideração, também parte do meu desabafo, mas estamos aí para negociar, para conversar.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Agradecemos pela participação ao representante dos caminhoneiros.

Agora, passamos para o encerramento desta audiência pública.

Com a palavra o Dr. Nazareno Jorgealém Wolff, Procurador da República e representante do Ministério Público Federal.

O SR. NAZARENO JORGEALÉM WOLFF – Deputado, só quero aproveitar para agradecer pela presença a todos que estiveram aqui no painel da manhã, nos painéis acirrados, e agora à tarde. Pena que a maioria das comitivas já tinham deslocado-se e não puderam assistir a apresentação da SC Parcerias, mas, de toda forma, agradeço à equipe, ao DNIT, à Polícia Rodoviária Federal, ao Diretor-Geral do Deinfra, que nos dá a honra de vir aqui (até não é muito comum vê-lo, e é muito importante a sua presença), e ao Secretário de Estado Eliseu Mattos.

Gostaria que o Deputado Titon fizesse os agradecimentos finais. Agora, não podemos deixar de registrar que foi um trabalho produtivo, acho que vamos avançar a partir daqui, e já vamos marcar uma conversa com o Dr. Newton, da empresa ARG, para ver se encaminhamos uma solução jurídica. E quero registrar a imprescindível e extensa colaboração dos funcionários da Assembléia Legislativa, dos funcionários da Procuradoria da República, em Lages, da Procuradoria da República, em Florianópolis, e da Associação Comercia e Industrial de Lages, porque só com o trabalho deles é que se torna possível esse avanço, para tentarmos encontrar alguma solução que atenda aos interesses da comunidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo Titon) – Agradecemos essa parceria que fizemos com o nosso Fórum Parlamentar da 282, a Comissão de Transportes e o Ministério Público Federal, na pessoa do Dr. Nazareno, que acredito ter sido bastante proveitosa.

Também desejamos agradecer pela presença, pela participação efetiva, desde o começo até o final, ao Sr. Romualdo, do Deinfra; ao Sr. João José dos Santos, do DNIT; ao Comandante do Batalhão, Coronel Dantas; ao Sr. João Manoel, do Tribunal de Contas; ao Sr. Newton, da empresa ARG, que participou desde o começo e ainda está presente; ao Sr. Vinícius e ao professor Adalberto, da SC Parcerias; ao Sr. Luiz Ademar Paes, da Polícia Rodoviária Federal; ao Sr. Pedro Lopes, da Fetrancesc; ao Sr. Sílvio Alexandre Zancanaro, da Facisc; e ao Secretário Regional Eliseu, na parte da tarde, que nos honraram muito.

Ainda, queremos agradecer aos funcionários da Assembléia Legislativa que trabalharam nesta audiência; à Associação Comercial, que nos cedeu o espaço para que pudéssemos realizar a audiência pública; a todos os presentes que estiveram conosco pela manhã e pela tarde; e, a pedido do Dr. Nazareno, às empresas que ajudaram na divulgação deste evento, o Supermercado Myatã, o Angeloni, a Lactoplasa, a Distribuidora Havita, a Perdigão Indústria, filial de Lages, e a Panificadora Nosso Pão.

Muito obrigado a todos.

Está encerrada esta audiência pública. (Palmas.)