1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 20ª LEGISLATURA

COORDENADORIA DE TAQUIGRAFIA DAS COMISSÕES

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO MISTA CONSTITUÍDA PELO ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 129-DL, DE 5/10/2023 (ROMPIMENTO DO RESERVATÓRIO R4 DE ÁGUA DA CASAN), REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 17H30MIN, NA SALA DE REUNIÃO DAS COMISSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

O SR. VICE-PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Uma boa tarde a todos e a todas. Estamos dando início à reunião da Comissão Mista para discutir o rompimento do reservatório da Casan na região continental.

Registro a presença virtual do Deputado Ivan Naatz, Presidente desta Comissão. Eu estou aqui na qualidade de Vice-Presidente e o Relator é o Deputado Mário Motta, que se encontra presencialmente.

Deputado Ivan Naatz, estarei coordenando os trabalhos hoje, na condição de Vice-Presidente, entendendo a sua limitação de distância e de atuação. Pode ser?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Ivan Naatz) – Boa tarde ao Deputado Mário Motta, ao Deputado Marquito e a todos que estão nos acompanhando.

Peço a vossa excelência, Deputado Marquito, que presida os trabalhos. Eu acompanharei remotamente e, em qualquer necessidade, farei a intervenção daqui e participarei da reunião de forma on-line. Então, se vossa excelência puder conduzir os trabalhos presencialmente, eu agradeço. E reforço que acompanharei on-line.

(O senhor Deputado Estadual Marquito assume a presidência dos trabalhos.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Muito obrigado.

Iniciamos com os requerimentos verbais do Deputado Mário Motta.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Eu sugiro que nós aprovemos a ata da última reunião enquanto temos quórum.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Isso.

Então, eu coloco em discussão e votação a ata da última reunião, que todos receberam pelos devidos e-mails.

Em discussão a ata. (Pausa.)

Não havendo quem a queira discutir, em votação.

Os senhores Deputados que a aprovam, permaneçam como estão.

Aprovada pelos três Deputados presentes.

Deputado Mário Motta, o senhor tem os requerimentos verbais, é isso?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Não, Deputado Marquito. Na verdade, o Deputado Ivan Naatz talvez tenha acompanhado à distância, nós temos a solicitação e eu quero crer que o requerimento verbal tenha sido da sua lavra, lá na reunião anterior, para que nós pudéssemos determinar, quem sabe na próxima semana, talvez na própria quarta-feira, dia 22, ou na terça, dia 21, aquela reunião extra que nós havíamos entabulado inicialmente para receber os demais atingidos que ainda não tiveram as suas situações resolvidas pela Casan. Para que pudéssemos ouvi-los ou, pelo menos, abrirmos espaço para que eles pudessem trazer as suas reivindicações e, se possível, uma mediação feita pela Comissão junto à Casan.

Nós teríamos que convidar a Casan, porque a nossa Comissão não é uma Comissão Parlamentar de Inquérito, portanto, nós não temos o poder de convocar, compreendem? Podemos convidar a direção da empresa para que venha tratar dos temas mais específicos que serão trazidos na tarde de hoje por alguns daqueles moradores que ainda não tiveram as suas reivindicações atendidas ou que tenham outros problemas a relatar.

Então, fica no ar a proposição, que teoricamente é sua, como Vice-Presidente, feita na reunião anterior.

Estou percebendo que nós temos, por exemplo, dia 22, quarta-feira da semana que vem, ainda livre para uma reunião extra, se for o caso.

Eu não sei exatamente como proceder, confesso que é a primeira vez em que participo de uma Comissão na Assembleia, mas acredito que tenhamos que colocar em votação, com o Presidente Ivan Naatz opinando, se podemos prever, porque depende da vinda da Casan, uma reunião conciliatória para o dia 22 de novembro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Nós não temos a presença do Deputado Ivan Naatz, que não está mais presente virtualmente, a conexão caiu. Então teremos que aguardar a presença dele para ter o quórum para deliberarmos.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – No decorrer desta reunião nós ainda tentaremos o contato com o Deputado Ivan Naatz para ver se conseguimos marcar essa reunião específica para o dia 22, para tratar desse assunto que foi trazido na primeira reunião pelo Deputado Marquito a pedido de vocês.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Passo a palavra ao senhor Relator, Deputado Estadual Mário Motta, para convidar os integrantes de hoje da Comissão Mista, que são os fiscais.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Eu agradeço a vinda dos senhores Adalberto Cunha Júnior, engenheiro sanitarista e ambiental e chefe da Divisão de Fiscalização de Obras da Casan; Marcelo Vasconcelos de Araújo, engenheiro civil e fiscal de obras da Casan; Maurício Silva Andrade, engenheiro sanitarista e fiscal das obras da Casan; e Ivan César Fischer Junior, advogado da Casan que acompanha os três fiscais que trabalharam nos reservatórios, tanto no R4 como no de Forquilhinhas.

Antes de mais nada, agradeço mais uma vez, em nome da Comissão, pela disponibilidade dos senhores em estarem conosco, uma vez que a nossa Comissão não é uma Comissão Parlamentar de Inquérito, portanto, não temos o poder de convocar, apenas convidamos e até agora apenas os responsáveis pela empresa Gomes & Gomes que pediram que remarcássemos para uma próxima oportunidade a vinda deles, o que teremos que fazer ainda no decorrer das sessões.

Agradeço também pela presença do advogado Alessandro Abreu, que responde pela Toposolo, a empresa que elaborou o projeto estrutural que os senhores fiscalizaram na execução.

No dia de hoje nós estamos iniciando o quinto encontro da Comissão Mista e a 4ª Reunião Ordinária com a participação de convidados.

De imediato, da mesma forma que fiz na última reunião, gostaria apenas de reiterar que o propósito deste Relator é no sentido de apontar, além dos possíveis responsáveis por erros ou falhas que levaram ao rompimento do reservatório, também equívocos e/ou falhas presentes no contrato, pois nós precisamos agir preventivamente para que a sociedade não volte a ser penalizada, seja na forma de desastres ou em pagamento de reajustes contratuais devido aos longos atrasos encontrados.

Reitero, ainda, que a situação deste Relator será sempre pautada pela imparcialidade que o caso requer, e os nossos questionamentos serão sustentados apenas em documentos oficiais, os quais eu tentarei apresentar sempre naquele telão à direita, em slides, para que vocês possam compreender.

Por fim, ainda com o intuito de esclarecer, informo que em alguns tópicos será feita uma correlação entre a fiscalização da obra do reservatório do Monte Cristo com a obra do reservatório de Forquilhinhas, ambos pertencentes ao mesmo contrato, que é o EOC n° 966/2014. Isso ocorre porque a troca de fiscal da Casan, em 1º de maio de 2019, resultou em apontamentos técnicos para a obra do reservatório de Forquilhinhas, que ainda estava em estágio inicial, os quais não foram registrados pelo fiscal anterior para o reservatório do Monte Cristo, esse com a estrutura já na laje no momento da troca. Portanto, o reservatório do Monte Cristo já estava bem adiantado e houve uma troca dos fiscais, e vocês devem se lembrar disso.

Então, feitos esses comentários, peço aos senhores que fiquem muito à vontade. Se acharem que não devem responder, por esquecimento ou por algo assim, não acanhem em abrir exatamente aquilo que melhor puder ser respondido para que nós possamos caminhar no sentido do esclarecimento.

Na construção do reservatório de Forquilhinhas devido a um erro referente à falta de orçamento dos serviços relativos às estacas, além de outros imprevistos, como a presença de rochas no solo, a obra de Forquilhinhas só começou em 2019, quatro anos após o início da vigência do contrato, após a licitação. [Transcrição: Marivânia Pizzi / Leitura: Eduardo Delvalhas dos Santos]

Para registro, peço o primeiro slide na tela, por favor.

É um diário de obra do dia 23 de outubro de 2014. Aí está (mostra slide).

Bom, o que diz isso? Esse diário de obra, do dia 23 de outubro de 2014, estabelece um erro de projeto e orçamento no reservatório Forquilhinhas. A inexistência na planilha orçamentária dos serviços relativos às estacas pré-moldadas de concreto. Já em relação à obra do reservatório R4 do Monte Cristo, nós identificamos adutoras de água da própria Casan na construção do reservatório e durante a última reunião desta Comissão ao questionarmos o senhor Paulo, da Toposolo, foi nos dito que tanto o fornecimento da planilha de orçamento das estacas – o fato que gerou o atraso de quatro anos no reservatório de Forquilhinhas, quanto à execução das sondagens no terreno do Monte Cristo –, era de responsabilidade da Casan e não da Toposolo que elaborou o projeto. Dito isso, apenas para afirmarmos e esclarecermos.

Os senhores podem confirmar se esses serviços eram mesmo de responsabilidade da Casan? Ou seja, se a adutora que passava embaixo deveria ter sido identificada durante a fase de sondagem do solo ainda na etapa de elaboração do projeto? Qualquer um de vocês.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Sim, essa responsabilidade. A Toposolo foi única e exclusivamente para desenvolver o projeto estrutural.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Era para desenvolver, pois não.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – A parte hidráulica não era nada com ela.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Então identificar... Pois não.

(Manifestação fora do microfone inaudível.)

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Nem de orçamento na verdade, né?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Pois não.

Então, tanto a questão das estacas lá em Forquilhinhas como a adutora, como, por exemplo, a autorização para o corte de árvore também que acabou atrasando um tempo, era responsabilidade da Casan.

Referindo-se aos atrasos, nós elaboramos uma faixinha ali que fica muito claro os problemas enfrentados na execução da obra.

Eu vou pedir para que coloque também tratando especificamente sobre a obra do reservatório R4, é uma linha do tempo.

(Aponta para o slide.)

Bom, não dá para ver perfeitamente daqui, mas eu vou destacando para vocês.

Observem, nós temos ali as citações em azul clarinho, em cima, são os motivos dos atrasos e das respectivas quantidades de dias que a obra atrasou. A barra evidencia a situação da obra e os dias acumulados em cada uma das etapas e os registros em vermelho, na parte de baixo, destacam algumas datas sobre a evolução do contrato. Dito isso, observem que na parte da barra que faz menção a construção do reservatório, quer dizer, a execução mesmo da obra, que compreende: fundação, paredes, pilares e lajes, nós tivemos 1.042 dias de execução, período de 23/01/2017 a 01/12/2019, sem contar o tempo utilizado para montagem dos barriletes e outras estruturas anexas que somaram mais 844 dias.

Então, nós gostaríamos de indagar se os senhores se recordam quais os motivos para a obra ter levado 1.042 dias apenas na construção da fundação, das paredes, dos pilares e da laje, quando o cronograma total da obra era de 375 dias. Quer dizer, uma obra prevista para 375 dias acabou durando 1.042 dias. Vocês se recordam se foram emitidas notificações a construtora por esses atrasos? E caso positivo fique à vontade para comentar.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Então, foram uma série de fatores, né? Nós pertencemos à gerência de construção. Antes eu queria só fazer um relato.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Fique à vontade Adalberto.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – O engenheiro Marcelo desenvolvia a fiscalização desde o começo do contrato e quando se iniciou a etapa de cravação da estaca que inicialmente era pré-moldada, por cravação, isso foi dia 10/06/2015, né? Nessa data houve um vazamento...

(Manifestação fora do microfone inaudível.)

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Pode ligar o microfone também, fique à vontade.

(Manifestação fora do microfone inaudível.)

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Isso.

(Manifestações simultâneas ininteligíveis.)

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – No início do estaqueamento.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Eu até volto depois, mas só... No início da execução da estaca hélice que já era a segunda concepção, houve uma imperícia da pessoa que estava conduzindo o equipamento e acabou furando uma das adutoras que tinha no terreno e a água foi para a comunidade atrás e atingiu, se eu não me engano, três casas, não foram assim danos muito grandes, mas nós demos a assistência, cobramos da própria e Gomes & Gomes que fizesse o ressarcimento, né? E aí nesse momento...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – E esse rompimento, permita-me, acabou motivando treze dias de paralisação da obra.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Isso, isso mesmo. Nós temos registro aqui.

O que acontece? Nesse período o engenheiro Marcelo que estava presente recebeu algumas ameaças de morte, se voltar aqui nós vamos te pegar, vamos te matar e ele se sentiu muito inseguro em continuar com a fiscalização da obra, né?

(Manifestação fora do microfone inaudível.)

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Amigo, desculpe, por favor.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Não. Só estou relatando o momento da época, isso foi lá atrás, no ano...

(Manifestação fora do microfone inaudível.)

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Querido, por favor!

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Então, eu só estou relatando, não estou fazendo...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Pode completar Adalberto, por favor.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – E naquele momento o Marcelo se sentiu prejudicado, se sentiu ameaçado e veio conversar comigo e com o gestor do contrato, porque nós trabalhamos dentro da Gerência de Construção, né? O nosso gerente sempre é o gestor do contrato, né? E nós indicamos um fiscal e eu sou o coordenador dessa equipe de fiscalização.

E na época o Marcelo veio informar dessas ameaças, que estava se sentindo ameaçado e que ficou com medo de retornar a obra e aí que o Maurício se insere no processo de fiscalização e a partir daquele momento a equipe tipo aumenta, o Maurício e o Marcelo desenvolvem atividades, o Marcelo mais na parte de escritório, o Maurício um pouco mais de campo e também ajudando na parte de escritório. Então, a partir desse momento nós agregamos duas pessoas para fazer o acompanhamento. Nesse período, o Marcelo ainda, por estar fazendo a parte administrativa, que era as medições de contrato, contato com a Caixa Econômica, que sempre fazia vistoria nas obras, ele assinava ainda as medições de contratos, tá? Então, só para relatar.

Relativo a todos os atrasos, realmente foram muitos atrasos, fugiu totalmente de qualquer planejamento, mas foi uma série de circunstâncias que levaram a isso.

Primeiro havia uma ação de usucapião daquela área, tá? Então, inicialmente houve uma questão de regularização da área, a Casan tinha posse.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Uma família morava na lateral e entrava pelo terreno da Casan.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Isso, aí o Juiz deliberou, nós tivemos que fazer uma cerca, um acesso e isso travou um certo tempo a obra.

Teve a questão também do corte de vegetação...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Desculpe, mas essa questão das melhorias judiciais, demorou mais 101 dias de atraso.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Isso. Isso.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Até que o Juiz...

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Isso. Teve um prazo até que tivesse... É porque assim, nós como fiscalização e a gestão do contrato, nós recebemos um contrato e os projetos a partir desse momento nós começamos a desenvolver uma avaliação em cima deles, né?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – De fiscalização.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – De fiscalização. O que está faltando, o que pode dar errado daqui para frente em termos de regularização. E aí fomos verificar as áreas e havia esse imbróglio jurídico, fomos tentar resolver essa questão.

Parte ambiental, deliberamos ao setor ambiental da Casan que acelerasse a questão dos cortes de vegetação que tiveram nos três reservatórios, não só no Monte Cristo.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Mais 98 dias no corte onde tinha arvore.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – E por último o que mais ensejou foi à qualidade do projeto elaborado pela Toposolo. Esse do Monte Cristo, por exemplo, foi desenvolvido por estaca pré-moldada, estaca que é cravada, sabendo que existia uma série de casas que são construídas às vezes de forma precária, sem fundação adequada e isso não foi verificado, né? Então, no primeiro dia de cravação, tremeu as casas, veio a Defesa Civil e nós tivemos que paralisar, tá?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Mais 551dias, mais de um ano de espera para retomar a obra.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Isso. Então, entendam a nossa situação como fiscal. Nós estamos ali, recebemos um contrato, era para estar tudo 100%, e não estava, né? Então, nós começamos a interagir com diversos setores internos e externos para tentar galgar um caminho de solução, né?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Adalberto, vocês notificaram a Gomes & Gomes?

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Eu vou chegar nesse ponto aí.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Ah, sim. Pois não. Desculpe.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Eu queria só pedir dois minutinhos.

(Manifestação fora do microfone inaudível.)

Eu quero só pedir dois minutinhos aproveitando a presença do nosso querido Deputado aqui conosco, para nós termos o quórum para aprovar o requerimento via oral. Nós consultamos também, Deputado Mario Motta, no dia 22 eu não estarei presente aqui.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Sim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Participarei do Congresso Brasileiro de Agroecologia. [Transcrição: Djonathan Costa / Leitura: Rafael José de Souza]

Então, a nossa sugestão é para o dia 28 deste mês para a realização dessa escuta dos representantes dos atingidos em conjunto com a presidência da Casan.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Desculpem-me cortar, mas é que dia 28 nós temos uma reunião já prevista, que é a reunião ordinária com o diretor-presidente da Casan e talvez podemos incluir. Eu acho que seria o ideal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Sim, podemos.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Da minha parte não há problema.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Então, coloco em discussão e votação o requerimento para realização da reunião em conjunto com os atingidos e o presidente da Casan, no dia 28 de novembro de 2023.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Para efeito de organização da reunião, eu acho que seria importante o Deputado destacar a pessoa ou as duas pessoas, no máximo, que pudessem participar dos questionamentos para que a reunião pudesse acontecer em nível de diálogo. Caso contrário, nós não vamos chegar a lugar nenhum.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Um representante da comissão dos atingidos, instalada na comunidade, e um representante do Movimento de Atingidos por Barragem também, que dão assessoria para essa comunidade. Pode ser?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Eu confesso a você que não sou eu quem vai decidir, eu estarei aqui para questionar, para abrir e vocês com os representantes podem definir isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Então, o requerimento verbal é para...

O SR. IVAN CESAR FISCHER – Deputado, se me permite.

Não seria mais oportuno deixar que a comunidade delibere quem são seus representantes?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Sim, eu acredito que seja essa a sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) –  O requerimento é bem nítido: dois representantes, um da comissão de atingidos e um do MAB, para serem deliberados os nomes a partir da decisão dos moradores, pode ser?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – A proposta é sua, Marquito.

O que eu acho que o advogado está propondo é que nós não estabeleçamos um de uma instituição do MAB, por exemplo, ou da comunidade. Que a comunidade defina duas pessoas, independente do movimento em si, até porque sabemos que o MAB está apoiando e assessorando, mas ele não integra o que aconteceu prioritariamente. Talvez seja essa a preocupação, mas a comunidade certamente saberá comunicar.

O SR. IVAN CESAR FISCHER – Justamente, essa era a ponderação, que a comunidade eleja, de fato, os seus representantes, porque por diversas vezes no decorrer do andamento dos trabalhos nós vimos que eles elegeram outros representantes, outros interlocutores que não representantes do MAB.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) –  Ivan, nós já tivemos uma primeira reunião desta Comissão, que teve representantes da comunidade aqui, que foram trazidos...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Foi o Fernando, um deles apenas, nós convidamos dois e apenas um veio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Diante disso, e sabendo também que existem outras faltas nesse processo, eu fiz um requerimento que foi incorporado para deliberação do Relator, o Deputado Mário Motta, que aprovou esse requerimento e agora estou fazendo o requerimento de forma verbal para aprovação da Comissão.

Dia 28 um representante da comissão dos atingidos e um representante do MAB, a fim de ser deliberado pela comunidade, para a escuta, em conjunto com o presidente.

Coloco em discussão o requerimento. (Pausa.)

Não havendo quem o queira discutir, encerramos sua discussão.

Em votação.

Aprovado o requerimento para realização no dia 28.

Eu agradeço a presença, muito obrigado.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Muito bem.

Adalberto nos perdoe, mas fique à vontade para prosseguir.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – A partir do momento que a gente começou a desenvolver os trabalhos, houve esse problema do corte de vegetação, da titularidade da área, das tubulações que ali existiam que o projeto não trouxe, da alteração de fundação. Com certeza, a alteração de fundação foi o que mais gerou impacto, tanto no Monte Cristo, quanto de Forquilhinhas. Em Forquilhinhas ainda mais, porque nasceu com estaca pré-moldada, passou para fundação direta e, por último, caiu estaca raiz.

Se vocês conhecerem o local de Forquilhinhas é um morro bem íngreme, o equipamento de bate-estaca não sobe naquele lugar e isso não foi observado pela Toposolo. Depois numa segunda versão fez uma fundação direta, que não haveria problema na questão de acessibilidade, mas foi encontrado um perfil de rocha que para essa tecnologia também não era possível. E por terceiro, isso já no final de 2018, no começo de 2019, aí que veio um projeto. A partir do momento que a gente recebe um projeto revisado, a gente tem que revisar as quantidades e promover um acréscimo contratual, uma regularização desse serviço dentro do contrato para posteriormente autorizar a empresa a iniciar a execução dessa alteração.

Então, todos esses atrasos foram em virtude de toda essa problemática que aconteceu e a fiscalização estava atenta e deliberando, só que muitas vezes, por exemplo, as alterações de fundação, a gente não pedia hoje e vinha amanhã, às vezes demorava um ano, um ano e dois meses para ter um projeto revisado desses, até porque era um retrabalho por parte da Toposolo, não era interessante financeiramente para ela. Quando a pessoa está desenvolvendo um projeto novo, ela está ali aguerrida, comprometida e a partir do momento que você pede uma revisão, por mais que seja de responsabilidade deles, não era fácil conseguir a revisão. Então, essa série de problemas, até que o senhor já está bem-informado, foi o que causou...

E as notificações das empresas, perante esse cenário, ficam até complicadas, o senhor compreende? Porque muitas dessas questões não eram nem de responsabilidade da Gomes & Gomes. Claro, houve momentos de morosidade onde notificávamos por diário de obra, por e-mail, aí sim exercemos, mas essa etapa inicial da obra até final de 2019, que é onde de fato deu tempo hábil de conclusão do objeto contratual... porque a partir do momento que eu não consigo liberar o objeto contratual para ela, até me tira o direito de exercer uma cobrança. Claro que isso não tem nada a ver com qualidade de obra, nós estamos falando de justificativas de prorrogação de prazo.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – O.k. Então, de qualquer forma a pergunta objetivamente era se os fiscais notificaram a Gomes & Gomes durante esse atraso? Quer dizer, cobrando dela, porque durante a execução da obra as coisas já estavam resolvidas...

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – A partir do momento que era liberado 100% o reservatório...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Isso.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR –  Ah, liberou 100% o Monte Cristo, então a partir daquele momento se exercia uma cobrança. Liberou totalmente o Forquilhinhas, aí sim se exercia uma cobrança, nesse sentido, sim.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Eu até peço desculpas, mas vamos tentar concentrar objetivamente no reservatório R4, que é o motivo da linha. Eu só fiz o paralelo e vocês vão entender mais adiante, mas eu vou voltar à primeira pergunta que eu fiz lá no começo.

Se levantar a questão dos aquedutos era a responsabilidade do projetista, teoricamente não era! Então ele poderia...  ou seja, eu não quero defender a Toposolo, mas acho que as questões relativas à renovação de projeto foram ocorrendo em função de problemas enfrentados na colocação da obra...

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Não, não, não...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Em se bater estaca percebeu-se que poderia causar problema nas residências...

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Ah , sim...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Então, tem que se pedir a empresa construtora e elaboradora do projeto, que ela transforma em hélice contínua...

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Isso.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Então, claro que se consegue.

O que eu quero dizer é que não era a responsabilidade dela ir antes e verificar que tinha dois aquedutos embaixo ali, duas adutoras. A Casan deveria ter dito isso.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – É que a questão da adutora em nada influenciou o desenvolvimento do projeto dele. Nada, nada! Não teve nenhuma relação com a alteração do projeto dele, isso atrapalhou a nossa...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Mas a própria Casan alega que não se deu conta de que tinha duas adutoras ali embaixo.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Não, mas a adutora... simplesmente a Casan tirou a adutora do caminho, fez o desvio e isso não compromete em nada a elaboração do projeto estrutural, nada!

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Então, não comprometeu., é isso que eu quero dizer. Então, vocês deveriam,...

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – De forma alguma.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – O projeto foi seguindo adiante, o projeto da Toposolo estava adequado aquilo que se propunha, é isso que eu quero dizer.

São 66 dias...

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Contudo, menos com relação à fundação, a fundação estava errada.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Então, vamos chegar na fundação.

Bom, repito: os senhores se recordam se foram emitidas notificações da construtora pelos atrasos em 1.042 dias de execução da obra, quando a previsão inicial era de 342 dias e não 1.042?

Então você alega que sempre que possível a Gomes & Gomes era notificada. Nós não encontramos nos diários de obra nenhuma notificação nesse campo, quer dizer, cobrando isso.

Vamos em frente, durante a leitura do diário de obra do dia 14 de outubro, de 2019, uma informação sobre a concretagem do reservatório de Forquilhinhas chamou a nossa atenção, tomando como referência. O fiscal da Casan no final de 2019, cobra o cumprimento do contrato, no que diz respeito ao controle tecnológico do concreto, lá em Forquilhinhas. [Transcrição: Camila Letícia de Moraes / Leitura: Grazielle da Silva]

Vejamos o slide número 3 (aponta para a imagem.). Observem, na chegada do segundo caminhão de concreto, 4 metros cúbicos ao  coletarmos concreto para o teste de slump constatamos, juntamente com o engenheiro Luiz, da Gomes & Gomes, que a característica do concreto - há uma foto anexa no relatório - era totalmente diferente do caminhão anterior e não havia plasticidade no concreto, pois era evidente a falta de material fino e até mesmo cimento. Mesmo o caminhão batendo o concreto por mais cinco minutos não mudou a característica. Sendo assim o caminhão foi rejeitado pelas características e porque não haveria como saber a resistência do concreto, uma vez que não foram retiradas amostras para execução de corpos de prova de nenhum caminhão, nem por parte da Gomes & Gomes, nem por parte da empresa contratada para fornecer o concreto. Aí em negrito (mostra a imagem) inclusive foi destacado: portanto estamos solicitando que seja cumprido o item 1.7, página 8, das condições gerais do contrato, onde a contratada deve fazer o controle tecnológico do concreto. Também solicitamos que seja realizado teste de resistência para os blocos já concretados, após 28 dias, através da extração de corpos de prova. Ressaltamos que não será autorizada nova concretagem se não houver o controle tecnológico do concreto.

É da maior importância o que foi escrito lá no reservatório de Forquilhinhas e, já no dia 25 de outubro de 2019, mais uma vez o fiscal da Casan cobra a execução do contrato, destacando que não serão autorizadas novas concretagens sem o devido controle tecnológico do concreto.

Por outro lado, o fiscal da construtora menciona que para o reservatório do Monte Cristo teriam sido adotados critérios diferentes. Para que as pessoas possam compreender, esse é o diário de obra do reservatório R4. Do lado direito são as anotações da fiscalização dos nossos servidores da Casan, que fiscalizavam a obra, e do lado esquerdo são as anotações da empreiteira que estava construindo. (Aponta para a imagem) Observem o que está escrito do lado da empreiteira. Nesta data foi realizada uma reunião com a Casan sobre a definição de como seria feito o controle do concreto para esta obra. Foi definido pela Casan que todo o concreto estrutural deveria ser testado. Foi adotado um critério diferente do que já havia sido definido para o reservatório do Monte Cristo.

Eu deixo no ar esta informação, e para que não restem dúvidas eu peço o próximo slide, que registra o que diz detalhadamente o que está no item 7, das condições gerais, que diz: que a empreiteira contratará empresa idônea e especializada em controle tecnológico do concreto, que promoverá a dosagem racional e rompimento dos corpos de prova, verificando ainda o tratamento das juntas de concretagem.

Estou destacando aqui que a qualidade do concreto e a responsabilidade pelos testes eram da construtora, e que a fiscalização em Forquilhinhas fez essa cobrança de forma absolutamente correta. Mas, com base no exposto, eu pergunto: houve uma mudança de fiscal na obra do Contrato 966 pela Casan, no dia 2 de maio de 2019. A pergunta que eu lhe faço é: com quem e em quais circunstâncias foram definidos esses procedimentos diferentes dos firmados em contrato para o controle tecnológico do concreto no reservatório R4 que a empreiteira diz ter acontecido? Exatamente aqui, foi adotado um critério diferente do que já havia sido definido para o reservatório do Monte Cristo. Quer dizer, em Forquilhinhas vocês disseram que não iam aceitar mais caminhão nenhum que não tivesse possibilidade de testar o concreto. Que diferença existiu para o reservatório R4? E que novas medidas foram adotadas pra garantir a qualidade do concreto que foi utilizado lá no reservatório?

E finalmente, como foram realizadas as demais ações que deveriam ser prestadas pela empresa responsável pelo controle tecnológico do concreto.

Fiquem à vontade, eu agradeço muito.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Eu posso começar e acho que depois vocês complementam. Então, o que acontece: as empresas muitas vezes não querem ter esse custo de fazer a contratação de uma empresa terceira para fazer o controle, né?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Embora o contrato obrigasse.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Sim, embora o contrato obrigasse. Muitas vezes eles querem utilizar os próprios resultados da concreteira. Mas a fiscalização para os dois reservatórios sempre fez a exigência de que tivesse uma empresa terceira e de saber renomado e que fosse uma empresa conhecida, né? E nesse caso teve. Claro, houve situações como essa, que o próprio engenheiro Maurício descreveu, de algumas insistências em tentar descumprir isso, e a fiscalização estava atenta em sempre buscar que fosse cumprido isso.

Essa questão que ele coloca, de que houve uma posição diferente, na verdade não teve, ele buscou sempre, ao longo do contrato, reduzir esse custo. E a gente sempre bateu firme dizendo: “olha, só vai executar a obra se tiver um controle de uma pessoa externa, porque não dá para confiar no resultado da própria concreteira, não é?” Não que não seja o resultado, mas visando a boa execução, a gente sempre exige...  Até hoje nos novos contratos a gente coloca um item específico, até para acabar com essa discussão de custos. Então hoje vem um item específico em planilha: ensaios de resistência do concreto. Hoje, nos novos contratos da Casan, a gente decidiu internamente, para acabar com essa discussão de custo do concreto, que não se sabia que estava, embora nesse caso fique muito bem claro no próprio contrato.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Era o que eu iria dizer. Nesse caso, lá atrás, já havia o item um 1.7, que terminava exatamente da seguinte forma: as despesas com a contratação de empresa supramencionada correrão por conta única da empreiteira. Então não dá para alegar ignorância.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Neste caso, independente da cláusula ou não, a gente sempre exigiu assim.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Mas vocês nem desconfiam por que ele colocou essa questão da diferença, por que o critério diferente em Forquilhinhas ao no reservatório do Monte Cristo, em relação à qualidade do concreto?

O SR. MAURÍCIO SILVA ANDRADE – Eu me recordo que eles executaram no Monte Cristo esse controle e no de Forquilhinhas eles não queriam executar. Se negaram, disseram que não. Foi cobrado que teria que ser feito no de Forquilhinhas da mesma forma.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – No reservatório R4 eles apresentavam? Havia uma empresa que fazia análise?

O SR. MAURÍCIO SILVA ANDRADE – Na verdade eles moldavam e a mesma empresa rompia e mandava o laudo.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – E em Forquilhinhas é aquele caso do caminhão com 4 metros cúbicos que não foi aceito, porque...

O SR. MAURÍCIO SILVA ANDRADE – Porque o concreto não estava com a característica adequada.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – É, porque quando chega o concreto é feito um ensaio de slump e dependendo... são duas conferências básicas.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Se você puder descrever o que é o slump.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Vou deixar para o Marcelo.

O SR. MARCELO VASCONCELOS DE ARAÚJO - O slump é uma medida em que a gente vê a questão do abatimento para saber a consistência do concreto, se ele tem mais água ou menos água. Esse fator água e cimento pode influenciar na resistência. Então, quando a gente fala que ele estava com uma consistência aparentemente mais líquida, é confirmado com o slump. O slump é um tronco de cone que você tira e faz o ensaio, e ele tem que dar uma medida. Caso essa medida dê muito alta, por exemplo, diferente do que está definido em projeto, isso quer dizer que ele está muito fluído, muito líquido. Isso quer dizer que se tem mais água, pode ser que dê problema na resistência. Essa confirmação seria feita via corpo de prova. E recusar um caminhão...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – E o corpo de prova é depois que ele seca.

O SR. MARCELO VASCONCELOS DE ARAÚJO – Não, o corpo de prova é moldado com o concreto que chegou aprovado e que passou no teste de slump e vai para a concretagem efetiva, aí é moldado o corpo de prova. Recusar um caminhão de concreto não é algo absurdo, isso é normal em função do teste de slump. Por isso que existe esse teste. Caso haja o teste e ele não passe você pode recusar. Você pode recusar, por exemplo, um caminhão, se não me falha a memória, com duas horas e meia que saiu da usina. Se ele saiu e chegou com três horas você pode recusar, isso não quer dizer que o concreto... só que existem procedimentos na norma que dizem que você pode recusar.

O que tenho a dizer aqui é que a respeito da definição de padrões, os padrões existiam, tanto no de Monte Cristo quanto no de Forquilhinhas.  Nós, da fiscalização – vocês têm os e-mails ali -, cobrávamos os relatórios de ruptura e os mapas de concretagem que foram realizados no Monte Cristo.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Em Forquilhinhas nós encontramos praticamente sempre a presença da fiscalização e no Monte Cristo não. Não encontramos com a facilidade que encontramos no reservatório de Forquilhinhas. Eu digo essa cobrança efetiva da fiscalização nos relatórios dos diários de obras.

Bem, isso foi mais na verdade da forma que cada um escrevia o diário de obra, não necessariamente que não havia. Talvez existisse um registro maior, mas a cobrança existia, é isso que eu quero colocar. [Transcrição: Clovis Pires da Silva / Leitura: Janis Joplin Zerwes Leite]

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Desculpe, eu respeito profundamente, mas nós verificamos o diário de obra diariamente...

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Não, não, não, o que eu estou colocando...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – E não encontramos isso escrito, compreende?

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Ah não, não, compreendo. Existiram e-mails e existiu o dia a dia da obra...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Mas deveria estar no diário de obra.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Concordo. Talvez no registro maior...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Até para uma questão como essa, de você poder comprovar que cobrou, não é?

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Mas aqui nós estamos afirmando categoricamente que existia, sim, a cobrança. Nós temos os resultados dos corpos de prova, dos ensaios, e havia esse controle do recebimento dos caminhões, do horário, do slump, foi mais a questão do preenchimento. Talvez poderia ter sido um pouco mais criterioso no preenchimento do diário de obra, trazendo todos esses critérios, tudo o que aconteceu na obra. Talvez esse foi o...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Parece-me ser esse o objetivo do diário de obras, não é?

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Sim, sim...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Esse slide que nós mostramos (mostra slide) é do 25/10/2019. No dia 29/05/2020, quase oito meses depois, ainda com relação à qualidade do concreto, outro diário de obras, agora do dia 29, traz novas anotações preocupantes durante o processo de concretagem do reservatório de Forquilhinhas.

(Passa a ler.)

“Nesta data recebemos laudos de rompimento de corpos de prova de concreto do reservatório de Forquilhinhas. Mais uma vez, houveram valores apresentados que não atendem os 30 mPa previstos no projeto.

Estão sendo recorrentes os problemas relacionados a resistência nas concretagens realizadas no reservatório Forquilhinhas. Fato extremamente grave e preocupante, além disto soma-se o ritmo extremamente lento da obra. Os resultados serão encaminhados para a Gerência de projetos da CASAN para manifestação das ações que deverão ser tomadas devido a essa situação.” (Cópia fiel.)

Ao citar exatamente essa construção literária, que é absolutamente clara, cobrando uma posição da Gomes & Gomes, nós não encontramos esse tipo de postura nos diários de obras do Monte Cristo em praticamente momento algum. Por isso eu disse que nós faríamos uma avaliação da fiscalização feita em Forquilhinhas com a fiscalização feita no Monte Cristo. Elas podem inclusive ter sido exatamente iguais, mas isso não ficou devidamente registrado nos diários.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Nesse período, como eu havia falado, a gente estava trabalhando com dois profissionais em paralelo. O engenheiro Marcelo fazia as medições e o preenchimento do diário de obras e o Maurício fazia mais o acompanhamento de campo. Então, pode ter ocorrido nesse momento, como não era o mesmo profissional trabalhando nas duas, que esse link entre os dois acabou que os registros não ficaram tão bem desenvolvidos, mas o nosso padrão de fiscalização, independente se era o Marcelo ou se era o Maurício, fosse quem fosse, é mesmo estabelecido, são normas internas que a gente segue à risca.  Então, independente do registro, fica aqui categoricamente falado que o acompanhamento era o mesmo.  Até nesse contexto cabe colocar aqui que eu tenho dezessete anos de Casan, o Maurício tem dezenove anos e o Marcelo tem doze anos e nós já fizemos mais de 150 obras no Estado todo, obras muito maiores do que essa, com o mesmo acompanhamento, com o mesmo critério e nunca tivemos nenhum problema.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Nenhuma estourou?

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Nenhuma estourou, nenhuma deu nada.  Nós recentemente inauguramos a ETE dos Ingleses, uma ETE enorme, João Paulo está fazendo ampliação da ETE insular, isso só em Florianópolis. Em 2018 – eu até trouxe uma relação aqui – foi o período que mais andou o Monte Cristo...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – São obras da Gomes & Gomes?

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Não, nenhuma delas.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Nenhuma dessas que você cita?

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Isso, nenhuma delas.

Em 2018, por exemplo, estava em desenvolvimento uma obra no Campeche, na Lagoinha a gente terminou o sistema de esgoto com conexão com a Praia Brava; tínhamos obras em São José; em Biguaçu, tínhamos o foco decantador, que foi a maior obra de concreto da Casan, que engenheiro Marcelo acompanhou; tínhamos obras em Santo Amaro, a adutora de 1.200 foi a maior obra de adutora da Casan já concluída; tivemos o sistema de esgoto da Ponta de Baixo, centro histórico de São José; as obras dos Ingleses estavam em andamento; obras insular; Canoinhas; Rio do Sul; Araquari; Ituporanga; Curitibanos; Araquari; Indaial; Ibirama; Barra do Sul; Piçarras; Mafra;;Concórdia. Todas essas obras foram concluídas com o mesmo critério de fiscalização, com a mesma amostragem de fiscalização.

Deixo bem claro, aqui, que há diferenciação entre o executor e o fiscal. Se for para o fiscal ficar acompanhando cada ferro, cada concreto, cada coisa full time, então a Casan vai começar a ter um papel de executor e não de fiscal.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Perdoe-me, como é que funciona, então, a fiscalização? Eventualmente vai-se à obra, acompanha-se uma vez por mês?

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Até trouxe aqui, tem uma relação... por exemplo, nesse período em que nós estávamos realizando a fiscalização de obras eu era o coordenador e tinha cinco contratos em paralelo que eu fiscalizava, o Maurício tinha três e o Marcelo tinha quatro. Então, cada fiscal, até pela denotação diferenciada do que é um trabalho de fiscalização e do que é um trabalho de execução, do que é uma RT de execução e do que é uma RT de fiscalização, tem inúmeras situações. Nessa situação do Monte Cristo, por exemplo, foram sucessivas alterações de projeto e nem citamos as outras questões de projeto, teve inúmeras coisas que dificultaram o andamento. Isso traz uma bagunça no dia a dia do trabalho do fiscal que é complicada de reverter e a gente tem que lidar com contratos em paralelo, com todas as dificuldades de cada um.

Então, o nosso trabalho de campo é amostral, a gente não consegue estar todos os dias. Isso em qualquer Prefeitura e até na própria Alesc, se contratar uma obra e designar um fiscal, ele não vai ficar colado o dia inteiro com a pessoa.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Evidentemente.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Então, nós temos um padrão de fiscalização, um número máximo de contratos que a gente sempre dimensionou para cada fiscal e até hoje foi 100% sucesso nesse sentido. Foram mais de 150 obras, posso passar dois dias, três dias contando cada obra para vocês, cada dificuldade, cada coisa que tivemos.  Ninguém quer que rompa um reservatório, esse rompeu, mas o nosso padrão de dezessete anos, dezenove anos e doze anos de sucesso, foi o mesmo colocado na fiscalização desse contrato.  E aí, claro, a gente vai transcorrer outras motivações, outras questões que virão, mas acho que cabe fazer esse paralelo aqui para trazer essa diferenciação, porque a partir do momento que a gente faz uma licitação tem a norma, nessa era a Lei nº 8.666/93 e tem a exigência, para participar da licitação a empresa tem que fazer uma série de comprovações técnicas, tem que comprovar que tem notório saber no seu quadro, tem profissional gabaritado com atestado técnico. Então, não é qualquer um que bate na porta da Casan e faz uma obra, tem que passar por toda a sabatina da licitação.

O contrato é muito claro nas suas cláusulas de responsabilidade. Tem a cláusula da fiscalização que no final diz que independente da fiscalização, a responsabilidade da qualidade, do respeito ao projeto, da execução, é da construtora. A cláusula 9.5 do contrato diz que a fiscalização, o acompanhamento da execução da obra pela Casan, bem como, os pagamentos e os recebimentos provisórios e definitivos, não eximem a empreiteira de plena responsabilidade civil.

Então, sabendo da diferença das atribuições de uma fiscalização e de uma execução é que a Casan, dentro da sua história, entendeu que um profissional é capaz de acompanhar mais de um contrato e obviamente que isso te leva a certa limitação porque você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. São feitas amostragens e com isso a gente vai avançando com os trabalhos.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – No momento em que nós abrimos as nossas conversas e eu citei a questão do corpo de provas, da retirada da prova dos concretos eu ouvi, acho que os dois citaram, que a empresa queria economizar na contratação de uma empresa para controle do concreto.

O SR. MARCELO VASCONCELOS DE ARAÚJO - Porque esse serviço consta do contrato.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Sim. Consta do contrato, a responsabilidade é da empresa...

O SR. MARCELO VASCONCELOS DE ARAÚJO - Mas a alegação é de que não estaria em planilha orçamentária.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Como é que é?

O SR. MARCELO VASCONCELOS DE ARAÚJO - Como não existe o item na planilha orçamentária, a alegação deles é: já que não existe uma planilha orçamentária, eu não sou obrigado a cumprir.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Não se controla...

O SR. MARCELO VASCONCELOS DE ARAÚJO – Porém, está no contrato, lá diz que o controle é dele.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Mas aí a minha pergunta é conclusiva em relação a essas colocações feitas pelo engenheiro Adalberto. Ao perceber a tentativa da empresa em economizar nesse aspecto, que é um aspecto fundamental para uma construção, a qualidade do concreto, a fiscalização não deveria ser mais ativa ainda do que normalmente o é, Adalberto?

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – A nossa posição foi, uma vez definida essa questão... Porque é assim, a gente teve uma conversa inicial e ele tentou argumentar: não, então vamos fazer um aditivo para colocar esse item porque não está no meu escopo. E nós trouxemos o contrato e dissemos: acho que a boa técnica é fazer um acompanhamento, vai ser bom para ti também, né? [Transcrição: Vera Regina Zacca / Leitura: Marivânia Pizzi / Leitura Final: Dulce M. da Costa Faria]

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Claro.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Esse é o nosso convencimento. Pô, tu queres fazer uma economia “burra”, entre aspas, né? Essa é a segurança da obra! Então a gente exige que traga e, às vezes, ele vem até com um terceiro que a gente nem conhece, mas não, tem que ser a UFSC, o Souza Papaleo, tem que trazer alguma empresa de renome que a gente conheça também, a gente também faz essa exigência, né?

Então uma vez batido o martelo do começo, isso não foi mais trazida à baila a discussão disso, entendeu? Ela volta quando ele recomeça o Forquilhinhas, aí ele retoma e volta o assunto novamente, em que faz esse registro meio atravessado no diário de obra. Mas uma vez no Monte Cristo definido isso, era feito o escopo de prova e levado para essa terceira que fazia os ensaios, tá? Aí não houve mais discussão sobre isso. Essa é uma tentativa inicial, né?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – O.k.

Após o registro do não cumprimento do controle tecnológico do concreto, foi solicitada a retirada de corpos de prova para análise da resistência aplicada na estrutura do Monte Cristo? Vocês retiraram o corpo de prova do Monte Cristo também, depois de cobrarem lá em Forquilhinhas?

O SR. MARCELO VASCONCELOS DE ARAÚJO – Sim. Foi cobrado e tem esse...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Esse registro dos relatórios. O histórico dos resultados. O.k.

O SR. MARCELO VASCONCELOS DE ARAÚJO – Os relatórios, tem.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Na busca da fiscalização, a nossa equipe teve acesso a relatórios elaborados pela Casan que citam divergências encontradas por seus técnicos em relação à estrutura projetada e executada – o que eu vou trazer é fruto do relatório de vistoria dos técnicos da Casan: são três principais divergências que foram apresentadas no relatório da Casan, posterior ao que aconteceu, ao estouro do reservatório. Primeiro: “Estribos com diâmetro divergente do projeto: o projeto estrutural previa estribos de 10 mm de diâmetro posicionados a cada 20 cm na região intermediária do pilar, no entanto os estribos encontrados no local eram de 5 mm de diâmetro”, metade do que se previa, “espaçados 20 cm.” (Cópia fiel.)

Em relação a esta primeira divergência que há, pergunto se os engenheiros poderiam comentar as razões para os estribos terem sido executados fora do projetado nos sete pilares afetados pelo rompimento, apresentando, dada a diferença de área, cerca de 20% da resistência planejada, conforme afirmou a esta Comissão o projetista da estrutura Toposolo.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Então, nós tivemos ao longo do desenvolvimento da obra vários questionamentos, buscando entender o projeto da Toposolo.

Aqui fizemos uma imagem sobrepondo, porque quando ele faz os detalhes do projeto ele coloca tudo separado, ele faz várias plantinhas separadas, com vários detalhes separados, mas no final ele não junta todas para entender como esse emaranhado de ferro vai se desenvolver. Então se você pegar tudo e acumular, vai ver que tem uma área com muita ferragem, o que era uma dificuldade executiva.

Nós tínhamos um outro detalhe também, que quando o senhor Paulo Wagner estava aqui respondeu, que era uma falta de detalhamento de encontro de parede do projeto, que fatalmente, se não fosse sanado esse encontro de parede, o reservatório também iria abrir, né?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Desculpe, nós vamos chegar a esse ponto.

Se você puder comentar especificamente a diferença de ferro de 10 milímetros para 5 milímetros...

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Eu vou chegar onde você quer.

O que acontece? Surgiram inúmeras dúvidas do projeto no começo da obra, por isso solicitamos ao gestor que fez a gestão do contrato do projeto, que foi o engenheiro Hugo, e ele convocou o Paulo Wagner a comparecer na obra, ele esteve na obra no dia 14 de novembro de 2017, a nosso pedido, porque tínhamos muitas dúvidas no entendimento do projeto. E aqui tem até a foto do dia 13 (aponta para imagem), que é um dia antes da ida dele ao reservatório. Como podemos ver nas fotos, toda a parte de estribo, pilar e paredes já estavam prontas, não tínhamos concretado ainda, e isso foi antes da primeira concretagem.

Eu confesso que até nos falha a memória, porque já faz seis anos, nesse dia ele foi lá para realmente olhar, ver como estava, tirar as dúvidas e nesse dia não houve qualquer questionamento dele dizendo que tinha alguma coisa errada, ele foi lá, nos orientou... Desculpa, a gente realmente não consegue... eram muitos detalhes que suscitavam a resposta dele e a partir desse dia que ele foi lá e não questionou nenhum ponto meio, meio que se criou um critério executivo e isso foi se propagando, sabe? Dentro da nossa amostragem de fiscalização, confessamos que acabamos não identificando essa diferenciação e a ida dele no início da obra para poder tirar essas dúvidas meio que deixou a coisa como se estivesse certa para podermos prosseguir.

Eu não estou querendo aqui chamar, dizer que a culpa é dele, que não é.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Até porque a responsabilidade da fiscalização não era dele.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Isso. E principalmente cabe aqui citar que em nenhum momento a Gomes & Gomes nos solicitou autorização para fazer qualquer alteração.

Eu falo novamente que temos que diferenciar as responsabilidades. Dentro do nosso campo amostral e de fiscalização, infelizmente não foi detectada essa diferença, e do nos recordamos foi que nessa data específica houve uma visita dele e foi o que nos deu uma certa segurança, já que tínhamos muitas dúvidas, pois o projeto era ruim de detalhamento. Ele trazia, suscitava, e nesse dia houve muitos esclarecimentos verbais, muitas coisas que foram orientadas na hora e a partir daquele momento meio que foi chancelado o andamento da obra até aquele momento e depois foi dado continuidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – É dia 14/11/2017, isso?

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Isso. Dia 14/11/2017. Tem até um e-mail, depois a gente formaliza...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Nessa data, então, vocês enquanto fiscais da obra solicitaram para que o executor...

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – O projetista.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Para que o projetista fizesse uma visita junto com vocês e ela era uma visita de fiscalização.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – De esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Ah, de esclarecimento.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – De esclarecimento, ela não era de fiscalização. Ele não tinha esse papel dentro do...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Essa era a fase que estava todo o ferro armado para esperar a concretagem?

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Isso, inclusive os estribos, né?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – E já estava com estribo?

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Isso. Tem a foto aqui do dia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Essa é uma informação muito importante por conta justamente da análise visual e do parecer ou da hipótese colocada pelo projetista é da ausência de pelo menos 10 toneladas de ferro

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Sim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – E esse é um momento muito importante, que é o momento antes da concretagem. Então só para deixar isso bem estabelecido.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – E essas 10 toneladas temos que ver que é extrapolação que ele está fazendo, né? O campo amostral que foi feito é pequeno, ele está extrapolando que isso aconteceu no reservatório todo.

A Casan contratou uma perícia tanto da área de projeto, quanto executiva. Depois, com essa perícia, é que vamos realmente poder definir se de fato essas 10 toneladas foram ou não foram colocadas, tá? Mas até então não há como se dizer que de fato estão faltando 10 toneladas ou não.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Esses slides já representam parte da avaliação feita pela Casan depois que o reservatório estourou.

Vamos para o slide 8 (mostra slide), por favor.

As barras do pilar inadequadamente posicionadas, é como você colocou mostrando o desenho sobreposto, na ferragem no meio, exatamente, aquela série de ferrinhos que deveria estar no encontro do t e estavam posicionados abaixo da posição executada. Quem detectou isso foi a própria Casan, ou seja, definindo como inadequadamente posicionada a barra do pilar.

Eu pergunto se os senhores gostariam de comentar essa diferença encontrada entre o projeto e o executado com base nas armaduras, a chamada 13N19, de 25 milímetros?

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Essa foi a mesma resposta para os estribos.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – A mesma resposta anterior.

Armadura adicional da ligação pilar-parede ausente (mostra slide), que é a terceira divergência que apresentamos, inclusive para o projetista da Toposolo, ou seja, não foram encontrados indícios de execução da armadura adicional de diâmetro de 16 milímetros espaçada a cada 15 centímetros descritas pelo detalhe cinco da prancha.

Sobre essa terceira divergência, eu pergunto quais as justificativas para não terem sido encontradas nos escombros essa importante armadura de 16 milímetros, já que como a barra deveria estar presente a cada 15 centímetros nos pilares, nós estamos falando de pelo menos uma centena dessas peças apenas nos pilares afetados. [Transcrição: Janis Joplin Zerwes Leite / Leitura: Djonathan Costa]

E com base apenas em uma projeção referente às divergências encontradas no estribo e nessas armações de 16 milímetros, um engenheiro que projetou a estrutura mencionou à Comissão que se extrapolado para os demais pilares, aí, sim, ele fez o cálculo projetando aproximadamente 10 toneladas de aço a menos na estrutura.

Fiquem à vontade para comentar essa afirmação.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Então, tudo isso... A gente tem uma dificuldade, isso faz seis anos, não é? A gente tem... são muitos contratos em paralelo, a gente tem que anotar muitas coisas. Como eu disse tem um histórico de procedimento. A gente não consegue tomar anotação de tudo, ter conhecimento de tudo, em todos os lugares ao mesmo tempo.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Perdoe-me, deixa eu só completar a pergunta, porque daí você tem noção da pergunta, inclusive.

Eu reconheço que é muito difícil buscar detalhes de seis anos atrás, mas a afirmação dele é tomada com o que ele encontrou agora, exatamente nesses dias, ou seja, ele procurou exatamente essas barras agora e não encontrou.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Não, não. O que eu quero dizer é que dentre esse aspecto inicial, porque existiam muitas dúvidas, até... A gente começou a procurar tudo, caixa de e-mail, e ainda por azar teve uma transição da caixa de e-mail da Casan de um sistema para outro e aí perdeu os anexos de muita coisa, então tem ainda esse detalhe. Ainda na época, já faz mais tempo, a gente não tinha a digitalização de tudo, os padrões vão melhorando ao longo do tempo, faz parte da melhoria contínua.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Perfeito.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Por exemplo, a gente começou... Aqui é um e-mail do engenheiro Hugo que passa para o Paulo Wagner, em 20 de outubro de 2017, e ele cita essas barras, ele diz aqui:

(Passa a ler.)

“Sobre a sugestão de reduzir a quantidade de algumas armaduras para compensar o acréscimo das armaduras do reforço dos cantos de parede, estive na obra hoje, 20/10, e observei o seguinte: para uma das câmeras todas as armaduras N14”, que é essa daí, “constantes no item cinco da prancha tal, tal, já foram cortadas e dobradas”, quer dizer, essa barra está lá na obra, ela foi cortada ela foi dobrada. “Na segunda câmara, que é a que rompe, porém não foram cortadas, nem dobradas as armaduras N14 e, portanto, há como sua sugestão ser aplicada neste caso.”

Então quer dizer que o Paulo Wagner deu uma sugestão de alteração dessa barra. Isso indica que se você for na célula 1, essa barra vai estar lá, a célula que não rompeu. Se você vai nessa célula 2 tem uma... é porque eu digo, agora a gente começa a procurar coisa, é difícil a gente ter que... o que aconteceu?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Mas onde estaria essa sugestão do Paulo Wagner?

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Pois é, aí que é aquela coisa, né? Não sei se... A gente procurou e indagou as pessoas... Aqui tem um indício muito claro, na célula 2 foi colocada, porque ela foi dobrada e está ali, para a célula 1, que foi a segunda a ser iniciada, ele traz esse aspecto. Agora, a gente não consegue lembrar exatamente o que isso repercutiu, entendeu? Porque como eu disse, a gente sai da premissa de que as coisas estão andando corretamente.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Poderia ler para mim o comecinho novamente? Porque eu gostaria de entender por que se tiraria...

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Não, não digo tirar... Houve alguma orientação...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Ele sugeriu que não fosse colocado, pelo que está aí.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Vou começar.

(Passa a ler.)

“Sobre a sua sugestão de reduzir a quantidade de algumas armaduras para compensar o acréscimo das armaduras do reforço do canto de parede”, que era uma que não existia e que foi um pedido de complementação do projeto, “estive na obra hoje, 20/10/2017, e observei o seguinte: para uma das câmeras, todas as armaduras N14 constantes no item cinco da prancha tal, tal, já foram cortadas e dobradas. Na segunda câmara, porém, não foram cortadas, nem dobradas as armaduras N14 e, portanto, há como sua sugestão ser aplicada nesse caso.”

Ele não descreve qual é essa sugestão, porque eles conversavam, trocavam telefones e tal, muitas vezes... Como eu disse, esse dia ele foi na obra e com certeza deu muitas instruções sobre como...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Quem foi na obra?

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – O Paulo Wagner, junto com o engenheiro Hugo, que era o gestor do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Esse e-mail é endereçado ao Paulo Wagner?

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Ao Paulo Wagner. Talvez até pedir para ele se ele tem a resposta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Quem endereça são vocês?

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Nós, da Casan.

É um quebra-cabeça que a gente está tentando montar junto com vocês, a gente está querendo ajudar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Então essa orientação vocês conhecem?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Desculpe, é que termina o e-mail da seguinte forma: “Fico no aguardo desta alteração, lembrando que necessitamos disso urgente, pois a obra está em andamento.”

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Isso.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Então ele solicitou a alteração, então ela provavelmente deva ter...

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Ocorreu.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – ...sido enviada para a Casan.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – É aí que eu digo, isso aqui é em 20 de outubro e ele vai em 14 de novembro, é logo depois. Por exemplo, o canto de parede ele mandou oficialmente, porque era uma alteração bem robusta, um cano de parede, muito importante por sinal. Essa daqui, muito provável quando ele foi no dia 14/11 pode ter orientado em campo. Aí é falha nossa até de não ter registrado isso de uma forma melhor, eu concordo, não vou nem... Mas existiram muitas questões que eram conversadas pela dificuldade de entendimento e até muitas vezes na hora da execução era complicado, como a gente fez o esquema aqui, às vezes fica difícil, os projetos têm detalhes separados. Quando você agrupa todas aquelas ferragens não cabem no mesmo lugar e isso suscita que haja uma alteração, uma adaptação.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Imagino  eu que deveria também haver um registro disso: não coube, teve que mudar, onde que era no projeto...

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Concordo. Aí nesse caso a gente não se recorda exatamente e esses registros, por serem muito antigos, pela questão do próprio e-mail, com o que aconteceu, mas com certeza tudo tem que ser registrado, né?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – É, a expectativa é essa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Eu acho que tem uma falha no diário de obra, porque são coisas bem importantes de não estarem aparecendo. Eu queria colocar isso, acho que tem um procedimento, tem um protocolo, obviamente, mas mudanças como essas deveriam ter aparecido no diário de obras.

O SR. MARCELO VASCONCELOS DE ARAÚJO – Se ela estiver sendo... É isso o que a gente está querendo dizer. Algumas definições foram feitas entre os projetistas que não foram passadas para campo ou a gente... Realmente não lembra se não foi feito e não foi colocado em diário de obra. Tanto é que outras alterações foram, então não era algo que não era feito. Era feito, porém algumas definições eram tratadas entre eles, como a gente viu, mas não era passado.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Mas, perdoe-me, com todo o respeito do mundo, não há como fiscalizar uma obra em que dois conversam, mudam e a fiscalização não sabe. Pelo menos não deveria ser dessa forma.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Não, de forma... Com certeza, se eles conversaram e chegaram numa alteração...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – A uma mudança, tem que estar registrada.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Ela veio, essa alteração chegou para nós executarmos, senão não teria... Isso, com certeza, teve.

O que eu estou comentando é que, às vezes, essas alterações elas vêm de várias formas, ou vêm numa visita a campo, ou vêm por uma troca de e-mail, ou vêm por uma conversa verbal. Precisamos melhorar os registros? Tem muito registro, existem muitos registros. Temos todos? Não, desculpem-nos se não temos todos, mas como eu disse, temos tantas demandas... Todos os eventos que ocorrem ao longo do contrato vão tornando a vida do fiscal complexa, não é simples. Uma coisa é tu receberes um projeto bem executado, uma área liberada, está tudo certinho, agora é só ir lá fiscalizar e acabou.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – (Ri.) Perdoe-me, Adalberto, mas é para isso que existe a fiscalização. Eu sei da dificuldade, não tenha dúvida, e respeitamos profundamente a dificuldade. Mas é para isso que existe a fiscalização, justamente para que esse emaranhado de mudanças e de informações não criem um problema suficiente a ponto de acontecer o que aconteceu.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – É, o que a gente acha que... as melhorias...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Melhorias dos processos. Está certo.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Dos processos como um todo, eu digo, desenvolvimento de projeto...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – É o que eu comentei aqui, é importante que as discussões aconteçam até para que a gente aperfeiçoe os processos.

No diário de obra do dia 26 de março de 2018, o fiscal da Casan fez uma menção em relação à distribuição das barras de ferro de 25 milímetros no reservatório A.

Está aqui (mostra slide), slide número dez.

(Passa a ler.)

“Ciente. A fiscalização solicita que as barras de ferro soldadas a 25 milímetros, do reservatório A, sejam distribuídas entre todos os pilares da construção, não devendo ficar acumuladas em poucos pilares.” E quando eu cito isso, eu cito da ação efetiva da fiscalização, é importante perceber que vocês também estavam atentos quando houve falta de alguma coisa.

Entretanto, buscando apoio nos relatórios fotográficos da obra na tentativa de ter imagens do relatado, notou-se que a obra já estaria no terceiro nível de concretagem, avançada, portanto. Com base no exposto, eu não sei se vocês se recordam, gostariam de comentar sobre o que foi relatado: a distribuição inadequada dos ferros de 25 milímetros apresentadas no nível 3 da concretagem seria reflexo de uma distribuição também inadequada no nível 2, que já estava concretado ou não necessariamente? [Transcrição: Grazielle da Silva / Leitura: Camila Letícia de Moraes]

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Eu vou deixar para o Marcelo e para o Maurício responderem depois. Mas uma coisa tem que ver, ali eram duas células, não é?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Sim.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Então, você subia com uma e depois subia com a outra. Tem que ver esse terceiro nível que o senhor está comentando...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Célula 1.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Se é... A célula 1 estava no terceiro nível?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Isso. Período de março de 2018.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Não sei, Marcelo, se tu tens alguma...

O SR. MARCELO VASCONCELOS DE ARAÚJO - Essa informação... Como estava na equipe, eu fazia a parte burocrática, o engenheiro Maurício que lembra dessa questão, inclusive das barras soldadas.

O SR. MAURÍCIO SILVA ANDRADE – Com relação a essas barras, o que eu recordo é que ele queria aproveitar porque a barra 25 é bem... Então fazer uma solda de topo, soldar ela para aproveitar. E eles estavam montando todas as doze, dez barras, sei lá, em um pilar só. Eu disse: não, distribui em vários, uma em cada um, e daí não há problema. Até...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – E era isso o que o projeto pedia?

O SR. MAURÍCIO SILVA ANDRADE - Não, não era o projeto. Ele solicitou, eu acho que foi até na conversa com o Paulo Wagner, isso que não me recordo e a gente também não achou... Então, essas barras foram colocadas uma em cada pilar e depois ele desistiu também, foram somente doze, dez barras que foram...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Eu recebi duas fotos: divergência na disponibilização das barras de 25 milímetros, apenas para ilustrar, e divergência na disponibilização dessas barras.

Essa é uma das fotos (mostra slide) que mostra a concretagem do terceiro lance de forma, na célula 1. Aí estão, são essas duas.

(Passa a ler.)

“Neste Pilar verifica-se armadura vertical com 4 barras 25 mm embutidas na Parede e diferente do que está detalhado no projeto, o qual especifica 13 barras de 25 mm embutidas no trecho da Parede e não somente no pilar.” (Cópia fiel.)

Vamos para o próximo slide.

“Nesse Pilar verificamos a inexistência da armadura vertical de Ø 25 mm inseridas na Parede, diferentemente do que está detalhado no projeto”. (Cópia fiel.)

Ou seja, estas são fotos retiradas agora, depois do estouro.

Se a alteração na disponibilização dos ferros era uma constante, por que aparentemente não há outras menções nos diários de obra referentes a esse problema ao longo da construção dos pilares e das paredes, ou seja, solicitando adequações? Quer dizer, já que havia uma mudança constante, isso não deveria estar no diário de obra também?

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Eu acho que eu não entendi perfeitamente. O senhor está fazendo uma correlação com aquele diário de obra ainda ou não?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Ainda fazendo, porque basicamente...

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Mas aquele diário de obra, eu não sei se o senhor entendeu, o Maurício explicou, havia algumas sobras de barra de 25.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Não, eu estou fazendo uma correlação com os diários de obra...

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Ah, com todos.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – ...ou seja, de não encontrarmos nos diários de obra essas informações. Olha, houve uma mudança aqui, houve uma mudança ali, ou seja, a fiscalização não constatava esse tipo de mudança, ao invés de quatro barras, duas, ou algo parecido?

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Olha, nesse caso temos que aguardar a perícia. Por essa foto, assim, de supetão, difícil dizer que ponto...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Eu estou colocando de um modo geral, quer dizer: quando havia mudanças, essas mudanças não deveriam ir para o diário de obra?

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Olha, nesse caso a gente não se recorda de ter havido alteração na distribuição da barra de 25. Não houve orientação da fiscalização à construtora de fazer qualquer alteração, e se ela o fez, nós desconhecemos.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – O.k.

Finalizando os questionamentos em relação à parte estrutural, eu indago sobre uma anotação datada do dia 27 de setembro de 2017, em que nós encontramos o diário de obra desse dia que diz o seguinte: “Através do telefone, solicitamos esclarecimentos para o eng° Hugo Rohden quanto a execução da armadura do pilar (P2). A solicitação de esclarecimento é necessária devido ao fato do detalhamento do projeto solicitar que fosse deixado como espera 5N16, mas na continuação do pilar pede-se 13N19.” (Cópia fiel.)

Nós fizemos essa indagação ao engenheiro Paulo Wagner e eu confesso a você que a resposta dele ficou relativamente no ar. Eu não sei se vocês gostariam de fazer algum comentário em relação a isso.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Nós buscamos a resposta desse questionamento junto ao engenheiro Hugo e nós entendemos que provavelmente essa resposta veio nessa visita dele do dia 14 de novembro. É isso que entendemos dessa indagação, porque a partir do momento que ele vai na obra, ele... acredito até que ele mandou antes, porque quando ele vai na obra já está o avanço dessa questão.

Houve uma resposta e nós também não conseguimos encontrar exatamente essa resposta.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Então, se você olhar do lado direito do slide, por favor, peço à assessoria que coloque novamente o slide 15, diário de obra.

(Passa a ler.)

“Aguardando Resposta GPR a respeito das Fundações - COM ESSAS INFORMAÇÕES PODERÃO SER INICIADAS AS ATIVIDADES REFERENTES AO NOVO RESERVATÓRIO.” (Cópia fiel.)

Considerando que de todos os diários de obras que nós verificamos, analisados pela equipe, desde outubro de 2014 até novembro de 2022, o diário de obra do mês de outubro de 2017 simplesmente sumiu, e era justamente o diário onde deveria constar a resposta a essa dúvida, a essa indagação. Aparentemente ele não foi disponibilizado nem pela Casan à Aresc, a Agência de Regulação, por meio do SGP ou a Aresc 2030/2023.

E, considerando, que no diário de obra de novembro de 2017 os serviços prosseguiram sem a referência das informações técnicas repassadas, e por quem foram repassadas, se é que foram, eu pergunto se os senhores se recordam das orientações técnicas informadas e se foram repassadas pelo engenheiro Rohden ou por alguém da própria comissão técnica da empreiteira, porque nós não conseguimos disponibilizar o diário de obra do mês de outubro.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – É, a gente também... Foram muitos diários de obra, muitos meses, né, e realmente esse...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Todos estão intactos, apenas esse do mês de outubro.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Sim, sim.  Provavelmente foi uma falha de arquivamento, era tudo manual, até nesse mês nós tentamos revisitar e entender o que aconteceu. Nós achamos o preenchimento da construtora em Excel, porque o procedimento era: a construtora preenchia a parte dela, passava para a fiscalização, a fiscalização preenchia a dela, depois gerava um PDF, às vezes eles imprimiam, assinavam e a gente...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Vocês encontraram o PDF de novembro?

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Não, não, nós encontramos o Excel que está sem assinatura.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Desculpe, o Excel. De novembro?

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – De outubro. O que está faltando é de outubro, não é?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – É, o que está faltando é de outubro.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Isso. Nós encontramos e até tinha esse dado ali, nós não mandamos porque estava em Excel, poderia se questionar a veracidade, não sei.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – É, importantes são as informações que estavam nele.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – É, mas ele estava lá, até que ele fala que no dia 19 de outubro, tem um registro da própria construtora que dizia: início, execução dos pilares após o esclarecimento. Então, ocorreu um esclarecimento a respeito disso.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Então, mas o que seria esse esclarecimento? Que é a importância do fato.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Então, isso aí foi lá em 2017, no começo da execução, onde foram tiradas muitas dúvidas por telefone, por e-mail, presenciais, e até fica, obviamente, uma falta de registro mesmo, nós deveríamos ter sido um pouco mais cuidadosos quem sabe, mas...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Vocês poderiam nos encaminhar, mesmo em Excel, o diário de obras do mês de outubro de 2017? Eu lhe agradeço.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Acho que sim, não tem problema.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Eu agradeço.

Outro fato preocupante, caminhando para o final, faz referência às recorrentes citações à falta de segurança do trabalho para os trabalhadores da empresa. Falta d’água, falta de copos para tomar água. Em dois meses do verão de 2021 nós tivemos pelo menos dois desmaios de colaboradores pelo calor, sendo levados esses colaboradores da Gomes para a UPA. Um dos registros sobre as ocorrências está no diário de obra do dia 7 de janeiro de 2021, levantado por um fiscal que diz: “Verificou-se irregularidades a respeito da segurança dos trabalhadores, não havia linha de vida para proteção contra quedas”, a linha de vida é uma proteção para a altura, ele se engancha para se cair ele ter pelo menos alguma coisa para sustentar, “a condição de fornecimento de água para os trabalhadores era precária, a empreiteira não forneceu água gelada, não foram disponibilizados copos descartáveis; um trabalhador, Sr. Dilmo, desmaiou por volta das 11:20h, foi solicitado apoio da SAMU, o engenheiro da obra Luiz Celito de Souza Neto o levou para o posto de saúde para atendimento.” (Cópia fiel.) [Transcrição: Rafael José de Souza / Leitura: Clovis Pires da Silva]

Há uma informação que ainda registramos em off, mas que chega inclusive a possibilidade de um trabalhador não ter resistido ao chegar à UPA.

Mas, com base nas situações apresentadas, eu pergunto se foram emitidas notificações à construtora devido as recorrentes ocorrências graves de segurança do trabalho e insalubridade dos colaboradores. E se era função também da fiscalização da Casan chamar a atenção para esse fato.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Nós temos um setor da Casan que é específico para segurança do trabalho, né?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Isso.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – E ela, periodicamente, dependendo da disponibilidade, faz visitas às obras para, especificamente, verificar as condições de trabalho. Também no começo da obra são apresentados inúmeros programas de segurança do trabalho que devem ser respeitados ao longo da obra. E a fiscalização, realmente, ao longo da execução, verificou em vários momentos o descumprimento e muitas vezes acionava esse setor de segurança para que também embasasse os relatórios dentro das citações de segurança, porque eles tinham mais, digamos, conhecimento sobre essa área.

Mas a fiscalização também é solidária nesse aspecto, principalmente na qualidade dos dormitórios e na alimentação. Não é uma coisa anexa, mas a gente também fica atento, até porque muitas vezes os próprios funcionários buscam a fiscalização para relatar, né? E, de fato, a gente teve vários e-mails, relatórios de segurança encaminhados para eles. E houve uma notificação oficial por CTD, como a gente chama e que foi assinado pelo presidente, e que foi no dia 22 de fevereiro de 2019, que foi uma notificação das condições insalubres que teve lá. Mas, por inúmeras vezes, foram feitas notificações e eles, muitas vezes, atendiam, passavam um tempo e começavam a reincidir no mesmo erro.

Isso foi uma dificuldade, mas esteve um acompanhamento bem em cima por parte da fiscalização. E desse setor, também sabendo das dificuldades, também sempre se fazia presente, emitindo seus relatórios para a gente também poder embasar a nossas notificações, seja por e-mail, seja de punho ou por meio de CTD, né?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Muito bem, o último slide.

Na tentativa de buscar informações sobre a garantia da obra, eu chamo a atenção para o que diz o contrato na cláusula 4ª. Diz aqui: “Em garantia ao exato cumprimento do estatuído nesse contrato, a EMPREITEIRA recolherá na Tesouraria da CASAN, a importância de R$ 480.674,78 (...), equivalente a 5% (...) do valor total deste Contrato, apresentando no ato da assinatura do presente termo o recibo do recolhimento”. (Cópia fiel.)

Eu sei que não é função de vocês, essa é uma questão administrativa, mas talvez vocês queiram comentar ou saibam e podem nos informar. Vocês têm ideia da situação desses R$ 480 mil estabelecidos como garantia ou como caução ao contrato? Se o recurso já foi resgatado pela construtora ou a modalidade de garantia era de seguro ao invés da caução? E nesse caso, qual é a situação do seguro com a finalização do contrato ainda em 2022?

Vocês têm alguma informação sobre isso?

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR - A gente teve uma conversa e eu posso até confirmar depois, tá? Mas, em princípio, era para o seguro-garantia. Eu acho que tinha nessa obra.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Seguro-garantia é a caução?

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Não, não, seguro-garantia porque é feito seguro. Tem algumas modalidades, né? Ou você pode realmente...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Mas era com uma seguradora, então?

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR - Sim, eu posso confirmar, eu não tenho 100% certeza. E se foi realmente por seguro, ao se extinguir o prazo contratual ela também cai, então... mas, de qualquer fato também, a gente gostaria de comentar que, de praxe, a fiscalização, antes de realizar a última medição do contrato, a gente tem por hábito, por normativa nossa, sempre manter um percentual de valores não medidos. E nesse caso específico a gente tinha R$ 378 mil de serviços que ele executou e a gente não remunerou.

E justamente a gente deixa essa quantia porque durante a execução é uma fase em que a gente não consegue testar performance. Um equipamento pode ser fornecido e ele não foi testado ainda. Uma instalação elétrica pode dar algum tipo de problema. No caso, que foi esse, em princípio estava dando vazamento, né? Então, antes da efetiva operação, do startup do equipamento, da estrutura que está sendo entregue pela construtora, a gente não libera essa medição. E essa medição só é entregue após o aceito da comissão de recebimento de obras. Essa é uma portaria interna que é gerada dentro da companhia e é feito um grupo de trabalho para o desenvolvimento do recebimento da obra. E somente após esse grupo dar o o.k. é que essa última parcela da obra é, de fato, liberada.

Para o caso desse contrato, como a gente ficou naquela questão das infiltrações, essa comissão acabou não sendo montada porque não adiantava gerar uma comissão para ir lá ver o que nós já estávamos vendo. Geralmente, essa comissão vai trabalhar nos aspectos de... ela vai conferir se as válvulas estão abrindo e fechando corretamente, se os quadros elétricos estão adequados, se os equipamentos foram entregues conforme as especificações técnicas que foram aprovadas previamente.

Então, é uma comissão multidisciplinar que averigua, ao final do contrato, se tudo está de acordo. A gente sabe que tem garantia de obra, tem o termo de recebimento provisório e, depois, o definitivo. Mas, mesmo assim, indiferente se ela executou e até merecia aqueles valores, a gente tem por praxe deixar uma quantia significativa retida, e essa a gente só libera depois que a comissão de recebimento der o o.k. para a obra. E era o que, de fato, também estava acontecendo nesse contrato. A gente tinha uma retenção de R$ 368 mil que só seriam pagos após essa comissão deliberar pelo aceite da obra, no caso.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Adalberto, eu respeito profundamente as suas informações, acredito que você esteja bem posicionado em relação a elas, mas na nossa pesquisa nós chegamos à informação de que foram pagos R$14,1 milhões ainda em 2022, mesmo sem o recebimento efetivo da obra, e que o saldo do contrato é de R$ 580.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Essa informação eu não sei de onde é que vocês recolheram, é que a gente tem um programa SAP e ele é o que...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Nós buscamos na transparência da Casan.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR - Isso. A Transparência da Casan, automaticamente, puxa a informação desse programa SAP. Como o contrato tinha encerrado e a gente não tinha faturado a última medição do contrato, o que o nosso setor contábil acaba fazendo? Ele faz o que a gente chama de AF, Autorização de Fornecimento, do saldo contratual. Quando ele fez isso, ele levou para o site da Transparência como se aquele saldo contratual tivesse sido medido. Mas, de fato, não é isso.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Quer dizer que a transparência não é transparente.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR - Não, não, nesse caso ela não foi, porque assim... o.k., é uma falha, com certeza, eu não vou... Nesse caso foi uma falha, mas se tivessem tido os trâmites normais, se a obra tivesse sido entregue, porque esse prazo final a gente entende que é um mês, quarenta dias se resolve, as pendências, as mínimas pendências que se tem no final. E aí esse ajuste do programa SAP é feito e a informação fica correta no site da Transparência.

Nesse caso, como foi feita a AF do saldo, porque não se tem exatamente qual o valor final da medição, porque eu tenho que fechar com a construtora, né, o nosso levantamento é de R$ 368 mil, pode ser que durante a discussão eu lembre: ah, mas tu não consideraste tal coisa. Existe essa argumentação final ali, né?

Então, na verdade o que foi faturado, principal, foi R$ 10,371 milhões. O valor do contrato final com os aditivos era de R$ 11.577.968,00 milhões. O que foi faturado do saldo principal foi R$ 10.371.075,00, e foram pagos de reajustes, porque essa é uma cláusula contratual. Passa um ano e você tem direito a um reajuste, isso é normal.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Desde que o atraso não seja provocado por você.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR - Pela construtora, no caso.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Senão eu vou demorar bastante, para receber mais.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR - Não, não, não acho. Eu acho que os custos administrativos que ele tem são muito maiores do que qualquer reajuste, mas respeito a opinião.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Os reajustes...

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Eu até posso deixar isso com vocês.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Ótimo.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR - Então, na verdade, se a gente falar em despesa...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Desculpe, você falou em reajuste. Quanto foi o reajuste?

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Foram pagos R$ 3,085 milhões de reajuste. [Transcrição: Eduardo Delvalhas dos Santos / Leitura: Vera Regina Zacca]

Então, em termos de hoje, nós tínhamos um saldo contratual aqui de mais ou menos R$ 1,2 milhão, a P 0, como chamamos, que é valor de planilha, e desse R$ 1,2 milhão nós tínhamos uma medição a ser realizada ainda de... na verdade de duzentos e poucos mil, que com o reajuste daria R$ 368 mil, tá? Então fica aqui, já pode... É até bom esclarecer que foram feitos quase 25% de aditivo, mas não foram consumidos, né, porque a partir do momento que você faz um aditivo, por exemplo, você entra com uma fundação nova e aquela fundação existente não é medida, então ela gera um saldo contratual. Isso são para vários itens, né?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Bom, da minha parte, Presidente, eu agradeço muitíssimo a vinda do senhor Adalberto Cunha Junior, agradeço o acompanhamento do Marcelo Vasconcelos de Araújo, do Maurício Silva Andrade, compreendemos perfeitamente que as respostas têm sido praticamente concentradas no Adalberto, até por ser o coordenador da equipe, mas independente de qualquer coisa eu agradeço, repito, o fato de vocês terem vindo, terem exposto as suas razões e as suas informações e eu espero também que quem nos acompanha possa ter uma noção geral de tudo o que aconteceu, pelo menos nessa questão na obra dos reservatórios, quase, no Forquilhinhas e praticamente no R4 Monte Cristo.

Muito obrigado, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Antes de finalizarmos, eu queria só fazer duas perguntas bem diretas.

A experiência de vocês como fiscalização de obras, como tem sido a relação com essa empresa especificamente, a Gomes & Gomes, na execução das obras? Isso tem aparecido? É uma empresa que executa muitas obras para a Casan ou não, são poucas?

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Não, com a gente foi... com a nossa gerência foi a única experiência que nós tivemos com ele. Parece-me que ele já teve um outro contrato com a Casan, um outro reservatório. Eu não... Você sabe?

O SR. MARCELO VASCONCELOS DE ARAÚJO – Uns três ou quatro contratos, não foram muitos.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Mas conosco, diretamente, foi só esse contrato, só essa experiência que a gente teve. A gente não conhecia o histórico dela, digamos assim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Hum, hum.

E comparada a outras execuções, vocês não têm nenhuma análise a ser feita? Seja na relação de execução de obra, cumprimento de...

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – O ente público tem essa dificuldade, porque ele tem que seguir uma legislação, né? E a regra é o menor preço. São normativas, acórdãos do Tribunal de Contas e temos que seguir, né?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Com critérios, né?

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Claro, com critérios, tem que ter. E nem sempre a mais barata é a mais eficiente, esse que é o detalhe. A gente, obviamente... A peneira que é feita na licitação, no quesito de apresentação dos atestados e tudo mais, traz níveis de empresas que entendo tenham know-how. Comparativamente com outras empresas, podemos dizer que ela é uma empresa inferior a muitas outras empresas com as quais trabalhamos. Mas desenvolvia o trabalho com as suas dificuldades, com as suas deficiências, mas íamos fiscalizando. Mas comparativamente com outras, com certeza podemos considerar que tinha uma qualidade inferior a muitas outras.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Hum, hum.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Presidente, permita-me um aparte apenas? Tem mais alguma indagação?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Eu ia fazer uma...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Então fique à vontade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Para finalizar mesmo.

Ouvindo a empresa projetista e agora ouvindo a percepção de vocês enquanto fiscalização, eu tendo a compreender que realmente houve uma questão nas estruturas de ferro, que é a hipótese mais provável do rompimento, e que justamente existe um problema em identificar onde houve essa alteração que gerou o rompimento, sobre o qual nós já temos o laudo, mas precisa ser periciado e finalizado ainda. Mas tudo tende a ser a questão dos estribos, das distâncias e da quantidade de ferro. Tudo leva a isso. E pelo que eu ouvi de vocês, existe também, sem poder comprovar, um diálogo entre projetista, entre empresa executora e fiscalização que não conseguimos rastrear com o diário de obra, nem com outros documentos, que podem ter havido alterações nesse momento.

Então, queria só saber se vocês concordam com essa minha hipótese, para também ajudar nas outras indagações que vamos fazer aqui.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – É, a gente encontrou muitos registros de e-mail, né? Por exemplo, a visita dele no dia 14 de novembro. Tem um registro, o engenheiro Maurício manda um e-mail dizendo: no dia de hoje estivemos presentes, Paulo Wagner, o engenheiro Hugo na obra para ver tais e tais situações. Tem um e-mail que foi relatado. E tem algumas situações que a gente, de fato, por falta de guardar esses registros, acabou não encontrando as respostas. Buscamos também junto ao engenheiro Hugo, que sempre fazia essas tratativas, se ele tinha também, e encontramos muitos questionamentos, como aquele e-mail que eu te coloquei, mas não a resposta do Paulo Wagner, né? Quanto a isso realmente ficou esse vácuo aí, que ajudaria a compreender.

Eu acho até interessante solicitar ao Paulo Wagner se desses e-mails ele teria talvez a resposta desse, porque também poderia ajudar a esclarecer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Vocês já solicitaram? A Casan solicitou ou não?

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Nós, aqui da fiscalização, acabamos não solicitando. Eu até teria que ver se a comissão que fez esse trabalho, esse relatório, chegou a questionar ou não. Eu, sinceramente, não sei te informar se ela de fato fez esse pedido de informação. Eu acredito... Aí eu não sei, teria que perguntar, eu não sei se...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Eu só gostaria de esclarecer que nós teríamos mais um convidado a participar desta reunião, que seria o fiscal da Caixa Econômica Federal, uma vez que a Caixa é partícipe no financiamento da obra. E normalmente quando a Caixa Econômica financia uma obra pública, ela instaura uma fiscalização, mas infelizmente não recebemos um retorno da Caixa.

Eu pergunto se em algum momento vocês conviveram, ou cruzaram, ou souberam da ida da fiscalização da Caixa até a obra. Apenas por uma questão de curiosidade. Em algum momento vocês chegaram a ter contato com o fiscal da Caixa Econômica?

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Depois do rompimento, o senhor diz?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Não, antes, durante a obra.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Ah, não, não. Na verdade é assim, os projetos, o orçamento, antes da licitação só é possível com a aprovação da Caixa, porque o recurso vem deles, né?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Sim.

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – E durante a obra, todo mês o fiscal da Caixa vai na obra. A medição, só é autorizado o desembolso...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Foi...

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Foi, foi efetivo. Todo mês. Todo mês, não, desculpa, toda medição ele esteve na obra. Teve alguns meses que não teve medição, né? Mas todo...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – E qual é a ação do fiscal, se ele vai uma vez por mês, por exemplo?

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Ele recebe o memorial de cálculo, o relatório fotográfico e vai a campo verificar se o que nós estamos medindo foi de fato executado em campo. Essa é a função dele.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – E o que foi projetado estaria sendo respeitado também?

O SR. ADALBERTO CUNHA JUNIOR – Não, essa... Muitas vezes eles entram também nessas indagações. A gente já recebeu essa indagação: ah, mas esse meio-fio aqui não era para ser de tanto... Já recebemos algum tipo de coisa. Mas a função principal geralmente é fazer uma conferência se o que nós estávamos medindo de fato tinha sido executado. E, por vezes, ele pedia: melhora esse memorial de cálculo, melhora essa fotografia, demonstra melhor que a quantidade de aço foi essa, que a quantidade de concreto foi essa, e a gente só... E eles eram bem rigorosos nesse tipo de trabalho, né?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – O.k. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Muito obrigado aos engenheiros Adalberto, Maurício e Marcelo pela presença, agradecemos ao Relator, Deputado Mário Motta e sua equipe, que está desenvolvendo as oitivas nesta Comissão.

A nossa próxima reunião agendada é para o dia 21 de novembro, próxima terça-feira, também às 17h30min, tendo como convidados o presidente da Aresc e o perito superintendente regional da Polícia Científica em Florianópolis.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – A Polícia Científica desenvolveu uma perícia, que já concluída, para apoiar o laudo que também está sendo desenvolvido no chamado inquérito da Polícia Civil.

Então será muito importante se recebermos a aquiescência para contarmos com a presença do perito superintendente regional da Polícia Científica em Florianópolis, além do presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Assim sendo, o nosso muito-obrigado a todos e nada mais havendo a tratar, dou por encerrada esta reunião da Comissão Mista. (Ata sem revisão dos oradores.) [Transcrição e Leitura Final: Siomara G. Videira]

DEPUTADO ESTADUAL MARQUITO

PRESIDENTE DA 4ª REUNIÃO DA COMISSÃO MISTA