1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 20ª LEGISLATURA

COORDENADORIA DE TAQUIGRAFIA DAS COMISSÕES

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO MISTA CONSTITUÍDA PELO ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 129-DL, DE 5/10/2023 (ROMPIMENTO DO RESERVATÓRIO R4 DE ÁGUA DA CASAN), REALIZADA NO DIA 5 DE DEZEMBRO DE 2023, ÀS 17H30MIN, NA SALA DE REUNIÃO DAS COMISSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Boa tarde a todos e a todas.

Damos início à 7ª Reunião Ordinária da Comissão Mista constituída pelo Ato da Presidência nº 129-DL, agendada para hoje, às 17h30min, que conta com a presença do Deputado Lunelli e do Deputado Mário Motta, Relator.

Antes de entrarmos na ordem do dia, que é a oitiva do nosso convidado, eu pergunto se algum Deputado quer apresentar requerimento.

Passo a palavra para o Deputado Mário Motta.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Boa noite, senhor Presidente e Deputado Lunelli.

Apenas confirmando, nós estamos no oitavo encontro da Comissão Mista e na 7ª Reunião Ordinária, esta com a participação de convidados.

Eu peço, extrapauta, autorização para apresentar três requerimentos que nos ajudarão a complementar dúvidas que ficaram por serem sanadas nas oitivas anteriores e que, por facilitar não somente o nosso questionamento, mas acreditamos que a própria resposta dos indagados, seria muito importante que nós recebêssemos uma resposta o mais rapidamente possível das pessoas a quem eu relato.

O primeiro requerimento seria dirigido à construtora Gomes & Gomes, aos cuidados dos senhores José Roberto Gomes e Luiz Celito de Souza Matos, uma vez que nós os convidamos inicialmente e houve a justificativa da impossibilidade de estarem presentes, se não me engano na 2ª ou na 3ª Reunião Ordinária, e que, recentemente, embora não de forma oficial, nós recebemos a informação de que eles foram orientados pelo advogado a não participarem da reunião, respondendo posteriormente quando chamados, se for o caso, judicialmente e não pela Comissão.

Como nós não temos poder de convocação, nós lamentamos. O espaço está livre, estava e continuará livre para que eles possam participar conosco. Ainda teremos pelo menos mais duas reuniões com possibilidade de oitiva, ainda em dezembro, e nós continuaremos instigando e naturalmente fomentando a possibilidade da participação da Gomes & Gomes. E, independente disso, esse é um primeiro requerimento com algumas indagações que nós estamos fazendo à Gomes & Gomes.

O segundo requerimento, no mesmo encaminhamento, é para o diretor-presidente da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan), também buscando informações que ficaram pendentes não somente na vinda dele, mas dos fiscais que estiveram conosco naquela oportunidade.

E o requerimento dirigido ao senhor Paulo Henrique Wagner, responsável técnico da Toposolo, que gentilmente esteve presente na primeira oitiva, com algumas informações a partir de falas que foram trazidas em questionamentos com outros integrantes do evento em si.

Eu agradeço muito a presença do doutor Abreu, que é o advogado que acompanha a Toposolo, e eu tenho certeza de que essas respostas poderão ser devidamente devolvidas à Comissão o mais rapidamente possível.

E, finalmente, um requerimento solicitando a prorrogação do funcionamento da Comissão. Nós temos isso já liberado de início em até 60 dias, mas eu quero crer que não haverá necessidade de todo esse prazo, nós estamos pedindo mais 45 dias a partir do dia 11. Portanto, nós teríamos esta reunião de hoje, teríamos a próxima reunião no dia 11, que seria o primeiro dia do prazo prorrogado por 45 dias, conforme aprovação pelos membros da Comissão Mista, teríamos uma possível reunião no dia 12 ainda deste mês, com a presença do diretor-presidente da Casan, que se colocou à disposição para estar conosco e fechar as dúvidas possíveis – precisamos dessa confirmação, caso contrário não teríamos essa reunião do dia 12 –, e só voltaríamos no dia 27 de fevereiro, em função do final do ano e do que chamamos de recesso parlamentar, para apresentar o relatório preliminar e no dia 5 de março, na 10ª Reunião Ordinária, para a apresentação e votação de um relatório final da Comissão.

Eu confesso aos senhores que fico feliz por termos um começo, um meio e a perspectiva de um fim definido com clareza, e só pedimos essa prorrogação para efeito de juntada de todo o material que temos num documento que possa ser, pedagogicamente, acompanhado com clareza por todos.

Então eu solicito à presidência que coloque, se o Deputado Lunelli concordar, a aprovação em bloco desses requerimentos e do requerimento que solicita a prorrogação por 45 dias a partir do próximo dia 11.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Coloco em discussão os requerimentos apresentados de forma oral pelo Deputado Mário Motta.

(Pausa.)

Não havendo quem os queira discutir, eu coloco em votação em bloco os requerimentos.

Aprovados por unanimidade.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Muito obrigado aos dois [Deputados]. Por unanimidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Não é difícil, somos três aqui. [Transcrição: Rafael José de Souza / Leitura: Grazielle da Silva]

Mas os requerimentos têm muita consonância com o que estamos discutindo aqui, até porque hoje teríamos dois convidados, que não se fazem presentes, e a terceira convocação, do senhor Hugo Rohden, que é servidor da Casan, para podermos conversar.

Eu convido o senhor Hugo Rohden para estar conosco aqui na mesa.

(Dirigem-se à mesa os senhores Hugo Rohden e Ivan Cesar Fischer Junior, advogado da Casan.)

Boa tarde, sejam bem-vindos. Eu queria dizer que esta Comissão Mista não tem atribuição de inquérito, de investigação propriamente dita. Ela é uma Comissão que busca, na sua essência, entender as causas que levaram ao rompimento e compreendendo também o impacto das consequências. Portanto, é uma Comissão na qual vocês têm total liberdade para responder ou não.

E, de antemão, sabendo que não é uma convocação, mas um convite, nós agradecemos muito pela disponibilidade, assim como a todos e a todas que têm vindo aqui conosco.

Eu vou passar a palavra ao Relator para que ele faça as questões diante do que ele tem construído no relatório.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Muito obrigado.

Seu Hugo Rohden e seu Ivan Fischer, advogado da Casan, nós queremos reforçar esse agradecimento, especialmente porque é um convite, não é uma convocação, e a disponibilidade em estar conosco é buscar todos os esclarecimentos, como sempre tentamos fazer desde a primeira reunião, com todo respeito aos profissionais envolvidos no que acabou sendo um evento lamentável e triste. Mas, ao mesmo tempo, pelo fato de não ter causado nenhuma morte, houve feridos leves, faz-nos crer que ele poderá se transformar num episódio até positivo para mudarmos os processos, se for o caso, e encontrarmos superações às dificuldades técnicas que surgiram e que foram levantadas aqui nessas últimas reuniões.

(Utiliza imagens projetadas para ilustrar a sua manifestação.)

Estamos no oitavo encontro da Comissão Mista, na 7ª Reunião Ordinária, com a participação, hoje, dos dois convidados.

Ressalto que o engenheiro da Casan que ouviremos a seguir, senhor Hugo Rohden, ao qual mais uma vez agradeço pela presença, inicialmente não constava do cronograma de trabalho desta Comissão Mista, aprovado no dia 25 de outubro. Entretanto, durante a oitiva do engenheiro da Toposolo, empresa responsável pelo projeto estrutural, bem como dos fiscais da Casan, ficou claro que o engenheiro Hugo Rohden era o chamado gestor – acho que esse é o termo utilizado -, portanto o contato que intermediava todas as dúvidas que surgiram sobre o projeto e ao longo da execução da obra.

Assim, nós entendemos ser ele uma pessoa estratégica na tentativa de elucidarmos alguns pontos ainda meio nebulosos, obscuros sobre as circunstâncias da obra. E aproveito para mencionar que, assim como fizemos nas demais oitivas, preservamos a transparência da apuração e permaneceremos citando em slides os documentos que embasam os nossos questionamentos.

Feitos esses comentários iniciais, vamos iniciar considerando o primeiro questionamento: durante reunião desta Comissão, no dia 7 de novembro, o senhor Paulo Henrique Wagner, engenheiro da Toposolo, responsável pelos projetos estruturais dos reservatórios também do R4, do Monte Cristo, e da Forquilhinha, informou que as sondagens dos solos que embasaram as elaborações dos referidos projetos foram de competência da Casan – a Casan teria feito a avaliação.

Considerando que tanto na obra do Monte Cristo quanto na construção do reservatório Irineu Comelli adutoras em funcionamento foram encontradas no subsolo, no local de estaqueamento das estruturas; e considerando, ainda, a ausência de planilha orçamentária das estacas do reservatório de Forquilhinha, tendo tais apontamentos gerado atrasos no contrato, pergunto: não seria obrigação dos técnicos da Casan saberem da existência das adutoras e desviá-las antes da execução do contrato EOC 966, evitando os significativos atrasos no início das obras? Os senhores não tinham noção da adutora? O que o senhor pode nos dizer?

O SR. HUGO ROHDEN – Boa tarde a todos.

Então, sobre esse questionamento da posição das adutoras, em princípio eu diria que sim, acho que a sondagem... nós temos dois tipos de sondagem. A primeira, sondagem para determinação das propriedades do subsolo, e o outro tipo de sondagem é para a identificação, no caso, dessa adutora que existia ali dentro.

De praxe, deve se saber onde está isso, mas, sim, vindo... aí a questão é: eu teria que dar a minha opinião ou se eu fui partícipe disso, né?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Se não foi partícipe, fica mais tranquilo.

O SR. HUGO ROHDEN – Assim, até acho que é bom nós começarmos a esclarecer. Assim, esclarecendo que os projetos já estavam aprovados, já existiam esses projetos à época em que eu acabei sendo envolvido nessa interlocução entre a fiscalização e a Toposolo. Os projetos são de 2010 e o meu ingresso na Casan se deu em 2012, em agosto de 2012. Então, na verdade, eu nem sou o gestor do projeto, nem fiscal do projeto.

Com o início da execução, e a gente acompanhou isso porque eu já estava lá, quando essas questões surgem o meu papel fica mais nessa questão da interlocução entre as dúvidas ou os questionamentos da fiscalização empreiteira com a Toposolo, na pessoa do engenheiro Paulo Wagner, certo? Então, é mais nesse sentido.

Assim, parte-se do pressuposto de que isso já havia sido identificado, então... [Transcrição: Eduardo Delvalhas dos Santos / Leitura: Vera Regina Zacca]

O SR. RELATOR (Depdutado Estadual Mário Motta) – Isso. A primeira pergunta fica prejudicada.

O SR. HUGO ROHDEN – É, exatamente. Mas eu, assim, na minha opinião acredito que sim, não é, que...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – O senhor é servidor da Casan?

O SR. HUGO ROHDEN – Eu sou funcionário da Companhia desde 2012.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – A Casan tem algum mapa do Estado...

O SR. HUGO ROHDEN – Temos, sim. Nós temos o cadastro técnico...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Para saber onde vão as adutoras?

O SR. HUGO ROHDEN – A gente tem o cadastro técnico das redes de água e esgoto dos sistemas do Estado inteiro. Obviamente que existe... Em algum momento a atualização em campo, para vir depois para o escritório, tem um período ali para que essa informação chegue, mas a gente tem esse cadastro atualizado, sim.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Agora é mais uma opinião mesmo, se não quiser responder não tem problema: alguém cochilou então, porque era só ter olhado. Tem duas adutoras ali embaixo...

O SR. HUGO ROHDEN – Não sei dizer. Não sei dizer, como eu não estava à época...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Sim, sim.

O SR. HUGO ROHDEN – Não sei dizer se não foi observado isso, não tenho como cravar que isso não foi observado. Até para o projeto, não tenho como saber isso. Não teria como saber.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – A pergunta é especificamente para o projeto.

O SR. HUGO ROHDEN – Isso, exatamente.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – O projeto foi elaborado não levando em consideração, e provavelmente o primeiro problema enfrentado... quer dizer, o primeiro foi do corte de árvores, que ficou claro...

O SR. HUGO ROHDEN – Ã-hã.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – E o segundo foi o encontro da adutora, inclusive com o rompimento de uma delas, provocado pelo...

O SR. HUGO ROHDEN – Sim, eu já estava na Companhia nessa época e a gente acompanhou isso.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Isso.

O SR. HUGO ROHDEN – Exatamente.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Abordando mais especificamente a construção do reservatório do Monte Cristo, e apenas para registro na Comissão, o senhor acaba de informar qual foi, então, a sua função... a pergunta era justamente qual seria a sua função e o senhor já deixou isso claro.

O SR. HUGO ROHDEN – Exato.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Entrou praticamente dois anos depois que a obra já havia iniciado.

O SR. HUGO ROHDEN – O projeto, né? Porque o projeto...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – O projeto, isso.

O SR. HUGO ROHDEN – O projeto é de 2010 e eu entrei na Companhia em agosto de 2012.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Em 2012. E a obra já havia começado? Estava em algum estágio que o senhor possa identificar?

O SR. HUGO ROHDEN – Que eu me recorde, não. Eu não tenho ao certo a data do início da obra. Como eu sou da área de projeto, então as datas de início de obra eu não tenho ao certo, a gente pode buscar isso, mas há um envolvimento da minha pessoa ao longo da execução da obra.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Está certo. Eu só queria confirmar isso.

Até o início da execução efetiva, nós tivemos 840 dias.

O SR. HUGO ROHDEN – Certo.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Então, é muito provável que, do projeto até o início da obra, efetivamente...

O SR. HUGO ROHDEN – Hum, hum.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – O senhor deve ter ingressado praticamente logo que a obra começou.

O SR. HUGO ROHDEN – É...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Estaqueamento, o senhor já participava?

O SR. HUGO ROHDEN – Eu me recordo do início do estaqueamento.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Do início do estaqueamento.

O SR. HUGO ROHDEN – Isso eu me recordo. Até assim, se o senhor me permite, é bom deixar claro que quando o meu nome é citado, e fui citado pelo engenheiro Paulo Wagner, pela fiscalização da Casan, como gestor do projeto, eu não era o gestor do projeto, eu fui a pessoa, o engenheiro responsável por essa interlocução entre a obra e a fiscalização da Casan com...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Sim, com a Toposolo.

O SR. HUGO ROHDEN – Com a Toposolo, porque a gente entende que como o projeto foi contratado pela Gerência de Projetos, que é onde eu estou, ainda hoje exerço as minhas funções na Gerência de Projetos da Casan, essa interlocução acabou vindo para mim, como alguém que já trabalhava na área de estruturas, enfim...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Nós deveríamos ter um gestor na obra?

O SR. HUGO ROHDEN – Um gestor...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Obrigatoriamente? Mesmo que não fosse...

O SR. HUGO ROHDEN – Um gestor...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Que fizesse essa interlocução? Porque o que nós entendemos aqui, pelas explicações, é que até por uma questão ética, os fiscais não deveriam, entre aspas, dialogar com a construtora, para lhes dar isenção na fiscalização. Foi o que eu entendi, pelo menos.

O SR. HUGO ROHDEN – Fiscais...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Os fiscais da Casan...

O SR. HUGO ROHDEN – Mas, da obra?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Da obra, exatamente.

O SR. HUGO ROHDEN – Não sei...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Pareceu-me isso, que o gestor faria a intermediação para preservar os fiscais e dar-lhes absoluta isenção e tranquilidade para poderem...

O SR. HUGO ROHDEN – São coisas diferentes. A fiscalização, até onde eu posso falar de fiscalização, porque eu não trabalho na fiscalização, a fiscalização e a parte de obra fica num lado, vamos dizer assim, é uma ponta, e a outra ponta, que vem antes, é a elaboração do projeto, que pode ser feita internamente pelos profissionais da Companhia, eu ou outro colega que já fizemos projetos, ou a contratação de projetos, e, no caso, o projeto da Toposolo é o que acabou sendo contratado.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – O diálogo que você amarrava era entre as dúvidas que surgiam para o desenvolvimento da construção com o projetista?

O SR. HUGO ROHDEN – Exatamente.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Foi isso mesmo que (falha na gravação) desenhou...

O SR. HUGO ROHDEN – Hum, hum. Isso.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Pode trocar isso por aquilo. É basicamente essa...

O SR. HUGO ROHDEN – É. Eu era a ponte, né? E como essa ponte tem que ser feita, eu entendo que tem que ser feita por alguém da área técnica.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Isso, especializada.

O SR. HUGO ROHDEN – Então eu acabei assumindo essa função.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Considerando que, na reunião da Comissão Mista do dia 14 de  novembro, os fiscais da Casan informaram que o engenheiro da Toposolo, senhor Paulo Henrique Wagner, esteve presencialmente visitando a obra do Monte Cristo; e considerando que, em pesquisa que fizemos no diário de obra do dia 14 de novembro de 2017, que foi a data da suposta visita, o fiscal da construtora Gomes & Gomes informa a ida do engenheiro da Toposolo à obra do reservatório de Forquilhinhas, sem fazer qualquer menção ao reservatório do Monte Cristo – para registro esse slide está aí (aponta para a imagem) –, nós perguntamos: existe na Casan algum registro da presença do engenheiro Paulo, da Toposolo, na obra do Monte Cristo e/ou trocas de e-mails/mensagens confirmando a sua ida à referida obra? O senhor se recorda de ele ter ido até lá num determinado momento?

O SR. HUGO ROHDEN – Eu me recordo, sim, e acompanhei, inclusive, essas visitas técnicas para dirimir dúvidas.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Mais de uma, então?

O SR. HUGO ROHDEN – Eu acredito que sim, ao menos uma, enfim.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Sim. [Transcrição: Marivânia Pizzi / Leitura: Clovis Pires da Silva]

O SR. HUGO ROHDEN – Não me recordo claramente. Eu acredito que, no mínimo, uma.

(O advogado Ivan Cesar Fischer Junior fala com o convidado fora do microfone.)

É, eu estou procurando aqui...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Fique à vontade.

O SR. HUGO ROHDEN – Então, sim, eu estive lá com o engenheiro Paulo Wagner, até porque havia questões, dúvidas, que deveriam ser retiradas na própria obra, né?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Claro.

O SR. HUGO ROHDEN – Com a própria equipe que estava lá fazendo a execução, com a fiscalização da Casan.

Sobre o dia 14, o senhor comentou que a visita foi ao reservatório de Forquilhinhas ou ao Monte Cristo? Porque é assim, nós temos um registro aqui, na época da fiscalização da Casan, do engenheiro Maurício, que dá ciência para todos de que nós estivemos, no dia 14, lá no Monte Cristo, tirar uma dúvida sobre uma armadura de ligação das paredes, tá?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – No dia 14?

O SR. HUGO ROHDEN – No dia 14 de novembro de 2017.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Porque ali aparece: reservatório de 5.000 metros cúbicos.

O SR. HUGO ROHDEN – Certo. Pode ser que no mesmo dia tenha sido feita uma visita aos dois reservatórios, né? Mas não posso afirmar. O que eu tenho aqui é que no dia 14 de novembro nós estivemos lá no Monte Cristo.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – “Nesta data foi realizada uma visita técnica na obra com o engº Hugo e Maurício (CASAN), engº Paulo Wagner (Toposolo). Objetivo da visita foi verificar o quanto seria prejudicial para a fundação da obra a presença de rocha. Devido ao fato da rocha ter tornado algo constante e não mais matações como era no início o tipo de fundação desta obra deverá ser alterado novamente. A alternativa mais viável seria o estaqueamento tipo raiz.”

O SR. HUGO ROHDEN – Esse é o de Forquilhinhas, né?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Forquilhinhas, é. Ali embaixo (aponta para a imagem): “Reservatório de 8.000 metros cúbicos.” Esse é o de...

O SR. HUGO ROHDEN – Do Monte Cristo, né?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – “Execução das formas e armadura do encontro das paredes e pilares da Célula 1.” Que é exatamente o que o senhor constatou aí.

O SR. HUGO ROHDEN – Exatamente. Hum, hum.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Então, na verdade, houve uma mistura apenas na execução do relatório, porque pelo que percebemos ali, ele visitou as duas obras. Pelo menos em princípio.

O SR. HUGO ROHDEN – É... assim, eu não tinha essa informação. Mas o que eu tenho de informação é o dia 14, mas é provável que também tenha sido feita essa visita, já que está anotado ali no diário de obra, né, que o engenheiro Paulo Wagner também tinha visitado a obra do reservatório de Forquilhinhas.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Considerando que o diário de obra do mês de outubro de 2017, em formato PDF (foi o único que nós conseguimos, porque não encontramos o diário de obra desse mês de outubro de 2017 na íntegra), devidamente assinado pelos fiscais da construtora e da Casan, foi o único, dentre os mais de oitenta diários existentes, que ainda se encontra extraviado, supostamente ele traria respostas a questionamentos estruturais importantes que foram realizados justamente nos últimos dias do mês anterior – foram feitos questionamentos e, de repente, nós aguardávamos o diário de obra de outubro porque imaginávamos que a resposta teria sido dada e simplesmente não encontramos esse diário; considerando que foi encaminhado a esta Comissão, em resposta a um requerimento de informação protocolado por este Relator, nós conseguimos apenas um arquivo em Excel com a minuta do diário de obra de outubro de 2017, mas o mesmo só veio com anotações preenchidas pela construtora, durante todo o mês, nada consta no campo de anotações específico do fiscal da Casan ou de respostas da Casan, para nenhum dos 31 dias de outubro, conforme exemplo que apresentamos aqui em slide.

É basicamente isso (aponta para a imagem). De um lado tem: “O fornecedor da bica corrida não forneceu material. Reservatório Célula 1 suspenso devido a falta de esclarecimento no projeto estrutural. Estamos aguardando o responsável pelo projeto.” Etc., etc. E na anotação da fiscalização não veio nada, nenhuma anotação por parte da Casan nesses 31 diários de obra de outubro de 2017.

Eu pergunto: alheio ao sumiço do PDF oficial do diário de obra, o senhor tem ideia qual o motivo para não constarem anotações dos fiscais da Casan nesses arquivos ou no Excel encaminhado pela construtora? Se o PDF foi gerado, mas extraviado, supostamente o arquivo Excel, que resultou no PDF, não deveria estar preenchido pela Casan?

O SR. HUGO ROHDEN – Bom, diário de obra não é uma atribuição...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Sua.

O SR. HUGO ROHDEN – Minha, né? Nem da função que eu exerço enquanto engenheiro da parte de projetos. Então não sei lhe dizer. Realmente não consigo lhe dizer o que pode ter ocorrido, porque preenchimento de diário de obra ou qualquer outra relação com diário de obra não faz parte das minhas atividades diárias na Companhia, na função que hoje estou, né?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Só para a gente entender, e sem responsabilizá-lo por qualquer coisa que responda...

O SR. HUGO ROHDEN – Sim, hum, hum.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – O diário de obra deve ser preenchido diariamente, ao final de cada dia. Uma pergunta e uma resposta. É obvio, isso me parece, caso contrário não seria...

O SR. HUGO ROHDEN – Sim, mas é... Enfim, eu não sei como é que... É assim, eu não sei como a fiscalização procede na Casan, qual é a metodologia de preenchimento do diário de obra, não...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Quando havia dúvidas que o senhor tivesse que levar à Toposolo ou conversar com o Paulo, quando retornava, não acompanhava o preenchimento do diário como resposta, por exemplo?

O SR. HUGO ROHDEN – Então, a minha função era apenas de fazer essa ponte e repassar as informações.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – E essas informações não ficavam registradas em lugar nenhum?

O SR. HUGO ROHDEN – Por e-mail, né? No caso por e-mail, que é a maneira com...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Com a qual o senhor...

O SR. HUGO ROHDEN – Com a qual eu trabalho.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – E o senhor tem e-mails desse período?

O SR. HUGO ROHDEN – Nós temos e-mail desse período, eu acho que... Acho que tem coisas que foram...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – De 1º a 31 de outubro?

O SR. HUGO ROHDEN – Temos, sim. Inclusive esses e-mails foram solicitados pela própria... pelo Tribunal de Contas, né, e a gente disponibilizou isso. Eu disponibilizei internamente e... o tanto que eu sei isso foi disponibilizado para o Tribunal de Contas.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Se não houver problema para vocês, se puderem nos encaminhar esses...

O SR. IVAN CESAR FISCHER JUNIOR – Sem óbice.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – ...encaminhar esses e-mails...

O SR. HUGO ROHDEN – Perfeito

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Eles vão nos ajudar a compor o mapeamento...

O SR. IVAN CESAR FISCHER JUNIOR – Sem óbices. Estamos aqui justamente para dar a devida transparência...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Nós agradecemos.

O SR. IVAN CESAR FISCHER JUNIOR – ...e contribuir na elucidação dos fatos.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Senhor Relator, posso fazer...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Perfeitamente. Aliás, se o Deputado Lunelli também tiver dúvidas e quiser contribuir, fiquem à vontade.

O SR. DEPUTADO ESTADUAL LUNELLI – O senhor conduz muito bem. [Transcrição e Leitura Final: Siomara G. Videira]

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) — Se o engenheiro Hugo Rohden puder nos falar, porque durante esse processo aqui, de conversar e fazer alguns questionamentos para o projetista, para integrantes da Casan, para os engenheiros, a gente tem chegado nesse entendimento, que essa ausência desse período é justamente onde muitas respostas poderiam estar, nesse diário de obra. É óbvio que a gente está muito concentrado nisso, a Comissão e o Relator, especialmente, tentando entender porque foi preenchido até então, e justo nesse lugar onde poderíamos encontrar a resposta não conseguimos esses documentos que poderiam ajudar todo mundo, inclusive, ter uma solução, que é o nosso objetivo, auxiliar com a solução e o entendimento do que ocasionou.

É um procedimento preencher o diário e justamente naquele período não é preenchido. A gente já teve outros relatos de que foi trocado o sistema de e-mails da Casan nesse período e alguns e-mails nesse sentido foram perdidos, né? Justamente com essas informações.

Então, a busca do Relator e nossa, é de também de entender como é que foi esse procedimento e esse buraco que poderia explicar quase que as questões que estão sendo colocadas. Se tu tiveres alguma manifestação em relação a isso.

O SR. HUGO ROHDEN — Reitero o que já falei. O preenchimento de diário de obra, acompanhamento de obra, não faz parte das minhas atividades e também não fazia na época, tendo em visto que a minha atuação se dá na área de projetos.

No caso dessa obra e de outras obras, enfim, os questionamentos vêm, a gente entra em contacto com a empresa que contratamos para fazer aquele determinado projeto.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Sim.

O SR. HUGO ROHDEN — Ou se a gente, enquanto engenheiro da Companhia elaborou o projeto, fornece as informações, enfim, e retorna isso para a fiscalização.

Então, essa realidade da obra eu não participei, não tenho como fazer qualquer tipo de comentário acerca disso.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Eu gostaria de reiterar e agradecer muito o envio desses e-mails, porque eu tenho a impressão de que eles vão ser fundamentais para a gente compreender...

O SR. HUGO ROHDEN – Hum, hum. Perfeito.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – ...amarrando questionamentos com respostas que certamente foram levadas ao projetista e voltaram.

O SR. HUGO ROHDEN – Perfeito.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Por exemplo, nós temos duas dúvidas importantes trazidas pela construtora nesses diários que remetem às paredes e aos pilares do reservatório R4.

Vejam lá (aponta para a imagem): reservatório de 8.000 metros cúbicos, é o do Monte Cristo. “Através do telefone, solicitamos esclarecimentos para o engº Hugo Rohden quanto a execução da armadura do pilar (P2). A solicitação de esclarecimento é necessária devido ao fato do detalhamento do projeto solicitar que fosse deixado como espera 5N16, mas na continuação do pilar pede-se 13N19.”

O senhor recorda desse fato em especial?

O SR. HUGO ROHDEN – Sim.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – O que o senhor poderia acrescentar?

O SR. HUGO ROHDEN – O que eu me recordo é que realmente houve esse contato e que logo após esse contato e que logo após esse contato, eu encaminho um e-mail para o engenheiro Paulo Wagner, da Toposolo, solicitando esclarecimentos e o melhor detalhamento para essa dúvida que veio da obra. E foi isso.

O que cabe dizer é que por e-mail eu não recebi essa resposta, porém, como ocorreram visitas, posso afirmar que uma ocorreu, essas dúvidas muito provavelmente foram tiradas em visita a campo pelo projetista.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – O senhor não recebeu dele uma resposta?

O SR. HUGO ROHDEN – Não.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Entre aspas, oficial, escrita.

O SR. HUGO ROHDEN – Que eu me recordo, não. Assim, na minha busca de e-mails do período, eu não encontrei essa resposta.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Se eu entendi, não foi o senhor quem deu a resposta à Gomes & Gomes.

O SR. HUGO ROHDEN – Não, não.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Ou o senhor se lembraria.

O SR. HUGO ROHDEN – Não, até porque assim, como eu não sou o responsável técnico pela elaboração do projeto. Não fui eu quem assinei...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Sim.

O SR. HUGO ROHDEN – ...a Anotação de Responsabilidade Técnica, eu também nem dava esse tipo de opinião, enfim. Isso não é competência minha se não fui eu que elaborei esse projeto, né?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Eu entendo.

O SR. HUGO ROHDEN – Mas não fiz, isso não.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Eu entendo o seguinte: o retorno de esclarecimento à construtora por sua pessoa não seria uma questão de opinião, o senhor teria pego uma resposta do projetista.

O SR. HUGO ROHDEN – Há, sim, perfeito.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Olha aqui, o projetista mandou fazer isso.

O SR. HUGO ROHDEN – Como falei, na minha busca de e-mails eu não encontro.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Não encontra. O senhor tem e-mails de respostas de outras dúvidas do engenheiro Paulo?

O SR. HUGO ROHDEN – Tenho, sim.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Essa aí em especial o senhor não lembra?

O SR. HUGO ROHDEN – Essa aí em específico, não.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – É possível que ele tenha ido até lá, tenha discutido com....

O SR. HUGO ROHDEN – Muito possível. Não posso afirmar.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Sim, entendo.

O SR. HUGO ROHDEN – Mas como o engenheiro Paulo Wagner esteve em campo, inclusive comigo, é provável que essa dúvida tenha sido tirada em campo.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Então, diante desse primeiro apontamento, o arquivo em Excel da minuta do diário de obra do dia 5/10/2017, conforme era previsto, traz essa anotação sucinta da construtora, registrando uma orientação repassada pela Toposolo em relação à diferença de barras de ferro da viga, que é o número 5, referente ao número de barras projetadas para os pilares, número 13, seguindo o slide com essa informação.

Reservatório de 8.000 metros cúbicos. O de cima são observações da empreiteira para o Forquilhinhas, portanto, aquele em amarelo é para o Monte Cristo.

“Na data de hoje recebemos um email do engº Mauricio, repassando as informações do responsável pelo projeto estrutural, informando que o transpasse da armadura N1, N2 e N5 seja de 70 cm. Restanto agora, apenas a solução da armadura para a ligação entre as paredes. Serviços na Célula 1 suspenso, devido a falta de esclarecimento no projeto estrutural. Estamos aguardando o responsável pelo projeto.” [Transcrição: Djonathan Costa / Leitura: Rafael José de Souza]

O senhor se recorda desse ponto em especial, quando eles dizem, principalmente, que resta apenas a solução da armadura para a ligação entre as paredes e que os serviços na Célula 1 estão suspensos temporariamente devido à falta de esclarecimento no projeto estrutural?

O SR. HUGO ROHDEN – Sim, eu recebo do engenheiro Paulo Wagner, no dia 4 de outubro, uma resposta sobre essa questão do traspasse, ou transpasse.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Isso, transpasse.

O SR. HUGO ROHDEN – Enfim, ambos são corretos, transpasse ou traspasse, e encaminho isso para a fiscalização, no caso, para o engenheiro Maurício, que obviamente repassa isso para a construtora.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – O.k.

O SR. HUGO ROHDEN – E, no mesmo dia 4, eu agradeço ao Paulo Wagner e também peço a ele, digo a ele que estamos no aguardo do detalhamento dessas armaduras de reforço do encontro das paredes.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Sim.

Essa resposta chegou à construtora no dia 4?

O SR. HUGO ROHDEN – Não sei lhe dizer.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Possivelmente, porque esse diário é do dia 5.

O SR. HUGO ROHDEN – Não sei lhe dizer, porque aí seria a fiscalização, né?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – O.k., o seu diálogo com ele foi no dia 4. É possível que...

O SR. HUGO ROHDEN – Eu encaminho para a fiscalização aqui no dia 4.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – No dia 4. É possível que tenha chegado para eles depois de preencherem esse diário de obra do dia 5.

O SR. HUGO ROHDEN – Exatamente. Encaminho no dia 4 para a fiscalização.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – O.k.

Bom, sobre a segunda dúvida estrutural, nós temos a anotação no diário de obra do dia 15 de setembro de 2017. Fala inclusive sobre a falta de armadura projetada para fazer a ligação entre as paredes. Aí está (aponta para a imagem): (Passa a ler.)

“Nesta data foi enviado um e-mail para o engenheiro Hugo Rohden com cópia para o fiscal solicitando esclarecimentos quanto ao fato de não haver no projeto estrutural uma armadura que faça a ligação entre as paredes. No projeto arquitetônico mostra uma mísula na ligação entre as paredes, mas não foi projetada armadura para isto.”

O que é uma mísula, tecnicamente?

O SR. HUGO ROHDEN – Mísula é esse enchimento, que existe no encontro das paredes ou no encontro da parede com a laje, que forma essa cunha, que é essa região, enfim... essa região no projeto estrutural é uma região onde a gente adota, muitas vezes, uma solução estrutural de engaste, porque tem muito esforço ali. Então, tem que ter mais armadura, tem que ter mais concreto e mais área para resistir aos esforços. E essa cunha é chamada de mísula.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Então, ele diz que no projeto arquitetônico mostra a mísula na ligação entre as paredes, mas não projetada uma armadura para isso.

O SR. HUGO ROHDEN – Hum, hum.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – O senhor se recorda dessa dúvida?

O SR. HUGO ROHDEN – Sim. Esse questionamento chega para mim, ele é repassado para a Toposolo e a Toposolo depois encaminha, o engenheiro Paulo Wagner encaminha essa dúvida e eu repasso isso para a fiscalização, esse detalhamento.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Eu quero crer que o lado direito ali (aponta para a imagem) diz bem claro como isso funciona; quer dizer, as dúvidas chegando e retornando no diário de obras, que é como imaginamos que deveria estar durante todo o mês de outubro.

O SR. HUGO ROHDEN – Perfeito.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Então diz: “A fiscalização informa que encaminhou à GPR (...)” o que é a GPR, por favor?

O SR. HUGO ROHDEN – GPR é Gerência de Projetos, que é onde eu atuo.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – “(...) a solicitação da construtora a respeito das armaduras da mísula entre as paredes do reservatório. A fiscalização informa também que as concretagens de laje de fundo e paredes só serão realizadas após a definição das armaduras.”

Quer dizer, sustentando que, enquanto não se tenha sanada a dúvida, não vai se colocar concreto nas circunstâncias.

O SR. HUGO ROHDEN – Bom, eu acho que cabe deixar claro aqui o seguinte: sim, a fiscalização passa, traz esse questionamento, para mim e eu então repasso isso à Toposolo, ao engenheiro Paulo Wagner, e o engenheiro Paulo Wagner faz esse detalhamento, né? Ele elabora esse detalhamento adicional e encaminha isso novamente lá, para mim, e eu repasso isso para a fiscalização. E, adicionalmente, até imprimo uma folha, uma prancha e levo na obra e informo, até por e-mail, que isso foi entregue lá na obra para que isso seja executado.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Eu não sei se isso é uma prevenção da sua parte ou do profissional que faz isso...

O SR. HUGO ROHDEN – Enfim, eu acredito...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – ... ou se é o processo regular?

O SR. HUGO ROHDEN – Não, não é.

Não é porque, assim, o processo é encaminhar essa documentação para a fiscalização internamente, enfim, mas não me recordo se acabei levando lá por algum pedido, enfim, mas eu acho que foi mais nesse sentido.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – O processo é sanar a dúvida o mais rapidamente possível.

O SR. HUGO ROHDEN – Exatamente.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Mas a gente percebe o quão importante seria uma revisão, talvez, nesse processo e que o senhor tivesse, por exemplo, até para sua segurança, uma cópia de cada informação que viesse do projetista para repassar numa circunstância como essa. A gente não quer que aconteça, mas se acontecer você tem toda a garantia. Apenas como uma observação da minha parte.

O SR. HUGO ROHDEN – Ah, não, perfeito.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Como nada consta nas anotações de responsabilidade do fiscal da Casan... a pergunta era justamente a que eu fiz sem ter lido aqui, que é se o senhor se recorda da orientação que foi repassada para a continuidade dos trabalhos nesse caso aí.

O SR. HUGO ROHDEN – Sim, está inclusive registrado, né? Por e-mail, tem o registro aqui.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Bom, vou encaminhando para as últimas perguntas.

Ainda sobre a dúvida anterior, sobre a falta de armaduras para as ligações entre as paredes do reservatório. É importante lembrarmos o que disse o fiscal da Casan, o senhor Adalberto, sobre isso, que coordena os fiscais.

O SR. HUGO ROHDEN – Hum, hum.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Em uma cópia de e-mail trazida pelo fiscal, o qual o senhor teria remetido à Toposolo no dia 20 de outubro de 2017, constava um questionamento sobre a sugestão do senhor Paulo Henrique Wagner, da Toposolo, de reduzirem a quantidade de armaduras de 16 milímetros – projetadas para ligar as paredes e os pilares –, na tentativa de compensar o adicional dessas armações nas ligações entre paredes, até então não projetadas.

Naquela oportunidade, o fiscal Adalberto nos disse não ter localizado a resposta que foi encaminhada pelo senhor Paulo. Entretanto, o curioso é que, conforme visto no slide anterior, no mesmo dia do envio do citado e-mail à Toposolo do dia 20/10/17, a Gomes & Gomes recebeu o projeto das armaduras da parede e a obra acabou seguindo. [Transcrição: Camila Letícia de Moraes / Leitura: Eduardo Delvalhas dos Santos]

O SR. HUGO ROHDEN – Hum, hum.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Então eu pergunto se o senhor se recorda de ter recebido alguma resposta, nos seus e-mails, por exemplo, do dia 20/10/2017? E, em caso afirmativo, se o senhor tem ou se recorda do conteúdo desse e-mail? Por fim, não é curioso a Casan ter localizado um e-mail enviado no dia 20/10, mas não ter localizado a resposta, supostamente recebida nesse mesmo dia?

O SR. HUGO ROHDEN – É... Bom, eu tenho o e-mail...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Isso.

O SR. HUGO ROHDEN – Eu faço esse questionamento ao engenheiro Paulo Wagner, no dia 20/10, sobre essa questão das armaduras... enfim, sobre essa compensação.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Principalmente sobre a redução da quantidade...

O SR. HUGO ROHDEN – A redução, exatamente. E eu, ao final, ainda comentei que ficava no aguardo dessa alteração, lembrei que precisávamos disso urgente porque a obra estava em andamento. A resposta disso, por e-mail, eu não localizei. Então a obra depois prosseguiu, mas a resposta disso eu não tenho.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – O senhor não pode afirmar, por exemplo...

O SR. HUGO ROHDEN – Não.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – ...que a Toposolo encaminhou diretamente, ou que tenha... enfim, há uma dúvida que me parece crucial no projeto e de repente...

O SR. HUGO ROHDEN – Se essa resposta tivesse vindo, teria vindo para mim.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – É o que nós imaginamos.

O SR. HUGO ROHDEN – Mas como a gente teve também visita em campo, do engenheiro Paulo Wagner, pode ser que essas dúvidas tenham sido tiradas também em campo.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Vou acrescentar, mais como sugestão, mais uma vez, não em relação à sua pessoa, mas ao processo em si.

O SR. HUGO ROHDEN – Perfeito. Claro.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – É fundamental, de ora em diante, que a Casan tenha isso tudo registrado, a visita em campo, a tirada das dúvidas...

O SR. HUGO ROHDEN – Perfeito.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Até para evitar que um diga que o outro mandou ou não mandou, e você não tenha como comprovar isso.

O SR. IVAN CESAR FISCHER JUNIOR – Uma espécie de despacho, não é, Deputado, onde estão sendo registradas as principais ocorrências.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Sim, diário de obra.  Se o diário de obra fosse preenchido, como nós esperávamos, ou como se espera, estaria tudo respondido ali. A dúvida do lado esquerdo, a resposta do lado direito. O engenheiro visitou a obra e disse que é para fazer assim e assado, e pronto. As responsabilidades vão se definindo claramente. E é melhor a responsabilidade do que a dúvida, porque a dúvida acaba atingindo um monte de gente.

O SR. IVAN CESAR FISCHER JUNIOR – O seu apontamento, no início da sua fala, hoje foi muito feliz, quando o senhor fala que esse evento infeliz que estamos aqui debatendo é uma oportunidade muito boa de aprimoramento de processos.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – De aprimorar processos, eu não tenho dúvida.

O SR. IVAN CESAR FISCHER JUNIOR – E a gente tem visto nos debates internos, que temos nas comissões de trabalho e outras diligências...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Vocês têm um setor para isso, não é, de sinistros?

O SR. IVAN CESAR FISCHER JUNIOR – Isso. E o presidente tem sido muito exigente para que se crie uma cultura em cima disso, de aprendizagem...

O SR. DEPUTADO ESTADUAL LUNELLI – Se me permite, nobre Deputado.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Pois não.

O SR. DEPUTADO ESTADUAL LUNELLI – Vejam bem, senhores, que se isso acontecesse numa empresa da iniciativa privada, no mínimo estariam todos demitidos. Então, mais uma vez nós voltamos aqui à questão das empresas públicas, em que o negócio anda lá de qualquer jeito, de qualquer maneira, e no final acaba acontecendo o que aconteceu. Eu falo isso como empresário, como gestor público que fui do Município de Jaraguá do Sul, onde temos o Samae, que é exemplo e modelo para Santa Catarina e para o Brasil. E são questões inadmissíveis, isso aqui na iniciativa privada não existe, gente.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – E se existe, há responsabilização imediata e cobrança.

O SR. DEPUTADO ESTADUAL LUNELLI – Então, nós precisamos dar nomes. Nós não podemos admitir, hoje, dentro do setor público, esse tipo de comportamento, eu diria essa irresponsabilidade, principalmente com o dinheiro público, com o dinheiro do povo, porque depois acontece o que está acontecendo, gente. Nós precisamos definitivamente colocar um ponto final nisso. Desculpem-me, mas é a realidade dos fatos, do que acontece lá fora no dia a dia.

Muito obrigado.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Corroboramos com o seu desabafo e agradecemos.

Em relatório de análise, de acidentes, elaborado pela própria Casan, três divergências foram apontadas como possíveis causas para o rompimento do reservatório R4. Curiosamente são três divergências que a nossa equipe tinha detectado ao analisar, do dia da assinatura do contrato de licitação entre a Gomes & Gomes e a Casan, todos os fatos possíveis de serem analisados pelo diário de obras, até o momento do estouro do reservatório, a partir daí são justamente as perícias que estão sendo desenvolvidas e que estão em fase final. Mas essas três divergências já haviam sido detectadas.

A Polícia Científica foi categórica em apresentar quatro divergências graves entre o projetado e o executado. Inclusive a Polícia Científica fez menção às divergências serem de fácil constatação, tornando ainda mais grave a conduta, no caso, dos fiscais da Casan, haja vista que os mesmos eram – ou pelo menos deveriam ser – avisados com 48 horas de antecedência de qualquer concretagem – é assim que funciona –, justamente para checarem os posicionamentos das ferragens que ficam dentro desse concreto. Todas as divergências já foram apresentadas em nossos relatórios, em quase todas as oitivas, senão em todas.

Por isso, hoje, nós queremos trazer uma nova divergência, conforme ilustrado no próximo slide (aponta para a imagem). Nós verificamos a redução da seção da parede contígua ao outro reservatório, diferentemente do que está detalhado no projeto, na folha 160, o qual específica espessura constante em toda a altura da parede. [Transcrição: Clovis Pires da Silva / Leitura: Marivânia Pizzi]

Onde a seta aparece (aponta para a imagem), há um degrauzinho na parede, ela é de uma determinada espessura e chega ali ela diminui e conforme evidenciado pelas setas, há uma relevante redução de secção na parte superior de uma das paredes, exatamente a que rompeu no reservatório. Diante do exposto, o senhor se recorda de ter sido aprovada alguma alteração nesse sentido? E caso não, não seria função dos fiscais atestarem tão escancarada divergência no projeto, porque o projeto não previa diminuição da espessura da parede, solicitando que a construtora adequasse a estrutura, sob pena de não ser medido o serviço adequado para ser pago e liberado?

O SR. HUGO ROHDEN – Bom, sobre essa redução, não me recordo, inclusive...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Não houve nenhum questionamento dela se era para fazer assim, ou não?

O SR. HUGO ROHDEN – Não, não me recordo. Enfim, é isso que eu posso dizer.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – O.k.

Agora uma opinião. Como engenheiro, o senhor tem consciência que uma parede para se sustentar não justifica diminuir uma espessura a partir de um determinado ponto ou não.

O SR. HUGO ROHDEN – Acho que tudo é justificável quando você propõe uma revisão do projeto, e isso executado de acordo com essa revisão, vamos dizer assim.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – O engenheiro 	Paulo Wagner disse aqui no final da fala dele que ele havia revisado todo o projeto – que a própria Toposolo havia contratado um segundo engenheiro externo para fazer a revisão do projeto e foi aprovado por esse segundo engenheiro –, e que, portanto, se tudo que estava projetado tivesse sido construído daquela forma, ele garantiu que não haveria tido o rompimento, sem dúvida alguma.

Da minha parte eu agradeço imensamente o tempo disponível do engenheiro Rohden, deixo à sua disposição para alguma colocação final, agradeço mais uma vez, embora seja uma solicitação verbal, mas se puderem nos encaminhar os e-mails de 1º a 31 de outubro de 2017...

O SR. HUGO ROHDEN – Perfeito. Hum, hum.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – ... vai nos ajudar a fechar exatamente o nosso relatório.

E agradeço mais uma vez a participação do nosso querido Lunelli e sua Marquito. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Eu pergunto se tem mais alguma questão, se os convidados têm mais alguma questão para colocar, algum complemento. Não?

O SR. HUGO ROHDEN – Não, acho que era isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Ótimo.

Primeiro eu quero dizer que o andamento da Comissão tem sido feito com muita qualidade e com muita responsabilidade.  Quero parabenizar o Relator e toda a sua equipe que tem dado toda atenção especial.

Quero aqui lamentar, profundamente, a ausência e a falta de respostas, de presença da Gomes & Gomes, que é uma empresa privada e executora desse processo, para nós tiraríamos algumas dúvidas que estão sendo colocadas, Deputado Lunelli, e poderíamos ter avançado bastante se tivéssemos aqui como ouvir e sanar dúvidas desses vazio, especialmente nesse período de trinta dias que estamos com dificuldades de acessar informações, que as teses ou evidencias colocadas na mesa, vão nós levando para uma mudança na execução a partir do projeto e que não conseguimos identificar. Então quero lamentar e agradecer a presença do engenheiro da Casan.

Temos uma próxima reunião agenda para o próximo dia 11, dia 12?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Nós temos previsto para o dia 11, que é primeiro dia de prazo prorrogado, conforme aprovação pelos membros, se não conseguirmos realizar uma reunião no dia 11, aguardamos a confirmação da volta do diretor-presidente da Casan, Moritz, para o dia 12, ele disse que estaria disponível. Se conseguirmos fazer no dia 11 com a presença dele, caso contrário, se confirmar, no dia 12 e caso ele não possa comparecer, uma vez que é fruto de um convite, nós fechamos as oitivas e partimos para o prazo de 45 dias para apresentação do relatório preliminar, no dia 27 de fevereiro e no dia 5 de março entregamos o relatório final.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Nós reforçamos o apelo para que a Gomes & Gomes venha a esta Comissão, porque certamente irá sanar algumas dúvidas centrais para elaboração do relatório. Com certeza a sociedade catarinense irá agradecer muito por esse trabalho.

O SR. IVAN CESAR FISCHER JUNIOR – Deputado, se me permite, em alinhamento com o que o Deputado Marquito falou, acho que postura da Gomes & Gomes se deu desde o primeiro momento após o acidente, onde não deram assistência à Casan. Inúmeras tentativas, dificuldades de contatos, suporte praticamente zero, salvo equívoco, mandaram no dia do evento uma retroescavadeira e um maquinário, não atendem a 0,0005% de toda a incomodação, gasto financeiro e o prejuízo à imagem da Companhia, isso sem considerarmos as inúmeras falhas praticadas por essa empresa em lesão a Companhia e a sociedade.

O SR. DEPUTADO ESTADUAL LUNELLI – E bem visível. É bem visível do projeto à execução a diferença que tem, inclusive nas questões de ferragens e tal, isso é muito visível, e isso acontece constantemente em obras públicas. Nós precisamos trabalhar para que isso não aconteça, falo isso como Prefeito do nosso Município de Jaraguá do Sul, o quanto trabalhei firme, pesado e forte em cima disso. Agora, eu atribuo a culpa à Casan na questão da fiscalização. A Casan se omitiu, tem a sua parcela de culpa, sim, no acompanhamento, na fiscalização, no seu trabalho que deveria executar! Isso não pode existir. Quando se fala em empresa pública, setor público, nós aqui, mesmo como políticos que estamos aqui hoje, nós estamos jogados no lixo, mas olha a história dá uma análise um pouquinho para trás, essa história toda que foi construída. [Transcrição: Vera Regina Zacca / Leitura: Djonathan Costa]

Hoje nós temos aqui o Deputado Mário Motta, eu, o Deputado Marquito, nós trabalhamos constantemente, diariamente para que isso não aconteça, gente.

O dinheiro público é coisa séria, não dá em árvores, ele se acaba, ele termina e de uma forma muito rápida, então eu sempre digo que nós temos que trabalhar constantemente, para que a iniciativa privada e o setor público andem juntos, caminhem juntos. Nós não podemos continuar com castas, na qual não se atribui a devida responsabilidade aos problemas que estão aí constantemente.

Eu faço voz aos nossos Deputados que vêm aqui para fazer um trabalho sério, honesto e transparente. Quero parabenizá-lo mais uma vez, Deputado Mário Motta, pela sua condução, pelo trabalho que vem sendo feito.

Agora, vendo o projeto, vendo as imagens do que foi projetado e do que foi executado, é visível, não precisa ser nem um engenheiro, nem um expert e a Casan é corresponsável com isso também.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Eu gostaria só de reivindicar, se porventura, eu não sei se essa cópia que o senhor tem desse período pudesse já permanecer conosco, evitaria até de fazermos um requerimento formal ou algo parecido.

O SR. HUGO ROHDEN – É que essa aqui tem algumas anotações pessoais que eu fiz para me orientar aqui para a reunião, mas eu tenho já isso tudo separado, tranquilamente e rapidamente consigo encaminhar isso para vocês receberem.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Presidente Marquito, eu apenas peço desculpas, porque é um tema que não caberia a nós indagarmos ao Rohden e nem ao advogado, mas é algo que também preocupa a nossa equipe.

Nós tentaremos encaminhar dentro dos documentos que temos para entender: como se justificou o número de aditivos dessa obra que acabou custando do que estava previsto para o término, se não me engano, quase R$ 3 milhões a mais. Até onde a Gomes & Gomes não era responsável pelos atrasos, ou seja, você só consegue um aditivo ao solicitá-lo se a justificativa não envolver a responsabilidade da empresa que está pedindo esse aditivo. O que se estabeleceu no início: o valor da obra e o que se pagou até o final dá uma diferença de quase R$ 3 milhões, se eu não estou enganado, só de reajustes.

Portanto, esse é o aspecto que, embora não estivesse diretamente vinculado à questão do porquê estourou o reservatório, que era o objetivo inicial da Comissão, mas é algo que também precisamos aprofundar, porque quase R$ 3 milhões de diferença de preço do começo ao término da obra.

O SR. DEPUTADO ESTADUAL LUNELLI – E o tempo, né?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Por tudo isso.

Se o que motivou tem justificativa por parte da empresa, tudo bem, mas pelo que pudemos acompanhar e pelos problemas todos enfrentados é uma diferença significativa de valores do que se propôs contratar e do que se pagou ao final da obra.

Curiosamente, ainda em testes de estanqueidade quando estourou, mas já entregue. Curiosamente, já entregue praticamente. O que motivou até a dificuldade da Casan em acionar seguros.

Nós perguntamos aqui se a empresa havia depositado...

O SR. IVAN CESAR FISCHER JUNIOR – Há uma diferença, Deputado, de entregue e de recebimento definitivo. Não houve o recebimento definitivo da estrutura justamente pelos problemas que ela vinha apresentando.

Só para esclarecer esse ponto.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Então, mas aquele depósito de R$ 498 mil que deveria ser feito pela empresa foi [feito]? Porque há duas formas de seguro, não é isso?

O SR. IVAN CESAR FISCHER JUNIOR – Eu não tenho precisão dessa informação, mas via de regra, quando um contrato administrativo finda, que tem o encerramento pelo termo contratual, as garantias contratuais também perdem vigência. Tanto é que a cada aditivo de contrato, a empresa tem que renovar o seguro garantia ou a caução vinculado a um determinado contrato.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Mas o contrato já havia findado.

O SR. IVAN CESAR FISCHER JUNIOR – Quando ele se encerra as garantias contratuais já não estão mais vigentes, a gente não pode executar as garantias, daí se abre mão de outras medidas que a partir, digamos, da definição contundente pela perícia que a Casan contratou em externa independente, para apenas confirmar essas impressões primeiras da nossa área de engenharia, assim como os resultados que já estão chegando dos outros órgãos oficiais, nós adotamos as ações competentes contra a empresa Gomes & Gomes.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – Só para concluir, para que eu entenda.

O contrato já havia findado?

O SR. IVAN CESAR FISCHER JUNIOR – Sim.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – E ainda assim nós estávamos fazendo testes?

O SR. IVAN CESAR FISCHER JUNIOR – É que ela tem obrigação pela solidez e segurança da obra, essa obrigação pela solidez e segurança da obra decorre até do Código Civil. Eu posso ter um contrato administrativo que, digamos, encerrou há três anos e começou a apresentar problemas construtivos, a empresa tem essa garantia de ordem legal de dar esse amparo para a Casan enquanto a empresa pública, enfim, pela solidez e boa execução do serviço que ela prestou anteriormente.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – O senhor não tem noção como ficou a questão do seguro?

O SR. IVAN CESAR FISCHER JUNIOR – Do seguro não tenho, mas provavelmente considerando o histórico e o que o Deputado coloca, uma vez que o contrato não estava mais vigente, esse seguro não poderia mais ser acionado. Se essa cronologia que o Deputado está colocando aqui for... mas isso aí pode oficiar a gente e vamos prestar as informações. A nossa divisão de contratos é que faz a gestão dessa informação.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Mário Motta) – O.k.

(O senhor Deputado Estadual Lunelli manifesta-se fora do microfone. Ininteligível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marquito) – Senhores, eu considero encerrada essa etapa e esperamos que para o dia 11 tenhamos o retorno da Gomes & Gomes e também consigamos concluir aqui o relatório.

Muito obrigado a todos e nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a nossa reunião. [Transcrição: Grazielle da Silva / Leitura: Camila Letícia de Moraes / Leitura Final: Dulce M. da Costa Faria]

DEPUTADO ESTADUAL MARQUITO

PRESIDENTE DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA